Приложение

к решению Думы города

от 27.09.2007 № 341

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности школ города  к новому учебному году

На реализацию мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта, обновлению материально технической базы привлекались бюджетные и  внебюджетные средства, оказывалась спонсорская и шефская помощь со стороны предприятий города.

Согласно плановым мероприятиям унитарного муниципального предприятия «Капитальное строительство» проводились ремонтные работы в:

- средней общеобразовательной школе № 1 – замена входных дверей и частичная замена оконных блоков;

- средней общеобразовательной школе № 2 – замена в коридорах и рекреациях линолеума на плитку, дверей в классах, покраска стен, частичный монтаж подвесных потолков;

- средней общеобразовательной школе № 3 – замена в коридорах и рекреациях линолеума на плитку, дверей в классах;

- средней общеобразовательной школе № 5 «Школа здоровья и развития»  – замена в коридорах и рекреациях линолеума на плитку, замена дверей в классах и кабинетах, утепление наружных стен и обшивка фасада здания сайдингом, реконструкция центрального входа, замена деревянных оконных рам на двухкамерные стеклопакеты, ремонт вентиляционной системы;

- средней общеобразовательной школе № 6 – замена входных дверей, ремонтно-строительные работы в спортзале, ремонт кровли;

- средней общеобразовательной школе № 8 –  замена входных дверей, ремонтно-строительные работы в спортзале;

- «Детском саду общеразвивающего вида № 6 «Сказка» – замена деревянных оконных рам на двухкамерные стеклопакеты, замена входных дверей, капитальный ремонт пищеблока, ремонт системы вентиляции;

- «Детском саду комбинированного вида  №  9 «Черепашка» - замена входных дверей, капитальный ремонт пищеблока, ремонт системы вентиляции, замена металлического ограждения по периметру;

- «Детском саду общеразвивающего вида № 10 «Берёзка» – замена входных дверей;

- «Детском саду общеразвивающего вида № 18 «Северяночка» - ремонт козырьков центрального и эвакуационного выходов, замена входных дверей.

Всего на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году  по плану предусмотрено 38601 тыс. руб., из них освоено  17949 тыс. руб, в том числе бюджетных средств 16304 тыс. рублей (кредитополучатель – УМП «Капитальное строительство) и целевых средств  1645 тыс. руб., выделенных на ремонт кабинетов  и групповых комнат (кредитополучатели – общеобразовательные учреждения) .

Статистика расходов денежных средств на проведение капитальных

ремонтов в образовательных учреждениях при подготовке

к новому учебному году

| 2005 год | 2006 год | 2007 год (план) |
| --- | --- | --- |
| 10719 тыс. руб. | 63339 тыс. руб. | 38601 тыс. руб. |
| УМП «Капитальное стро- ительство» | УМП «Капитальное стро- тельство» | В т.ч. УМП «Капитальное строительство 36956 тыс. руб. общеобразовательные учреждения 1645 тыс. руб. – целевые средства) |

Помимо этого в школах  и детских садах проведена очистка канализационных колодцев, профилактика отопительной системы, замеры сопротивления изоляции электропроводки. В настоящее время проводится хлорирование воды, промывка и опрессовка систем отопления и водоснабжения.

Косметический ремонт проводился собственными силами во всех образовательных учреждениях города – это покраска окон, дверей, стен, батарей, побелка потолков, оклейка обоев, замена линолеума, светильников, в кабинетах, мастерских, групповых комнатах, столовых, рекреациях, коридорах, санузлах, лестничных пролётах. В дошкольных образовательных учреждениях проводилась покраска малых архитектурных форм на игровых площадках, завоз песка на игровые площадки, покраска бордюров и разметка дорог на участке. Проведены косметические ремонты хозяйственных блоков, покраска ворот, металлических беседок, контейнеров.

Образовательным учреждениям была оказана шефская и спонсорская помощь:

- СОШ № 2  – Общество с ограниченной ответственностью «АБК» г. Радужный (иректор Амаев Ахмед Изнаурович), Унитарное муниципальное предприятие «Горводоканал» (директор Агаев Багбан Джумшудович), частный предприниматель Григорьев В.Х.;

СОШ № 3 – Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия»  (генеральный директор Хасанов Мидхат Равилович), частный предприниматель Мельник Д.Г.

Распоряжением главы города  от 29.03.2007 № 493р и от 25.06.2007 № 1085р «О перечислении денежных средств» на ремонт учебных кабинетов и групповых комнат  в 2007 году было перечислено 1645 тыс. рублей. На эти средства были отремонтированы 21 учебных кабинетов, 18 групповых комнат, 2 кабинета в городском доме детского творчества, всего в образовательных учреждениях отремонтированы 41 помещение кабинетов и групповых комнат.

Количество отремонтированных кабинетов в течение трёх лет из внебюджетных средств:

| 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год (8 мес.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонти-ровано кабинетов | Сумма | Отремонти-ровано кабинетов | Сумма | Отремонти-ровано кабинетов | Сумма |
| 15 | 482 тыс. руб. | 40 | 1200 тыс. руб. | 41 | 1645 тыс. руб. |

В настоящее время проводится подготовительная работа (составление проектов, согласование с Роспотребнадзором и отделом государственного пожарного надзора) для открытия шести дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях № 6, № 9, № 10, № 15, № 18. В связи с тем, что в городе остро стоит проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях, после перепланировки и ремонта будут открыты дополнительно около 100 детомест.

В летний период  была проведена большая работа по укреплению пожарной безопасности в образовательных учреждениях города Радужный.

На выполнение мероприятий по пожарной безопасности на 2007 год запланировано из бюджета города  8060 тысяч рублей, из них освоены  на сегодняшний день  по городской целевой программе «Укрепление пожарной безопасности города Радужный на 2006-2010 годы» 4127 тыс. руб., до конца года предполагается освоить 3933 тыс. руб.

На основании распоряжения главы города г. Радужный от 26.07.2007 № 1313 р 30 – 31 августа городской межведомственной комиссией в составе  представителей отдела Государственного пожарного надзора по г. Радужный,  территориального отдела Роспотребнадзора, муниципального учреждения  «Центральная городская больница», представителей отдела архитектуры и градостроительства, унитарного муниципального предприятия «Капитальное строительство», управления потребительского рынка, управления ЖКХ, транспорта и связи администрации города, спорткомитета была проведена проверка готовности образовательных учреждений города к  новому 2007 – 2008 учебному году. Были проверены пищеблоки, спортивные залы, учебные кабинеты, санузлы, вспомогательные помещения.

По итогам работы городской комиссии МОУ СОШ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, «Городской дом детского творчества», «Компьютерная школа», дошкольные образовательные учреждения № 6, № 9, № 10, № 12, № 15, № 18 к работе готовы, акты подписаны всеми членами комиссии.

___________________________