Приложение

к решению Думы города

от 27.09.2007 № 342

ИНФОРМАЦИЯ

о мероприятиях по укреплению пожарной безопасности в

образовательных учреждениях города Радужный

Работа по укреплению пожарной безопасности  объектов образования города Радужный  проводится на основании Городской целевой программы «Укрепление пожарной безопасности города Радужный на 2006 – 2010 годы». В программу включены мероприятия по устранению замечаний Государственного пожарного надзора по всем образовательным учреждениям на сумму 2940364 руб.

На 01.01.2007 выписано 177 пунктов по предписаниям отдела государственного пожарного надзора по городу Радужный, дополнительно выписано  45 пунктов, итого 222 пункта.

За 2006 – 2007 годы  на реализацию  программы «Укрепление пожарной безопасности города Радужный на 2006 – 2010 годы»  было профинансировано через  УМП «Капитальное строительство» 10062 тыс. руб. бюджетных средств, из них  в 2006 году – 5935 тыс. руб., за 8 месяцев 2007 года –   4 127 тыс. руб.

За 2006 год было выполнено 130 пунктов  на сумму 5935 тыс. рублей из бюджета города по устранению предписаний по  оборудованию зданий муниципальных образовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа» №  1, 2, 3, 4, 6, 8,  «Школа здоровья и развития» № 5:

- системой оповещения о пожаре 3-го типа;

- автоматической пожарной сигнализацией;

- противопожарными люками и дверьми с пределом огнестойкости 0,6 часа;

- планами эвакуации, соответствующими  ГОСТ Р12.2.143-2002.

В соответствии с проектом в средних общеобразовательных школах № 4, 5, 6 установили сертифицированные пожарные шкафы.

Всего на 2007 год из бюджета города на выполнение предписаний отдела государственного пожарного надзора запланировано 8060 тыс. руб.

За 8 месяцев 2007 года было выполнено 86 пунктов предписаний на сумму 4127 тыс. руб.  из городского бюджета по следующим направлениям:

1. Установка автоматической пожарной сигнализации: в детском саду общеразвивающего вида № 6, № 18, детском саду комбинированного вида № 9, компьютерной школе, городском доме детского творчества.

2. Установка системы оповещения о пожаре 2-го - 3-го типа в детских садах общеразвивающего вида № 6, № 10, № 18, детском саду комбинированного вида № 9, компьютерной школе, городском доме детского творчества.

3. В детских садах общеразвивающего вида № 6, № 10, №12, № 18, детском саду комбинированного вида № 9 двери кладовых  для хранения горючего материала, электрощитовых, вентиляционных камер и т.д. выполнены с  пределом огнестойкости  0,6 часа.

4. В детских садах общеразвивающего вида № 6, № 10, № 12, №» 18, детском саду комбинированного вида № 9, компьютерной школе люки выхода на чердак выполнены с пределом огнестойкости 0,6 часа.

5. В детских садах общеразвивающего вида № 6, № 10, № 12, № 18, детском саду комбинированного вида № 9 установлены сертифицированные пожарные шкафы.

6. Дошкольными образовательными учреждениями, компьютерной школой, городским домом детского творчества за счёт собственных средств заказаны планы-эвакуации, соответствующие ГОСТ  Р12.2.143-2002.

Замечания режимного характера устраняются образовательными учреждениями самостоятельно.

В результате устранения замечаний были подписаны акты готовности всех образовательных учреждений.

Динамика подписания актов готовности ОУ к учебному году:

| ОУ | Общее кол-во | Акты готовности ОУ, подписанные Госпожнадзором к новому учебному году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 – 2006 учебный год | 2006 – 2007 учебный год | 2007 – 2008 учебный год |
| ДОУ | 6 | - | - | 6 |
| СОШ | 7 | - | 7 | 7 |
| ДОП | 2 | - | - | 2 |

Управлением образования и образовательными учреждениями ежегодно разрабатываются планы по организации противопожарной пропаганды и по  укреплению противопожарной безопасности в образовательных учреждениях г. Радужный.

Запланированы такие мероприятия как:

- обновление противопожарных уголков во всех образовательных учреждениях;

- проверка наличия в образовательных учреждениях планов эвакуации, указателей направления путей эвакуации, порядка и последовательности действий при эвакуации, номера телефонов пожарной части;

- проведение технического обслуживания и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов, системы оповещения о пожаре, автоматической пожарной сигнализации;

- назначение ответственных лиц за противопожарное состояние здания и помещений;

- изучение с сотрудниками и учащимися образовательных учреждений Правил пожарной безопасности;

- проведение практических занятий по отработке плана эвакуации по сигналу оповещения «Пожар» с сотрудниками, учащимися и воспитанниками в образовательных учреждениях.

Два раза в год со всеми сотрудниками, учащимися и воспитанниками проводится инструктаж и обучение по Правилам пожарной безопасности. Проверкой усвоения правил пожарной безопасности является проведение практического занятия по отработке плана эвакуации по сигналу оповещения «Пожар».

В 2006 – 2007 учебном году в практических занятиях по отработке плана эвакуации  по сигналу оповещения «Пожар» в образовательных учреждениях приняло участие 9834 человека из них 8426  учащихся и воспитанников и  1408  сотрудников, то есть в занятиях приняли участие каждый учащийся, воспитанник и сотрудник образовательного учреждения.

Инструктаж и занятия по эвакуации проводятся и в летних пришкольных лагерях. Периодически проводятся целевые и внеплановые инструктажи.

Во всех образовательных учреждениях приказом назначен инспектор по пожарной профилактике.

Таким образом, на сегодняшний день  на проведение работ по  укреплению пожарной безопасности объектов образования города освоено  денежных средств в сумме 10062 тыс. рублей, что составляет 34,2 %  от суммы, запланированной на реализацию  Городской целевой программы «Укрепление пожарной безопасности города Радужный на 2006 – 2010 годы»  на весь период действия программы.