Приложение

к решению Думы города

от 26.09.2013 № 406

Информация

руководителей ООО «Дом-сервис», ООО «ЖЭС»,

ООО «Сибирь-сервис», ООО «Веста» о подготовке

к зимнему сезону 2013 – 2014 годов

### Подготовка жилищного фонда к зимней эксплуатации является одним из составных элементов подготовки объектов жизнеобеспечения  муниципального образования к осенне-зимнему периоду. Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период.

### В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда города  к эксплуатации в зимний период, обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения, проживающего в многоквартирных домах города, на муниципальном уровне утверждена ведомственная целевая программа «Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы».  Целью программы является подготовка объектов жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период.

Мероприятиями ведомственной целевой программы предусмотрены работы по подготовке:

- конструктивных элементов (общего имущества) жилищного фонда к осенне-зимнему периоду;

- внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения и канализации жилищного фонда к осенне-зимнему периоду;

- внутридомовых систем отопления жилищного фонда к осенне-зимнему периоду;

-  электрооборудования жилищного фонда к осенне-зимнему периоду.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города. На указанные цели в бюджете города на 2013 год были предусмотрены средства в сумме 36 070 тыс. рублей. По результатам отыгранных аукционов заключены контракты на подготовку жилищного фонда к зиме с ООО «Веста», ООО «Дом-сервис», ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» и ООО «Сибирь-сервис» на сумму 31 917,8 тыс. рублей.

Управляющей компанией ООО «Веста» заключен контракт на сумму 8 225,7 тыс. рублей. Подготовлены к зиме 53 МКД 1, 3 и 7 микрорайонов,  площадью 266 180,4 кв. метра. Работы выполнены на 100%, освоено средств 8225,7 тыс. рублей.

Управляющей компанией ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» заключен контракт на сумму 12 233,7 тыс. рублей. Подготовлены к зиме 102 МКД 4, 5, 9, 10 микрорайонов, площадью 196 803,9 кв. метра. Работы выполнены на 100%, освоено средств 11 612,5 тыс. рублей. Исполнение контракта на 621,2 тыс. руб. меньше суммы заключенного контракта связано с меньшей стоимостью  материалов.

Управляющей компанией ООО «Дом-сервис» заключен контракт на сумму 10 061,9 тыс. рублей. Подготовлены к зиме 46 МКД 2 и 6 микрорайонов,  площадью 233 514,8 кв. метра. Работы выполнены на 100%, освоено средств 10 061,9 тыс. рублей.

Управляющей компанией ООО «Сибирь-сервис» заключен контракт на сумму 1 396,5 тыс. рублей. Подготовлены к зиме 22 МКД микрорайона «Южный»,  площадью 14 036,7 кв. метра. Работы выполнены на 100%, освоено средств 1 396,5 тыс. рублей.

Перечень и объем выполненных работ по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014 годов управляющими компаниями указан в приложении.

Реализация в полном объеме в соответствии с установленными сроками  мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период   обеспечивает надежную работу инженерного оборудования, снижает  энергопотери при потреблении энергоресурсов в многоквартирном доме, снижает физический износ оборудования и инженерных сетей.

________________________________