Приложение

к решению Думы город

от 27.09.2012 № 302

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

города Радужный на 2010 – 2015 годы» за 2011 год

Цель Программы – повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Радужный за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий, организаций и потребителей, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

Задачи Программы:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- оптимизация системы управления процессом повышения энергоэффективности экономики муниципального образования;

- разработка и принятие нормативно-правовых актов, определяющих механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения;

- развитие системы научно-технического и информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики.

Основными потребителями тепловых ресурсов в муниципальном образовании являются население и бюджетные потребители. Разработка и реализация энергосберегающих мероприятий для данных группы потребителей является первостепенной задачей перед разработчиками Программы энергосбережения муниципального образования.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Радужный на 2010 – 2015 годы» (далее программа) по состоянию на 01.01.2012 приведен в приложение №1 к настоящему отчету.

Сведения о результатах реализации программы в 2011 году

УП «Горводоканал» разработаны и реализованы в 2011 году энергосберегающие мероприятия за счет собственных средств на сумму 1055 тыс. руб.:

- установка ЧРП на ВОС-8000 м3/сут. на насосах второго подъема (второй этап);

- монтаж энергосберегающего оборудования (терморегуляторы) в тепловом пункте на КОС-15000;

- установка конденсаторов для компенсации реактивной энергии;

- замена осветительных приборов на энергосберегающие, установка датчиков движения, регуляторов;

- замена ламп накаливания на энергосбергающие.

УП «Радужныйтеплосеть» разработаны и реализованы в 2011 году энергосберегающие мероприятия за счет собственных средств на сумму 10857,5 тыс. руб.:

- проведение энергетического обследования с изготовлением энергетического паспорта;

- замена, реконструкция, модернизация тепловых сетей;

- замена приборов учета тепла на новые с учетом подключения к АСКУ;

- установка датчиков движения в зданиях для управления освещением;

- замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие;

- замена электродвигателей на двигатели меньшей мощности с ЧРП;

- установка автоматических компенсаторов реактивной мощности.

ОАО «Радужнинские городские электрические сети» разработаны и реализованы в 2011 году энергосберегающие мероприятия за счет собственных средств на сумму 9184 тыс. руб.:

- замена сечения КЛ 10-0,4 кВ;

- установка системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ);

- отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой;

- отключение трансформаторов в режимах нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами;

- замена недогруженных трансформаторов в ТП 6-10 на меньшей мощности;

- установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях: батарей конденсаторов;

- установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности батарей статических конденсаторов;

- замена старых трансформаторов выработавших свой ресурс на новые;

- установка счетчиков на подстанциях для учета потребления электроэнергии на собственные нужды;

- установка счетчиков технического учета электроэнергии на границах электрических сетей.

В 2011 году в многоквартирных домах   города в связи с отсутствием  внебюджетных источников (средства собственников жилого фонда, привлеченные средства) из запланированных 4 мероприятий  выполнено одно мероприятие на 17 %, которое было выполнено за счет бюджета города, это:

- установлены 6 общедомовых приборов учета водоснабжения;

- установлены 2 общедомовых прибора учета теплоснабжения.

Управляющими компаниями для снижения потребления энергетических ресурсов в жилом фонде, при подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2011 – 2012 годов за счет собственных средств и средств бюджета города  были выполнены следующие работы:

- заделка межпанельных швов –  4850,1 п. м;

- утепление подвальных помещений – 427,4 кв. м.;

- утепление чердачных помещений – 904 кв. м.;

- замена металлической разводки горячего и холодного водоснабжения на полипропиленовую с заменой 254 полотенцесушителей;

- выполнена замена дверей – 471 шт.;

- остекление окон – 590 кв. м.;

- замена внутридомовых систем теплоснабжения – 509 п. м.;

- установка вентилей и кранов на внутридомовой системе теплоснабжения – 471 шт.;

- установка задвижек на внутридомовой системе теплоснабжения – 90 шт.;

- установка задвижек на внутридомовой системе водоснабжения – 14 шт.;

- замена внутридомовых систем водоснабжения – 2076 п. м.

В 2011 году на инженерных сетях города выполнены следующие энергосберегающие мероприятия:

- произведена замена наружных сетей теплоснабжения в ППУ изоляции – 1,425 км  (в двухтрубном исполнении);

- произведена замена запорной арматуры на наружных сетях теплоснабжения  – 23 ед.;

- восстановлена теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения – 200 п. м.;

- произведена замена наружных сетей водоснабжения в антикоррозийной изоляции – 3.095 км (в однотрубном исполнении);

- произведена замена запорной арматуры на наружных сетях водоснабжения  – 5 ед.;

- на тепловых сетях установлены балансировочные клапаны для улучшения гидравлического режима и, как следствие, данные мероприятия позволяют устранить «перетопы» объектов.

- в целях недопущения «завоздушивания» и, как следствие, улучшения гидравлического режима внутридомовых сетей, на приборах отопления жилых квартир верхних этажей жилых зданий устанавливаются, по мере поступления заявок от жильцов, автоматические клапаны.

- выполнены работы по восстановлению теплового контура теплокамер и изоляции запорной арматуры магистральных и внутриквартальных сетей с целью устранения теплопотерь.

- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы.

В целях реализации энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы муниципальное образование город Радужный подписало Соглашение с Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на субсидирование работ по проведению энергоаудита и оснащение приборами учета, потребляемых энергетических ресурсов, зданий и строений бюджетной сферы.

Финансирование работ по проведению энергоаудита велось из средств бюджета автономного округа в размере 3503,9 тыс. руб., из которых на 01.01.2012 было освоено 1058,6 тыс. руб. Работы по проведению энергоаудита зданий бюджетной сферы завершены в полном объеме в 2012 году, энергетические паспорта энергоэффективности получили 19 бюджетных учреждений по муниципальной программе города Радужный «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности …» и 18 учреждений получили паспорта энергоэффективности по программе «Новая школа Югры».

Финансирование работ по оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов объектов бюджетной сферы велось из средств федерального бюджета. В 2011 году из запланированных 3252,0 тыс. руб. были освоены 1218,026 тыс. руб.

По причине того, что  федеральные средства из бюджета автономного округа на закупку и монтаж приборов учета потребления энергетических ресурсов были перечислены в 4 квартале, работы по закупке и монтажу приборов учета не выполнены в полном объеме, кроме этого в январе 2012 года федеральные денежные средства в размере 2034 тыс. руб. по запросу бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были возвращены в федеральный бюджет. В апреле 2012 года из федерального бюджета Российской Федерации было возвращено 3252 тыс. руб. на продолжение работ по приобретению и установке приборов учета в бюджетной сфере, а также по исполнению обязательств по заключенным договорам, которые бюджетные учреждения заключили в 2011 году  на приобретение и установку приборов учета.

Для исполнения мероприятий по завершению оснащением приборами учета помещений и зданий, предназначенных для размещения органов местного самоуправления и находящихся в муниципальной собственности, было подписано дополнительное соглашение. Согласно подписанному соглашению срок выполнения мероприятий по установке приборов учета был продлен до 30.10.2012, что позволило в настоящее время выполнить все работы в полном объеме по установке приборов учета в бюджетной сфере.

Из бюджета муниципального образования в 2011 году на реализацию мероприятий по энергосбережению в рамках софинансирования на основании соглашений с Департаментом строительства, энергетики и ЖКК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из запланированных 1906,9 тыс. руб., согласно проведенных аукционов, котировок и заключенных договоров были освоены 1599,41 тыс. руб.

Сведения о неосвоенных денежных средствах в течение

финансового года с указанием причин их не освоения

Из запланированного финансирования мероприятий муниципальной Программы из различных источников финансирования в сумме 63 999,1 тыс. руб. исполнение составило 24 984,61 тыс. рублей, что составило 45,7 %. Из-за отсутствия внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств, а также средств собственника жилья в МКД) большая часть не исполнения мероприятий приходится на бюджетную сферу и жилой фонд. В настоящее время с учетом опыта предыдущего года по результатам 9 месяцев 2012 года, а также после принятия решения координационным советом при администрации города Радужный по вопросу дальнейшего порядка финансирования мероприятий  утвержденной программы, мероприятия будут скорректированы в пределах имеющихся финансовых возможностей за 2012 год и на предыдущие годы.

Кроме выше названных мероприятий в 2011 году выполнялись мероприятия по энергосбережению в рамках  программы «Новая  школа Югры» – 3 мероприятия и 2 мероприятия по программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Радужный в 2011 – 2013 годах».

Оценка эффективности реализации программы

Информация об оценке эффективности программы за 2011 год приведена в приложение № 2 к настоящему отчету.

Показатели эффективности реализации программы не входят в число показателей, указанных в настоящем отчете.

_________________________________