Приложение

к решению Думы города

от 28.02.2013 № 350

### Отчет

### о ходе выполнения муниципальной целевой программы

### «Электронный Радужный на 2010 – 2013 годы»

### Работа администрации города в сфере развития информационных технологий была направлена, в первую очередь, на модернизацию существующей информационной и телекоммуникационной структуры, необходимой для реализации электронного взаимодействия граждан и структурных подразделений администрации города.

### Муниципальная целевая программа «Электронный Радужный на 2010 – 2013 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 13.11.2010 №529 (изменения внесены постановлениями администрации города от 25.04.2011 № 223 и от 18.05.2012 №355).

Задачами Программы являются:

-  создание и поддержание в состоянии, обеспечивающем эффективное применение современного парка компьютерной техники в администрации города Радужный;

- совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- развитие муниципальной информационной сети;

- оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг путём создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы.

Увеличение процента рабочих мест в органах местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет до 75%.

Сокращение времени согласования организационно-распорядительных документов в системе электронного документооборота до минимально возможного (1 день).

Увеличение количества подразделений органов местного самоуправления:

- имеющих локальные вычислительные сети, – до 65%;

- предоставляющих информацию в сети Интернет, – до 75%.

Увеличение количества государственных и муниципальных услуг населению, предоставляемых в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Увеличение процента подразделений органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные в соответствии с законодательством о персональных данных, до 100%.

Финансирование Программы производится исходя из возможностей местного бюджета.

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено выделение 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) рублей, утверждено 1 741 000 (один миллион семьсот сорок одна тысяча) рублей. Кассовое исполнение составило 1 709 102,3 (один миллион семьсот девять тысяч сто два) рубля. Исполнение мероприятий программы относительно выделенных средств составило 98,17%.

Выделенные бюджетные ассигнования пошли на выполнение следующих мероприятий программы:

- Обновление парка компьютерной техники (п. 1.1. программы) – предусмотрено 700 000 руб., выделено 354 800 руб., исполнено 327 800 руб.
Приобретен сервер управления баз данных АС "Бюджет", сетевое оборудование, 4 системных блока, 4 монитора.

- Приобретение техники для создания новых автоматизированных рабочих мест (п.1.2. программы) – предусмотрено 300 000 руб., выделено 101 300 руб., исполнено 101 227 руб. Приобретен сервер для системы электронного документооборота и документный сканер.

- Техническое обслуживание и оплата доступа к сети интернет  центров общественного доступа, оплата доступа к сети интернет  структурных подразделений администрации города (п.9 программы) – предусмотрено 500 000 руб., выделено 277 000 руб., исполнено 274 500,3 руб.

- Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) (п. 4.1. программы) – предусмотрено 3 000 000 руб., выделено 595 900 руб., исполнено 593 715 руб. Приобретено антивирусное программное обеспечение Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition на 198 рабочих мест, почтовый сервер на 250 учетных записей, система электронного документооборота «Elma» на 90 рабочих мест. Для организации рабочих мест в системе межведомственного электронного взаимодействия по оказанию государственных и муниципальных услуг приобретены средства криптографической защиты информации

- Приобретение (разработка) специализированного программного обеспечения (п.4.2 программы) – предусмотрено 600 000 руб., выделено 412 000 руб., исполнено 411 860 руб. – внедрение системы электронного документооборота «Elma».

На сегодняшний день подготовлен проект Программы с изменениями, связанными в первую очередь с созданием многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Для МФЦ запланировано использование помещения, являющегося собственностью муниципального образования, расположенного на 1 этаже 5-и этажного жилого дома, по адресу: г. Радужный, 1 микрорайон, дом 2.

В соответствии с расчетами стоимость проектно-сметных работ составляет 311 000 рублей, стоимость строительно-монтажных работ – 7 500 000 рублей.

Финансирование строительно-монтажных работ проводится в рамках программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Информационное общество – Югра" на 2011 – 2015 годы". 90% денежных средств для проведения капитального ремонта помещения, планируемого под МФЦ, предоставляется из бюджета ХМАО-Югры и составит 6 818 000 рублей.

Остальные денежные средства в размере 311 000 рублей и 682 000  рублей (10% от суммы стоимости запланированного капитального ремонта помещения), закладываются в муниципальную целевую программу "Электронный Радужный (2010 – 2015 годы)".

Подготовлены и отправлены технические заявки на приобретение офисной мебели, вычислительной техники, серверного оборудования для МФЦ:

- мебель – стоимость 1 793 183 рубля (заявка отправлена в Департамент экономического развития ХМАО – Югры;

- оборудование – стоимость 3 935 200 рублей (заявка отправлена в Департамент экономического развития ХМАО – Югры.

Финансирование закупки оборудования будет производиться за счет средств программы "Сотрудничество", 70% предоставляется из бюджета ХМАО – Югры (1 379 000 рублей для мебели и 3 027 000 рублей для оборудования).

Средства местного бюджета составят 414 000 рублей и 908 000 рублей в соответствии с 30% остальной стоимости.

В 2012 году для МФЦ уже получены мебель и некоторая часть оборудования на сумму 397 000 рублей. Ожидается поступление вычислительной техники.

На сегодняшний день из средств городского бюджета на 2013 г. выделено 1200000 рублей. Выделенные средства направятся на реализацию мероприятий по многофункциональному центру, на замену части устаревшей вычислительной техники и приобретение лицензионного серверного программного обеспечения.

Но для достижения ожидаемых результатов от реализации программных мероприятий, в первую очередь тех, которые направлены на обновление парка компьютерной техники и приобретение лицензионного программного обеспечения, необходимо дополнительное финансирование, так как большая часть вычислительной техники и серверов эксплуатируется гораздо более пяти лет и нуждается в замене, а рабочие места пользователей не в полной мере обеспечены актуальными версиями лицензионного обеспечения.

___________________________________