Приложение

к решению Думы города

от 29.04.2010 № 14

Отчет

о работе УМП «Капитальное строительство» в части

выполнения плана  капитального строительства

в 2009 году и о перспективах на 2010 год

Общий объем финансирования капитальных вложений по итогам 2009 года составил 594 553 тысяч рублей, в том числе доля капитального ремонта составила 9 797 тысяч рублей, нового строительства – 584 756 тысяч рублей.

Фактическое выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ составило 501 258 тысяч рублей. Введено в 2009 году основных фондов на общую сумму 714  374 млн. рублей.

Завершены строительством и сданы в эксплуатацию следующие объекты: «Реконструкция АБК под детский сад на 200 мест в 6 мкр.»; «Спортивный центр в 1 мкр.»; жилой дом № 15.1 в 10 мкр.; 12/9; 12/10  в мкр. Южный, №27 в 10 мкр. Общее количество построенных  квартир в этих домах – 152 шт. (8 132 кв. м.).

Стоит отметить, что 211,6 млн. рублей, что составляет 36% от общего объема, были включены в бюджет города в ноябре 2009 года, эти средства являются задельными на 2010 год. Основная доля из этих средств приходится на объекты социального значения – три детских сада, инфекционное отделение (приложение №1 гр. 9 табличного отчета) и является окружной субсидией. Наличие этих денег позволяет говорить о перспективах на 2010 год, так как в бюджете 2010 года на капитальное строительство и капитальный ремонт на начало года предусмотрено 319 242 млн. рублей, из них доля округа – 260 040 млн. рублей.

В статью расходов капитального ремонта за 2009 год  вошли работы как по устранению предписаний пожнадзора объектов здравоохранения и административных зданий, так и по частичным ремонтам объектов социальной сфере (приложение №2) .

При рассмотрении перспектив в 2010 году очевидно сокращение количества вводимых объектов. Мы с большей степенью уверенности можем говорить о вводе в эксплуатацию детского сада на 100 мест в 5 мкр., инфекционного корпуса и 24-квартирного жилого дома №25 в 1 мкр. Нестабильная ситуация в финансово-экономической сфере 2009 года не позволила создать задел в жилищном строительстве, где основополагающими являются 2 источника поступления средств: бюджетные инвестиции целевых программ и спрос населения на жильё от застройщика по ипотечным кредитам.

__________________________________________________