Приложение

к решению Думы города

от 29.09.2008 № 493

ИНФОРМАЦИЯ

о развитии инфраструктуры города в 2008 году

Развитие инфраструктуры города в 2008 году – есть результат работы городских служб, осуществляющих на территории города строительство и эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, в части реализации основных направлений  Генерального плана города Радужный и проекта планировки 8 и 10 микрорайонов города, принятых Думой города и главой города в 2007 году, а также архитектурно-планировочных решений, принятых администрацией города, по развитию 9-го микрорайона,  индивидуального жилищного строительства в СУ-968, микрорайона 22; по реконструкции застроенных территорий, путем сноса ветхого и непригодного для проживания жилья  в 1 и 2 микрорайонах города, микрорайоне Южный.

В основном работа по развитию инфраструктуры города в 2008 году заключается в следующем:

- прокладка магистральных и внутриквартальных канализационных и водопроводных сетей к новым жилым домам в 1, 10 микрорайонах города; маневренного жилого фонда в микрорайоне «Южный»;

- строительство магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне 10;  к жилым домам маневренного фонда в микрорайоне «Южный», к жилым домам индивидуального типа в СУ-968, 22 микрорайоне; к инфекционному корпусу на территории больничного комплекса по ул. Новой; строительство нового ЦТП в микрорайоне 10 для обеспечения новых жилых домов 2 очереди строительства 10 микрорайона;

- строительство трансформаторных подстанций (КТПН и ТП), мачт наружного освещения в микрорайонах города 1, 10, 8, а также линий электроснабжения 0,4 кВ к жилым домам маневренного фонда в микрорайоне «Южный»; 22 микрорайоне к жилым домам индивидуального типа;

- строительство кабельной канализации линий связи в 9, 10, 1-ом микрорайонах города, а также к строящемуся на территории больничного комплекса по ул. Новой инфекционному корпусу; электроснабжение комплекса для массовых занятий зимними видами спорта (лыжно-саночная трасса). Объект располагается в северной части города;

- асфальтирование городских дорог, автостоянок, площадок у социально-значимых объектов города, проездов вдоль жилых домов, спортивных и детских площадок, а также строительство улицы Парковой между 8 и 10 микрорайонами города, устройство кольцевой развязки на пересечении улиц Нефтяников и Возрождения в районе Храмового комплекса.

Кроме этого, следует отметить работу по подготовке проектной документации служб города по размещению КОС-400 м3/сут. в микрорайоне «Южный». Данный объект будет являться 1 очередью строительства КОС-1369 м3/сут., который принят к размещению на территории микрорайона «Южный» Генеральным планом города.

В рамках исполнения Программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2005 – 2012 годы» проведены работы по реконструкции центральных тепловых пунктов 1, 2, 3, 4, 5 микрорайонов города с устройством автоматизированной системы контроля. Планируется до конца 2008 года работа по реконструкции существующих тепловых камер в микрорайонах 1 – 9, а также капитальный ремонт ЦТП в микрорайонах.

__________________________