Приложение

к решению Думы города

от 31.03.2011 № 132

Отчет

администрации города об исполнении программ  «Строительство

и (или) приобретение жилых помещений на условиях социального

найма, формирование маневренного жилищного фонда» и

«Программы переселения граждан из жилых помещений,

непригодных для проживания на 2010 – 2012 годы» за 2010 год

I. Во исполнение подпрограммы «Строительство и (или) приобретение жилых помещений на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда» программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы постановлением администрации города Радужный от 02.06.2010 №160 утверждена «Программа по обеспечению жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на 2010 – 2012 годы».

На 2010 год паспортом Программы объем финансирования предусмотрен в сумме 41610,6 тыс. руб., в т. ч. средства бюджета округа 26760,7 тыс. руб., средства городского бюджета 14849,9 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, учетная норма общей площади жилого помещения в городе Радужный установлена в размере 12 квадратных метров.

Норма предоставления жилого помещения в целях реализации настоящей подпрограммы установлена в размере:

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения, предоставляемого на условиях социального найма, на одного члена семьи из двух и более человек;

2) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения, предоставляемого на условиях социального найма, на одиноко проживающего гражданина (статья 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, решение Думы города от 28.02.2006 №115 «Об утверждении положений о жилье»).

Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в порядке очередности исходя из времени принятия на учет (статья 49 Жилищного кодекса Российской Федерации).

При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, учитывается площадь жилого помещения, находящегося у него в собственности (пункт 7 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Одиноко проживающим гражданам может быть предоставлено жилое помещение на условиях договора социального найма общей площадью свыше установленной нормы предоставления общей площади жилого помещения, но не более общей площади однокомнатной квартиры (пункт 2 статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В случаях, если гражданин и (или) члены его семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, ухудшили свои жилищные условия путем продажи, дарения или отчуждения иным способом жилого помещения, принадлежащего им на праве частной собственности, в течение десяти лет, предшествующих предоставлению им жилого помещения по договору социального найма, жилое помещение предоставляется данному гражданину и членам его семьи в размере нормы предоставления жилого помещения за минусом общей площади отчужденного жилого помещения (пункты 8, 9 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 15 закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз).

В администрации города в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, по состоянию на 01.01.2010 состояли 1703 семьи (граждан).

В результате предоставления жилых помещений, субсидий и других мер социальной поддержки на приобретение жилых помещений, а также исключения из списка граждан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации по состоянию на 01.01.2011 в данном списке состояли 1605 семей (граждан).

Информация о гражданах, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма за период 2008 – 2010 годов

(таблица)

| Период | Количество граждан сотоящих на учёте по состоянию на начало года | Количество граждан принятых на учёт за год | Количество граждан восстановлен ных в списке | Количество граждан исключенных из списка за год | Основание исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | п.п.1 п.1 ст.56 ЖК РФ | п.п.2 п.1 ст.56 ЖК РФ | п.п.3 п.1 ст.56 ЖК РФ | п.п.4 п.1 ст.56 ЖК РФ | п.п.5 п.1 ст.56 ЖК РФ | п.2 ст.17 ГК РФ |
| 2008 год | 2362 | 30 | 0 | 328 | 2 | 126 | 46 | 151 | 2 | 1 |
| 2009 год | 2064 | 18 | 3 | 382 | 2 | 162 | 77 | 123 | 0 | 18 |
| 2010 год | 1703 | 43 | 7 | 148 | 9 | 55 | 61 | 16 | 0 | 7 |

После ввода в эксплуатацию в 2010 году жилого дома, расположенного по адресу: 1 микрорайон, дом 25а, фактически заселены 9 жилых помещений, построенных по данной программе, согласно соглашениям СМ-8/09.1 от 23.10.2009 и СМ-8/10 от 11.06.2010, заключенным между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием город Радужный, а так же за счет средств местного бюджета.

1 мкр. дом №25а

| Соглашение | К-во квартир | Человек | Общ.пл. кв.м. | Финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | округ | мест. бюджет |
| СМ-8/09.1 от 23.10.2009 (профинансировано в 2009 г.) | 4 | 12 | 259,8 | 7793,95 | 1179,89 |
| СМ-8/10 от 11.06.2010 | 5 | 20 | 399,4 | 11 937,96 | 1 857,85 |

Примечание: Расчеты стоимости общей площади жилого помещения производятся без учета балконов и лоджий в соответствии с пунктом 5 статьи 15 ЖК РФ.

Средства бюджета автономного округа на строительство данного дома в размере 7793,95 тыс. руб., а так же средства бюджета города в сумме 1179,89 тыс. руб. поступили в 2009 году, в связи с чем в паспорт данной программы указанная сумма уже не была включена.

Ожидаемые результаты реализации программы в 2010 году согласно условиям Программы составляли:

- строительство  и приобретение жилых помещений с участием средств бюджета округа, в том числе новое строительство – 417 кв.м. общей площади жилья;

- количество семей, улучшивших жилищные условия в связи с предоставлением жилья – 8 семей.

Фактически в течение года по данному мероприятию сдано в эксплуатацию 659,2 кв. м. общей площади жилья, количество семей улучшивших жилищные условия – 9.

После ввода в эксплуатацию дома № 15 в 10 микрорайоне в апреле 2011 года планируется заселение 8 жилых помещений.

В настоящее время финансирование строительства данного жилого дома произведено в следующем порядке:

10 мкр. дом №15

| Соглашение | К-во квартир | Человек | Общ.пл. | Финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | округ | мест. бюджет |
| СМ-8/10 от 11.06.2010 | 8 | 34 | 529,45 | 14819,88 | 2133,33 |

Примечание: Расчеты стоимости общей площади жилого помещения производятся без учета балконов и  лоджий в соответствии с пунктом 5 статьи 15 ЖК РФ.

Для выполнения данного соглашения, заключенного с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 году будет необходимо 3181,78 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, если не произойдут изменения в учетных делах очередников и останутся запланированные кандидаты на заселение данного дома.

По данным управления учета и отчетности средства на реализацию данного мероприятия из городского бюджета в размере 14849,9 тыс. руб. были направлены в УП «Капитальное строительство». УП «Капитальное строительство», являющееся соисполнителем данной программы, данные денежные средства были использованы на строительство следующих объектов:

| Наименование стройки, объекта | Сумма средств местного бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| жилой дом №15 в 10 мкр. | 2133,33 |
| жилой дом №15.1 в 10 мкр. | 203,8 |
| жилой дом №25.0 в 1 мкр. | 1960,4 |
| жилой дом №28 в 10 мкр. | 28,9 |
| жилой дом №27 в 10 мкр. | 9825,6 |
| жилой дом №21 в 1 мкр. | 697,9 |
| ИТОГО | 14849,9 |

За 2010 год средства, предусмотренные паспортом программы и выделенные в рамках реализации данного мероприятия в сумме 41610,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа 26760,7 тыс. руб. и средств бюджета города 14849,9 тыс. руб., использованы в полном объеме.

II. Во исполнение подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы постановлением администрации города Радужный от 24.06.2010 №225 утверждена «Программа переселения граждан из жилых помещений, непригодных для проживания на 2010 – 2012 годы».

На 2010 год паспортом программы объем финансирования предусмотрен в сумме 33000,7 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета автономного округа 22204,4 тыс. руб.;

- средства бюджета города 10796,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации данного мероприятия в 2010 году согласно условиям Программы составляли:

- строительство  жилых помещений с участием средств бюджета округа, в том числе новое строительство – 696 кв.м.;

- снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания 675 кв.м.;

- количество семей, улучшивших жилищные условия в связи с предоставлением жилья – 16 семей.

Участниками Программы являются граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (включенных в реестр жилых домов, непригодных для проживания по  состоянию на 01.01.2007) и являющиеся собственниками указанных жилых помещений или нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

Переселение граждан производится согласно следующему порядку:

- участникам программы, проживающим в непригодных для постоянного проживания жилых помещениях на условиях договора социального найма, в соответствии со статьями 86, 87 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения на условиях договора социального найма;

- участникам программы, являющимся собственникам жилых помещений, предоставляется право на заключение договора мены занимаемого жилого помещения на предлагаемое жилое помещение с оплатой разницы между фактической (сложившейся при строительстве) стоимостью приобретаемого и размером стоимости за изымаемое жилое помещение. Размер стоимости  изымаемого жилого помещения определяется в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.04.2006 №87-п «О нормативах средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения»;

- участникам программы, являющимися собственниками жилых помещений, предоставляется право на получение компенсации за изымаемое жилое помещение. Компенсация выплачивается по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии  с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.04.2006 №87-п «О нормативах средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения»;

- гражданам, не являющимся участниками Программы, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, муниципального жилищного фонда коммерческого использования на условиях договора найма, предоставляются другие жилые помещения, муниципального жилищного фонда коммерческого использования на условиях договора найма;

- гражданам, не являющимся участниками Программы, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, муниципального специализированного жилищного фонда (служебных квартирах), могут быть предоставлены другие жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда на условиях договора найма.

Фактически  в течение 2010 года по данной подпрограмме сданы в эксплуатацию 559,8 кв. м. общей площади жилья, количество семей, улучшивших жилищные условия путем переселения и непригодного жилья  – 11, из них:

- после ввода в эксплуатацию в 2010 году  жилого дома, расположенного по адресу: 1 микрорайон, дом 25а, во исполнение соглашений о реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» Н-8/10 от 15.04.2010 и Н-8/093 от 12.11.2009, заключенных между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием город Радужный, предоставлены 5 жилых помещений;

- 4 квартиры предоставлены гражданам, проживающим в непригодных жилых помещениях муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета;

- 2 семьям выплачена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение;

- снесены жилых помещений, непригодных для проживания – 2133,4 кв.м.

1 микрорайон дом № 25 а

| Соглашение | Количе-ство квартир | Человек | Общая площадь кв.м. | Финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | округ | мест. бюджет |
| Н-8/09.3 от 12.11.2009 | 4 | 20 | 236,8 | 6149,59 | 798,59 |
| Н-8/10 от 15.04.2010 | 1 | 3 | 80,0 | 2006,47 | 0,0 |
| Граждане, не являющиеся участниками программы, проживающие в непригодных жилых помещениях муниципального жилищного фонда | 4 | 11 | 243,0 | 0,0 | 4821,4 |

Примечание: Расчеты стоимости общей площади жилого помещения производятся без учета балконов и   лоджий в соответствии с пунктом 5 статьи 15 ЖК РФ.

Финансирование строительства указанного жилого дома по данному мероприятию по соглашению Н-8/09.3 от 12.11.2009 между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городом Радужный проводилось в конце 2009 года, в связи с чем средства бюджета автономного округа были освоены не в полном объеме. Остаток неиспользованных средств в сумме 4547 тыс. руб. был использован в 2010 году, в связи с чем данные средства были включены в паспорт Программы на 2010 год.

После ввода в эксплуатацию дома № 15 (строительный) 10 микрорайона в апреле 2011 года планируется заселение 11 квартир, построенных во  исполнение соглашений о реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» Н-8/10 от 15.04.2010 и Н-8/10.1 от 20.08.2010, заключенных между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием город Радужный, а так же за счет средств местного бюджета планируется предоставление еще 2 квартир.

Всего запланировано предоставления жилья общей площадью 790,22 кв.м.

10 микрорайон дом № 15

| Соглашение | Количество квартир | Чело-век | Общая площадь кв.м. | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | округ | мест. бюджет |
| Н-8/10 от 15.04.2010 | 6 | 12 | 353,07 | 7039,88 | 1137,6 |
| Н-8/10.1 от 20.08.2010 | 5 | 17 | 295,95 | 7470,33 |  |
| За счет средств местного бюджета | 2 | 7 | 141,2 |  |  |

Примечание: Расчеты стоимости общей площади жилого помещения производятся без учета балконов и лоджий в соответствии с пунктом 5 статьи 15 ЖК РФ.

Средства местного бюджета в сумме 1137,6 тыс. руб. были направлены за софинансирование строительства данного дома в 2010 году по указанному в приведенной таблице соглашению Н-8/10 от 15.04.2010. Для выполнения обязательств  по данному соглашению в 2011 году необходима сумма в размере 3177,44 тыс. руб.

Кроме того, для софинансирования по соглашению Н-8/10.1 от 20.08.2010 за счет средств местного бюджета потребуется 2169,10 тыс.  руб.

Для переселения граждан за счет средств местного бюджета потребуется 5369,84 тыс. руб.

В течение 2010 года выплачена выкупная стоимость гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания:

| Участники Программы, получившие компенсацию за изымаемое жилое помещение | Коли-чество квартир | Чело-век | Общая площадь кв.м. | Выкупная стоимость тыс. руб. | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | округ | мест. бюджет |
|  | 2 | 5 | 100,5 | 2 517,58 | 1140,54 | 1377,04 |

Примечание: Расчеты стоимости общей площади жилого помещения производятся без учета балконов и лоджий в соответствии с пунктом 5 статьи 15 ЖК РФ.

По данным управления учета и отчетности средства на реализацию данного мероприятия из городского бюджета в размере 9419,2 тыс. руб. были направлены в УП «Капитальное строительство». УП «Капитальное строительство», являющееся соисполнителем данной программы, данные денежные средства были использованы на строительство следующих объектов:

| Наименование стройки, объекта | Сумма средств местного бюджета тыс. руб. |
| --- | --- |
| жилой дом №15 в 10 мкр. | 1137,6 |
| жилой дом №15.1 в 10 мкр. | 2001,2 |
| жилой дом №25.0 в 1 мкр. | 4821,4 |
| жилой дом №27 в 10 мкр. | 1385,0 |
| жилой дом №21 в 1 мкр. | 74,0 |
| ИТОГО | 9419,2 |

За 2010 год средства, предусмотренные паспортом программы и выделенные в рамках реализации данного мероприятия в сумме 33000,7 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа 22204,4 тыс. руб. и средств бюджета города 10796,3 тыс. руб., использованы в полном объеме.

____________________________________