Приложение № 1

к решению Думы города

от 26.10.2006 № 214

Информация

генерального директора МУ "Дирекция единого заказчика по ЖКУ"

об итогах работы по благоустройству города

На 2006 год утвержден план работ по внешнему благоустройству с суммой финансирования 19629 тыс.руб. По всем предусмотренным планом работ пунктам своевременно проведены конкурсы и заключены договоры с подрядными организациями.

Основные виды работ:

1. Снос жилья самовольно возведенного, а также по программе «Улучшение условий граждан, проживающих в жилье, непригодном для проживания». За 9 месяцев текущего года по решению суда снесено 35 единиц самовольно возведенных строений, при этом рекультивировано земель общей площадью 14234   кв.м. Снесено 9  строений ветхого жилья, общей площадью 1319,9 кв.м. Из них 3 жилых многоквартирных дома: ул. Ломоносова 10, ул. Школьная 26/5, 1 мкр дом 50. Затраты на выполнение данных работ составили  2652,87 тыс. руб.

2. Ликвидация несанкционированной свалки на территории снежного карьера выполнена на площади 29000 кв.м. Затраты составили 344 тыс. руб.

3. Работы по озеленению (устройство клумб, цветников и газонов). Заключены договоры на сумму 5156,3 тыс. руб. Фактическое выполнение по данным видам работ составило 4262,7 тыс. руб. В летний период выполнен посев травы в готовые газоны на площади 27144,67 кв. м., выполнено устройство цветников и посадка цветов общей площадью 1161,02 кв.м.   Выполнено озеленение участка  территории больничного комплекса в 10 мкр. на сумму 169,932 тыс. руб.

4. Продолжена работа по устройству тротуаров из декоративной плитки. Выложено таких тротуаров общей площадью   2094,3  кв.м. Это тротуары: вдоль городского парка отдыха между 5 и 6 микрорайонами,  жилых домов № 20, 18 в 6 мкр,  парка «Сказка» в 7 мкр. и жилого дома № 29 в 5 мкр. На эти цели были затрачены средства в сумме 2476,6 тыс. руб., в том числе на приобретение поребрика, который был уложен при устройстве тротуаров.

5. После выполнения работ по асфальтированию 2-ой очереди ул. 50 лет Победы от перекрестка с ул. Нефтяников до перекрестка с ул. Казамкина  выполнено устройство бордюрного камня.  Затраты на эти виды работ составили 1216,538 тыс. руб. Произведена окраска бордюрного камня как вдоль дорог, так и уложенного ранее  на других территориях города. Приобретен бордюрный камень, в том числе  предусмотренный для укладки на участке ул. Нефтяников, асфальтирование которого  не было выполнено в текущем году из-за реконструкции тепловых сетей.

6. Была продолжена работа по устройству автостоянок и пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях. Уложено 586 кв. м дорожных плит на сумму 76,509 тыс. руб.

7. В связи с потребностью обустройства мест отдыха горожан изготовлены   50 новых скамеек, 50 урн, 25 декоративных вазонов. Общая стоимость работ составила 569,5 тыс. руб.

8. На территории вновь введенных жилых домов в 9 и 10 микрорайонах, где благоустройство территорий еще в полной мере не завершено, установлены 2 новых детских игровых городка и гимнастическая площадка. Еще один городок установлен возле жилого дома № 2 во 2 микрорайоне. На эти цели затрачены средства в сумме  629 тыс. руб.

9. В преддверии празднования Дня города на территории парка отдыха установлены две новые светодинамические конструкции.

10. Выполнена замена ограждений из труб на ограждения современного дизайна на территории мемориала «Памяти поколений»  и  возле жилых домов № 23, 25 во 2 микрорайоне протяженностью 194 м.п.

Вцелом, по состоянию на 01.10.2006 выполнены работы по  внешнему благоустройству на сумму 13,563 млн. руб, что составляет 100% от запланированного планом на этот период.

Внутриквартальные территории также не остались без внимания. Здесь была проведена огромная работа предприятиями обслуживающими жилой фонд ООО «Веста», ООО «Дом-сервис», ООО «ЖЭС» и ООО «Сибирь-сервис». В летний период выполнено следующее:

- завезен и спланирован торф  на территории общей площадью 8957 кв. м;

- выполнен посев травы  общей площадью 42512 кв. м;

- выполнен покос травы на газонах  общей площадью 110919 кв.м;

- отремонтированы металлические ограждения протяженностью 2382 м.п;

- установлено новых МАФов 48 единиц;

- выполнено устройство новых детских площадок  8 единиц;

- выполнен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек  общей площадью 1159 кв.м;

- высажено деревьев 8160 штук;

- окрашено скамеек, МАФов, ограждений – 6896 кв.м;

- высажено цветов – 25753 штук;

- завезено чистого грунта на пляж 180м3.

_________________________________________