Приложение № 2

к отчету о ходе реализации муниципальной

программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в городе Радужный

на  2010-2015 годы» за 2011 год

Информация

об  оценке эффективности долгосрочной целевой муниципальной программы города Радужный  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                   в городе Радужный на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2011 год Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности в бюджетном секторе г. Радужный

| № п.п | Наименование показателей результативности(целевых индикаторов) | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Эфективность реализации програмы (%) | Конъюктурный обзор |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м | 0,56 |  |  |  | 0,260 | 72 | Уменьшение произошло с установкой приборов учета и теплой зимы |  |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м | 0,41 |  |  |  | 0,25 | 61 | Снижение связано с установкой приборов учета |  |
| 3. | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м | -0,06 |  |  |  | -0,03 | 50 | Уменьшение произошло с установкой приборов учета и теплой зимы |  |
| 4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом | Гкал/кв.м | -0,17 |  |  |  | -0,09 | 53 | Снижение связано с установкой приборов учета |  |
| 5. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,95 |  |  |  | 0,84 | 88 |  |  |
| 6. | Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м /чел. | 52,85 |  |  |  | 36,3 | 69 |  |  |
| 7. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м /чел | -4,01 |  |  |  | -248 | 0 | Связано с тем, что в МБУЗ «ЦГБ» 10 приборов учета находились более месяца на поверке, в 2-х учреждениях были неисправны приборы учета и не все приборы установлены согласно утвержденной программы. |  |
| 8. | Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | кВтч/ чел. | 1994,16 |  |  |  | 1062 | 53 |  |  |
| 9. | Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | кВтч/ кв м | -312,17 |  |  |  | - 216 | 0 | Связано с увеличением потребления электроэнергии в школах, ведено 2-х разовое питание и установкой дополнительного оборудования по программе «Новая школа Югры» |  |
| 10. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 11. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 93,93 |  |  |  | 95 | 101 | Связано с установкой приборов учета в бюджетных учреждениях. |  |
| 12 | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 93,95 |  |  |  | 66,3 | 71 | Не во всех учреждениях завершена работа по установке приборов учета, в настоящее время где имеется техническая возможность завершены работы по установке приборов учета |  |
| 13. | Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 14. | Доля расходов бюджета города на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | для фактических условий | % | 1,91 |  |  |  | 2,19 | 115 | Увеличение расходов связано с увеличением тарифа на электроэнергию и объемов потребления коммунальных ресурсов |  |
| 14.2 | для сопоставимых условий | % | 2,16 |  |  |  | 38 |  | В связи с увеличением тарифов на энергоресурсы по отношению к 2009 году, как к базовому для расчета целевых показателей |  |
| 15. | Динамика расходов бюджета города на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетными учреждениями (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | для фактических условий | тыс. руб. | -2010 |  |  |  | -4215 | 210 | В связи с увеличением тарифов на энергоресурсы и объемов потребления коммунальных ресурсов |  |
| 15.2 | для сопоставимых условий | тыс. руб. | -2010 |  |  |  | 26055 | 0 | Показатель приведен к фактически данным 2009 года, |  |
| 16. | Доля расходов бюджета города на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Из бюджета города не предоставляются субсидии организациям коммунального комплекса |  |
| 17. | Динамика расходов бюджета города на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | %. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 18. | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 10,13 |  |  |  | 11,04 | 109 |  |  |

Целевые показатели энергосбережения в коммунальной инфраструктуре

| № п.п | Наименование показателей результативности(целевых индикаторов) | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Эффективность реализации программы (%) | Конъектурный обзор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Изменение уд. расхода топлива на выработку тепловой энергии (далее - ТЭ) | кг у. т. | -0,01 |  |  |  | -40,89 | 89 | Изменение удельного расхода топлива связан с проведением предприятием УП «РТС» энергосберегающих мероприятий на обслуживаемых объектах. |
| 2 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 2 214 |  |  |  | 1370 | 62 | Уменьшение потерь связано с проведением энергосберегающих мероприятий, в том числе замену металлических труб на трубы в ППУ изоляции |
| 3 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. куб.м | -2448 |  |  |  | -9549 | 390 | Уменьшение потеря связано с комплексом проведенных энергосберегающих мероприятий, в том числе замена старых водопроводов |
| 4 | Динамика изменения объемов электрической энергии (далее -ЭЭ), используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |

Целевые индикаторы и показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

| № п/п | Наименование показателей результативности(целевых индикаторов) | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Эффективность реализации программы (%) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ) потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов, далее -МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования(далее -МО) | % | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 93,0 |  |  |  | 91 | 98 | Данный показатель зависит от точных данных предоставляемых управляющими компаниями о потребление электроэнергии населением в МКД. |
| 4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 1,73 |  |  |  | 0,11 | 6 | Отклонение от планового показателя связано с тем, что из, за установленных приборов учета часть не исправны, а у некоторых истек срок поверки. Кроме того ранее и вновь установленные приборы учета не приняты в эксплуатацию управляющими компаниями. |
| 5. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 5,91 |  |  |  | 7,2 | 121 |  |
| 7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 1,54 |  |  |  | 0,2 | 13 | Отклонение от планового показателя связано с тем, что из, за установленных приборов учета часть не исправны, а у некоторых истек срок поверки. Кроме того ранее и вновь установленные приборы учета не приняты в эксплуатацию управляющими компаниями. |
| 8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД в МО | % | 36,04 |  |  |  | 48,2 | 133 |  |
| 9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в МКД | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | В связи отсутствием нормативных актов по обследованию жилого фонда и денежных средств. |
| 11 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 3,46 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 12. | Удельный (далее - уд.) расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв.м | 0,37 |  |  |  | 0,001 | 0,27 | Отклонение показателя связано в связи с отсутствие приборов учета потребления тепловой энергии |
| 13. | Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв.м | 0,35 |  |  |  | 0,33 | 94 |  |
| 14. | Изменение удельный расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м | 0,37 |  |  |  | 0,004 | 0,15 |  |
| 14.2 | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м | 0,37 |  |  |  | 0,004 | 0,15 |  |
| 15. | Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | -0,01 |  |  |  | 0,269 |  | Отклонение показателя связано с отсутствием приборов учет |
| 15.2 | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | -0,01 |  |  |  | 0,268 |  |  |
| 16. | Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | для фактических условий | - | 0,94 |  |  |  | 30,8 | 0 | Отклонение показателя связано с отсутствием приборов учет |
| 16.2. | для сопоставимых условий | - | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 17. | Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | куб.м/кв.м | 3,72 |  |  |  | 0,37 | 10 | Отклонение от планового показателя связано с тем, что из, за установленных приборов учета часть не исправны, а у некоторых истек срок поверки. Кроме того ранее и вновь установленные приборы учета не приняты в эксплуатацию управляющими |
| 18. | Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | куб.м/кв.м | 0,14 |  |  |  | 0,032 | 23 | В связи с отсутствием приборов учета |
| 19. | Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | для фактических условий | куб.м/кв.м | 3,72 |  |  |  | -0,99 | 0 |  |
| 19.2. | для сопоставимых условий | куб.м/кв.м | 3,72 |  |  |  | 1,36 | 37 |  |
| 20. | Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | для фактических условий | куб.м/кв.м | 0 |  |  |  | -0,093 | 0 |  |
| 20.2 | для сопоставимых условий | куб.м/кв.м | 0 |  |  |  | -0,007 | 0 |  |
| 21. | Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | для фактических условий | - | 0,04 |  |  |  | - 31 | 0 |  |
| 21.2. | для сопоставимых условий | - | 0,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 22. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 66,37 |  |  |  | 66 | 100 |  |
| 23. | Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 23.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 24. | Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 24.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 25. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | тыс.куб.м/кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 26. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади | тыс.куб.м/кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 27. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | для фактических условий | тыс.куб.м/кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 27.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/кв. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 28. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | для фактических условий | тыс.куб.м/кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 28.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 29. | Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. | для фактических условий | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 29.2. | для сопоставимых условий | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |

__________________________________________________________________