Приложение № 2

к решению Думы города

от 28.06.2007 № 322

Информация

о ходе реализации городской целевой программы «Укрепление пожарной безопасности г. Радужный на 2006 – 2010 годы» временно исполняющий обязанности начальника отделения государственного пожарного надзора по городу Радужный А.В. Гармаш

В городе Радужный в декабре 2005 года решением Думы города          от 22.12.2005 № 90 принята городская целевая программа «Укрепление пожарной безопасности г. Радужный на 2006 – 2010 годы» для обеспечения противопожарной защиты объектов муниципальной собственности: объектов образования, культуры и искусства, здравоохранения, физкультуры и спорта, жилого фонда.

В 2006 году согласно целевой программе было запланировано выделение денежных средств в размере 11 360 400 рублей, выделено и освоено 9 280 968,72 рублей. На данные денежные средства согласно целевой программы в общеобразовательных школах города № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации, смонтированы системы оповещения людей о пожаре, приобретены и установлены в мастерских, складских помещениях и архивах противопожарные двери и противопожарные люки на выходах на крышу школ, приобретены и установлены сертифицированные пожарные шкафы на пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения школ. Тем самым частично выполнены позиции мероприятий целевой программы № 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.11; 1.13. Кроме этого, за счет дополнительных средств через управления образования общеобразовательными школами города № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изготовлены и установлены планшеты с планам эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении, тем самым частично выполнена позиция № 1.9 мероприятий целевой программы.

За счет дополнительных средств изготовлены и установлены планшеты с планом эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении во всех объектах Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница», тем самым выполнена позиция № 3.3 мероприятий целевой программы.

В 2007 году согласно паспорта городской целевой программы запланировано выделение денежных средств в размере 11 660 600 рублей, но для укрепления пожарной безопасности города и учреждений социальной сферы города в 2007 году запланировано выделить денежные средства в размере 14 984 000, при освоению которых будут выполнены в полном объеме позиции мероприятий целевой программы № 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.11; 1.13; 1.15; 3.8; 4.1; 4.2.