| Программа комплексного развития и модернизации системы сбора, вызова и утилизации твердо-бытовых отходов г. Радужный на 2007 – 2010 годы |
| --- |
| №№ п.п. | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Планируемые фин. затраты (тыс.руб.) |
|  |  |  | Всего в |  |
|  |  |  | 2007-2010 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| 1 | Строительство новых полигонов отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство объекта для размещения отходов производства (общей мощностью 224,4 тыс. тонн) | Бюджет автономного округа Бюджет города | 12110 28258 |  |  | 12110 15000 | 13258 |  |
|  | Всего |  | 40368 |  | 0 | 27110 | 13258 |  |
| 1.2. | Проектирование и строительство объекта под складирование снега и льда (общей площадью 50 тыс. м кв.) | Бюджет автономного округа Бюджет города | 7000 3000 |  |  | 3000 7000 |  |  |
|  | Всего |  | 10000 |  | 0 | 10000 | 0 |  |
| 2 | Обустройство полигонов ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение, монтаж и наладка установки по обезвреживанию биоорганических и медицинских отходов "Инсениратор ИН-50", мощностью 50 кг/час без транспортных расходов | Бюджет автономного округа | 4400 | 4400 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Приобретение, монтаж и наладка установки по обезвреживанию опасных медицинских отходов "Newster-10", с пакетировщиком для лечебно-профилактических учреждений | Бюджет автономного округа | 5000 |  |  |  | 5000 |  |
|  | Всего |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  |
| №№ п.п. | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Планируемые фин. затраты (тыс. руб.) |
|  |  |  | Всего в |  |
|  |  |  | 2007-2010 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| 3 | Обновление спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение мусоровозов | Бюджет города Инвестиционная составляющая тарифа | 7200 2400 | 2000 600 | 3200 600 | 2000 600 | 600 |  |
|  | Всего |  | 9 600 | 2600 | 3800 | 2600 | 600 |  |
| 4 | Рекультивация земель |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Рекультивация земель подвергшихся загрязнению и захламлению (ликвидация несанкционированных свалок) | Бюджет автономного округа Бюджет города | 4000 2500 | 1000 500 | 1000 1000 | 1500 500 | 500 500 |  |
|  | Всего |  | 6500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 |  |
| 4.2. | Мероприятия по пресечению загрязнения и захламления городских лесов и территорий (установка информационных щитов, шлагбаумов, ограничение доступа). на 2006 год: - инвентаризация несанкционированных съездов в городские леса; - обновление существующих информационных щитов – 12 шт.; - обновление существующих заграждений – 10 шт. на 2007 год: - установка 5 информационных щитов; - установка 10 заграждений. Подготовка нормативной базы способствующей прекращению захламления городской территории строительным мусором и другими отходами. | Бюджет города | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Планируемые фин. затраты (тыс. руб.) |
|  |  |  | Всего в |  |
|  |  |  | 2007-2010 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| 4.3. | Организация сбора и размещение бытовых и промышленных отходов подлежащих вторичной переработке. | Бюджет города | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Всего |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Всего |  | 77868 | 10000 | 6300 | 41710 | 19858 |  |
|  | в том числе: | Бюджет автономного округа | 5400 | 1000 | 16610 | 5500 |  |
|  |  | Бюджет города | 4000 | 4700 | 24500 | 13758 |  |
|  |  | Инвестиционная составляющая тарифа | 600 | 600 | 600 | 600 |  |