ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

(Дума города)

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 февраля 2008 года                                                                                 № 421

О выполнении плана мероприятий по капитальному

ремонту жилого фонда города Радужный  в 2007 году

Заслушав и обсудив информацию генерального директора МУ «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальным услугам» С.А. Кобзарева о выполнении плана мероприятий по капитальному ремонту  жилого фонда города Радужный  в 2007 году, Дума города решила:

Информацию о выполнении плана мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда города Радужный  в 2007  году принять к сведению (Приложение).

# Председатель Думы  города                                                        В.Л. Перекрест

Приложение

к решению Думы города

от 28.02.2008 № 421

Информация

о выполнении плана мероприятий по капитальному

ремонту жилого фонда города Радужный в 2007 году

На 2007 год утвержден план работ по капитальному ремонту  жилого фонда  с суммой финансирования  35863 тыс. руб., в том числе:  средства округа  15766 тыс. руб., средства  бюджета муниципального образования 17810 тыс. руб., федерального бюджета 2287 тыс. руб. Освоены  бюджетные средства в сумме 33387 тыс. руб., в том числе: средства округа  13290,1 тыс. руб., средства  бюджета муниципального образования 17810 тыс. руб., федерального бюджета 2287 тыс. руб.

В  план  ремонтных работ были  включены жилые дома  в зависимости от степени  фактического износа,  технического состояния дома и инженерных коммуникаций. Замена системы  тепло- и водоснабжения домов  проводилась согласно  нормативных  сроков эксплуатации трубопроводов.  Техническое состояние жилого фонда  определялось комиссионными осмотрами, на основании жалоб жильцов, обращений  эксплуатирующих организаций и предписаний Государственной жилищной инспекции.

По всем предусмотренным планом работам своевременно проведены конкурсы и заключены договоры с подрядными организациями.

Основные виды работ:

1.  Ремонт  различных  конструкций кровель на сумму 11, 096 тыс. руб.:

- ремонт мягких кровель наплавляемым материалом  общей площадью 6504,2 кв. м в жилых домах № 22, 24, 29  в 5 мкр. и жилых домах № 9, 11 в 6 мкр.;

-  ремонт кровель из асбестоцементных  листов  с заменой на  металлическую  и утеплением чердачного перекрытия площадью 4015 кв. м в жилом доме № 5  в 1 мкр.,  № 11  в 2 мкр., № 26 в 4 мкр.;

- ремонт металлических кровель с утеплением чердачного перекрытия площадью 1378 кв. м в жилых домах № 25 в 4 мкр. и  № 17 в 5 мкр.

2. После окончания  работ  по  ремонту кровель   в жилых  домах, расположенных по адресам: 1 мкр., дом № 5  и  4 мкр., дом № 19  были выполнены  противопожарные мероприятия – огнезащита деревянных конструкций кровель на сумму  179,21 тыс. руб.

3. Работы по  утеплению чердачного перекрытия и ремонту  фановых стояков    выполнены  на  жилом  доме № 24 во 2 мкр., общей площадью  951,5 кв. м. Затраты составили 867,958 тыс. руб.

4. Продолжена работа по  ремонту  межпанельных стыков. Такие работы были выполнены на  сумму  1172,45 руб., протяженностью 5404 метров погонных. Работы проводились на   жилых домах  № 9, 10, 11, 12, 16  в 6 мкр. в связи с большим  количеством поступающих  жалоб  от  квартиросъемщиков и согласно  предписания  Государственной жилищной инспекции.

5.  В связи с несоответствием  требованиям действующего СНиП по  тепловой защите ограждающих конструкций жилых домов, многочисленными жалобам жильцов, а также  для  поддержания архитектурного облика  многоквартирных жилых  домов  были  выполнены работы по утеплению  стен  и торцов  зданий с обшивкой профнастилом в жилых домах: 4 мкр., дом 19;  6 мкр., дом 12,; 7 мкр., дом 2а  на сумму 4698,88 тыс. руб.

6.  На основании многочисленных жалоб жильцов  в жилых домах  № 5, 6 в 5 мкр. и  № 25, 39, 40, 41, 42 в 9 мкр. были проведены работы по утеплению  перекрытий и  стен подвальных помещений  домов общей площадью 1698 кв. м и стоимостью работ 2529,58 тыс. руб.

7. Согласно   техническому решению разработанного ООО «Архимас»   была  продолжена   работа  по ремонту  конструкций стен 4-х  единиц  машинных отделений  в жилых домах,  расположенных по адресам: 3 мкр., дом 2 – 2 единицы; 2 мкр., дом 25 – 1 единица; 5 мкр., дом 26 – 1  единица. Стоимость выполненных работ  составила 640,995 тыс. руб.

8. В связи с коллективными жалобами  и многочисленными заявками на порывы инженерных коммуникаций по причине  коррозии  и истечения   нормативных  сроков эксплуатации трубопроводов   жилых домов,  были  выполнены   работы по замене  сетей  тепло- и водоснабжения в жилом доме № 19 третьего микрорайона,  в жилых домах № 9 первого микрорайона,  № 26 второго микрорайона. Также  выполнена замена  инженерных сетей  водоснабжения   жилом  доме  № 20 шестого микрорайона, с общей   стоимостью работ на сумму 4427,09 тыс. руб.

9.  Для постоянной готовности инженерных  коммуникаций, приборов учета  и другого оборудования, входящего в состав  жилого дома, были  проведены электромонтажные работы  по замене   магистральных  сетей  электроснабжения  в  жилых домах № 46 первого микрорайона, № 23 второго микрорайона, так как  существующие кабельные линии выполнены из кабеля,  имеющего  горючую полиэтиленовою  изоляцию, что является нарушением  п.2, 3, 39, 40  правил эксплуатации электрооборудования.

Согласно правилам учета электроэнергии, в  связи  износом счетных  механизмов и истечением срока государственной поверки  приборов учета электроэнергии, была  произведена замена квартирных   однофазных  электросчетчиков на электронные  с класса точности 2.5  на 2  в количестве 1200 штук и  приборов учета электроэнергии  на вводах в дома  № 27, 28  девятого микрорайона с  класса точности 2  на 1.   Для автоматического  включения надомного освещения и  освещения в помещениях общего пользования   установлены реле времени в количестве 44 штук.

Сумма затрат составила  1430,32 тыс. руб.

10. Для бесперебойного  предоставления  коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов), были проведены работы по  ремонту   лифтового оборудования, замена кабельных линий  питания лифтов в жилых домах № 6, 10, 23, 26 седьмого микрорайона. Выполнена  замена этажных  шкафов  для  слаботочного оборудования в подъездах жилых домов 1, 2, 3 микрорайонов.

11. Согласно предписаниям Государственной жилищной инспекции были проведены ремонтные работы в местах общего пользования в общежитии, расположенном  по адресу: мкр. Южный,  ул. Строителей, д. 2 и проведен демонтаж аварийных балконных  плит  в общежитии (строение № 5), расположенном в Северо-Западной коммунальной зоне, улица № 24.

12. Для временного размещения  строителей,  занятых на строительстве  муниципальных объектов, проведены ремонтные работы в здании, расположенном  по адресу: ул. Школьная, д. 19а, мкр. Южный со стоимостью работ 493,03 тыс. руб.

13. Была продолжена работа по  ремонту квартир,  относящихся к муниципальному жилому фонду. Отремонтированы 15 квартир, общей площадью 663,1 кв. м.

____________________________