ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2013 года       	                                                                              № 369

О ходе выполнения муниципальной программы комплексного

развития здравоохранения на территории города Радужный

на 2011 – 2013 годы за 2012 год

# Заслушав и обсудив информацию начальника отдела здравоохранения администрации города Радужный О.В. Чуча о ходе выполнения комплексной программы развития здравоохранения на территории города Радужный на 2011 – 2013 годы за 2012 год, Дума города решила:

# Информацию о ходе выполнения муниципальной программы комплексного развития здравоохранения на территории города Радужный на 201 – 2013 годы за 2012 год принять к сведению (Приложение).

### Глава города                             				                 Г.П. Борщёв

Приложение
к решению Думы города
от 28.03.2013 № 369

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы комплексного

развития здравоохранения на территории города Радужный

на 2011 – 2013 годы за 2012 год

Муниципальная программа комплексного развития здравоохранения на территории города Радужный на 2011 – 2013 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Радужный от 13.11.2010  №530. В последующем в указанную Программу неоднократно вносились изменения (последнее – от 28.11.2012 №1135).

Программой определены цели:

- совершенствование качества и доступности первичной медико-санитарной помощи;

- снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города;

- увеличение ожидаемой  продолжительности жизни населения;

- обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания в учреждениях здравоохранения.

Задачи программы:

- совершенствование мер противодействия распространению социально – значимых заболеваний, их выявления и лечения;

- обеспечение комплексной  безопасности и создание комфортной среды пребывания в учреждениях здравоохранения.

При формировании за основу взята программа модернизации здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2012 годы, программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы».

Отдел здравоохранения администрации города является заказчиком данной программы. Исполнителями программы являются КУ «Капитальное строительство» и МБУЗ «Центральная городская больница».

Программа финансируется  из местного и окружного бюджетов.

С учётом изменений, внесённых в Программу постановлением администрации города Радужный от 28.11.2012 №1135, общая плановая сумма расходов на выполнение мероприятий Программы по 2012 году составила 154,3 млн. руб. Бюджетом округа было выделено 101,8 млн. рублей, бюджетом города Радужного – 38,6 млн. рублей, что в сумме 140,4 млн. рублей)  исполнение – 94,72 млн. рублей, что составляет 61,38% от плановых, или 67,46% от выделенных средств).

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основании утвержденного сетевого графика. Объемы бюджетных ассигнований,  запланированные, утвержденные бюджетом, освоенные, и их кассовое исполнение приведены в таблице, там же даны пояснения  о причинах не полного исполнения, представленные исполнителями программы.

В 2012 году завершено строительство инфекционного отделения на 40 коек, освоены 3,1 млн. рублей из средств местного бюджета.

Мероприятие «Детская поликлиника на 200 посещений в смену» выполняется в соответствии с графиком. В 2012 году на выполнение данного мероприятия освоены 57, 5 млн. рублей из окружного бюджета и 5,4 млн. рублей местного бюджета. Кассовое исполнение возможно по фактически произведенным работам. Поскольку нарушения графика нет, то остаток средств запланирован для освоения в 1 квартале 2013 года – 44, 3 млн. рублей.

По мероприятиям программы, исполнителем которых является МБУЗ «ЦГБ»:

- были приобретены устройства увлажнения кислорода для терапевтического отделения, ванна моечная для инфекционного отделения, серверное и компьютерное оборудование.

- мероприятие по приобретению компьютерного томографа. Оплата по договору по приобретению томографа в сумме 16640 тыс. рублей произведена 14.02.2013 по факту поставки товара, на основании счета-фактуры, подписанных обеими сторонами акта приемки товара, акта ввода в эксплуатацию и акта о проведении обучения.

В настоящее время отделом здравоохранения вносятся изменения в программу. Средства, сэкономленные по результатам торгов,  будут освоены  в 2013 году.

__________________________________