ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

(Дума города)

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2008 года                                                                                  № 492

О готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического, транспортного и дорожного хозяйства к зиме 2008 – 2009 годов

Заслушав и обсудив информацию управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи о готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического, транспортного и дорожного хозяйства к зиме 2008 – 2009 годов по состоянию на 01.09.2008, Дума города решила:

Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического, транспортного и дорожного хозяйства к зиме 2008 – 2009 годов по состоянию на 01.09.2008 принять к сведению.

Первый заместитель главы города                                            С.Н. Баскаков

Приложение

к решению Думы города

от 29.09.2008 № 492

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического, транспортного и дорожного хозяйства к зиме 2008 – 2009 годов

Всего на выполнение мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2008 – 2009 годов запланировано финансирование в сумме 163,34 млн. рублей, которые по источникам финансирования распределяются следующим образом:

а) бюджет города 63,21 млн. рублей, из них:

- кап. ремонт дорог 38,95 млн. рублей;

- кап. ремонт жилищного фонда 24,26 млн. рублей;

б) средства предприятий 80,13 млн. рублей, из них на формирование  аварийного запаса 3,346 млн. рублей.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта осуществляется от 5 котельных, работающих на газообразном топливе. Шестая котельная находится на консервации.

Регламентные работы по подготовке котельных и теплосетей прошли в соответствии с графиком, утвержденным на предприятиях. Работы текущего характера выполнены в полном объеме.

Работы капитального характера (замена ветхих теплосетей, капитальный ремонт котельного оборудования) выполнены в полном объеме. Так, запланирована замена 0,58 км ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исполнении и текущий ремонт 61,766 км тепловых сетей. На сегодняшний день заменено 0,522 км ветхих тепловых сетей в ППУ-изоляции в рамках программы энергосбережения и подготовлено для работы в зимних условиях 59,1 км тепловых сетей. Общий объем финансирования из всех источников составляет 67,39 млн. рублей (20,0 млн. рублей окружной бюджет, 31,63 млн. рублей средства предприятия). Необходимо отметить, что в этом году на проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2008 – 2009 годов использовались заемные средства в размере 15,76 млн. рублей.

Подготовлены 10 ЦТП к работе в осенне-зимний период.

Водоснабжение и водоотведение. На 01.09.2008 проведены ревизия и ремонт технологического оборудования систем водоснабжения (водозабор «ВОС-5000», водозабор «Кедровый», ВОС-5000, ВОС-8000, ВОС-15000, водозабор Южный) на сумму 3,05 млн. рублей. Проведена реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения 1 микрорайона от  УТ1-7 до жилого дома №7, от УТ1-13 до жилого дома №12; 4 микрорайона от УТ 4-1 до жилого дома №2, от УТ4-28 до жилого дома №29; 5 микрорайона от УТ5-16 до УТ5-27. Проведена замена запорной арматуры на сетях водоснабжения 1 микрорайона (ВК1-3). Ревизия и промывка сетей водоснабжения г. Радужный при общей протяженности 85,25 км выполнены в полном объеме.

Проведена ревизия и ремонт технологического оборудования КОС-15000, ГКНС, КНС-7, КНС-8 на общую сумму 1,85 млн. рублей. Была выполнена промывка канализационных сетей г. Радужный (40,5 км) и микрорайона Южный (8,8 км).

Замена ветхих водопроводных сетей выполнена в полном объеме и составляет 0,959 км. 50% замененных ветхих сетей выполнены в полиэтиленовом исполнении с применением оборудования приобретенного УМП «Горводоканал» в рамках программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Радужный».

При запланированных на подготовку предприятия к работе  в осенне-зимнем периоде  18,74 млн. рублей было профинансировано 14,94 млн. рублей, что больше по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза. Финансовые средства на подготовку предприятия к работе в осенне-зимний период 2008 – 2009 годов используются из средств предприятия.

Жилищный фонд. Жилищный фонд города Радужный к осенне-зимнему периоду 2008 – 2009 годов подготовлен на 72%, что составляет 557,6 тыс. кв.м.  Общий объем средств на подготовку жилищного фонда составляет 59,75 млн. рублей, в том числе бюджет города 52,75 млн. рублей, средства предприятий 7 млн. рублей.

Электроснабжение. На сегодняшний день выполнены регламентные работы по проведению планово-предупредительных работ электрических сетей в количестве 7,21 км, что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом (13 из 18 запланированных трансформаторных подстанций). Произведен капитальный ремонт 4 подстанций. Общий объем финансовых средств на подготовку к зиме составляет 14,01 млн. рублей.

Дорожно-мостовое хозяйство. Проведен частичный текущий ремонт дорог (нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт, заливка швов). Нанесена дорожная разметка протяжённостью 47,51 км, окраска бордюрного камня – 1952 кв. м. Произведен ямочный ремонт асфальтобетоном 1,4 тыс. кв. м. дорог, что больше по сравнению с прошлым годом в пять раз. Укреплены щебнем 3000 кв. м. обочин, отсыпаны 7014 кв. м. обочин песком.  Средний процент выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2008 – 2009 годов составляет 96%.

________________________________

Приложение

к информации

Информация о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2008 – 2009 годов

Теплоснабжение

| №п\п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | всего | План по подготовке к ОЗП | Фактически подготовлено для работы в ОЗП | Сроки выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельные | Ед. | 5+1(конс.) | 5+1(конс.) | 5+1(конс.) |  | 100 |
| 2. | ЦТП | Ед. | 10 | 10 | 10 |  | 100 |
| 3. | Тепловые сети | Км. | 61,766 | 61,766 | 59,1 |  | 96 |
| 4. | Ремонт ветхих тепловых сетей | Км. | 0,58 | 0,58 | 0,522 |  | 90 |
| Средний процент подготовки УМП «РТС» к ОЗП 2008 – 2009 годов | 96,5 |
| Водоснабжение |
| 5. | Подготовка водопроводных сетей | км. | 85,25 | 85,25 | 73 |  | 85 |
| 6. | Подготовка канализационных сетей | км. | 49,3 | 49,3 | 43,8 |  | 88 |
| 7. | Подготовка водозабора: | Ед. | 3 | 3 | 2,8 |  | 93 |
|  | в т.ч. КОС | ед. | 1 | 1 | 0,93 |  | 93 |
|  | в т.ч. ВОС | ед. | 3 | 3 | 2,7 |  | 90 |
|  | в т.ч. КНС | ед. | 8 | 8 | 7,2 |  | 90 |
| Средний процент подготовки водоснабжения к ОЗП | 89,8 |
| Электроснабжение |
| 10. | Подготовка электрических сетей | км. | 398,13 | 7,21 | 7,21 |  | 100 |
| 11. | Подготовка трансформаторных подстанций по всем видам собственности | ед. | 178 | 18 | 13 |  | 72 |
| Средний процент готовности системы электроснабжения к ОЗП | 86 |
| Дорожное хозяйство |
| 12. | Подготовка улично- дорожной сети (ямочный ремонт) | Тыс. м2 | 1,54 | 1,54 | 1,37 |  | 89 |
| 13. | Подготовка муниципальной техники для механизированной уборки | ед. | 23 | 23 | 23 |  | 100 |
| 14. | Нанесение дорожной разметки | км. | 47,51 | 47,51 | 47,51 |  | 100 |