Приложение

к решению Думы города

от 23.06.2016 № 142

**Информация**

**об итогах работы предприятий жилищно-коммунального**

 **комплекса в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов**

 **в городе Радужный**

 В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 13.02.2015 №54-рп, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов в муниципальном образовании постановлением администрации города Радужный от 21.05.2015 № 904 утвержден План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Радужный к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов, с объемом финансирования 81,706 млн. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 32,450 млн. рублей, средства местного бюджета 0,338 млн. рублей, средства предприятий (внебюджетные источники) – 48,918 млн. рублей.

 Дополнительно на капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения (замена сетей) для подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» из бюджета округа выделены средства в сумме 9221,00 тыс. рублей и предусмотрена доля софинансирования местного бюджета – 485,40 тыс. рублей.

 Объем запланированных средств на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов в соответствии с постановление администрации города Радужный от 21.05.2015 № 904 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Радужный к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов» (с учетом внесения изменений от 07.09.2015 №1792) составил 90927,0 тыс. рублей, в том числе:

 - бюджет округа – 41671,05 тыс. рублей;

 - местный бюджет – 337,45 тыс. рублей;

 - средства предприятий 48918,4 тыс. рублей.

 По состоянию на 01.01.2016 программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 19.12.2013 №2627 (в редакции от 27.10.2015 №2084), на реализацию мероприятия 1.2. «Предоставление субсидий на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» предусмотрена сумма 42493,9 тыс. рублей, в том числе:

 - бюджет округа – 41671,05 тыс. рублей;

 - местный бюджет – 822,85 тыс. рублей.

 С учетом средств предприятий (48918,4 тыс. рублей) общий объем финансирования на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства города Радужный к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов составил 91412,30 тыс. рублей.

 Распределение средств по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Доля в общем объеме финансирования, % |
| Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов | бюджет округа | 41671,05 | 45,6 |
| местный бюджет | 822,85 | 0,9 |
| средства предприятий | 48918,4 | 53,5 |
| Итого: |  | 91412,3 | 100 |

 За период 2015 года бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом города, освоены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2014 – 2020 годы»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей | % исполнения |
| План | Кассовое исполнение  |
| 1. | Предоставление субсидий на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснаб-жения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | бюджет автономного округа | 41671,05 | 41538,77 | 99,7 |
| местный бюджет | 822,85 | 820,54 | 99,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 42493,90 | 42359,31 | 99,7 |

 - произведена замена ветхих сетей:

 4,478 км тепловых сетей (100% от запланированных 4,478км);

 2,5 км сетей водоснабжения (100% от запланированных 2,5 км);

 Кассовое исполнение в целом по подготовке к ОЗП – 91277,71 тыс. рублей (99,85%).

 Внебюджетные средства 48918,4 (средства предприятий) тыс. рублей направлены на выполнение мероприятий:

 - по подготовке котельных – на 100% (4 ед.);

 - по подготовке жилого фонда – на 100% (224 жилых дома/ 711,219 тыс. м2);

 - по подготовке тепловых сетей – на 100% (138,064 км);

 - по подготовке газопроводов – на 100% (14,4 км);

 - по подготовке сетей водоснабжения – на 100% (146,16 км);

 - по подготовке канализационных сетей – на 100% (54,33 км);

 - по подготовке электрических сетей – на 100%. 412,5 км);

 - произведен ремонт и ревизия технологического оборудования тепловых пунктов (11 ед.), водозаборных сооружений (3 ед.), водоочистных сооружений (3 ед.), канализационных насосных станций (8 ед.), канализационных очистных сооружения (2ед.) – на 100%.

 Во всех ресурсоснабжающих организациях создан запас материально- технических ресурсов в необходимых плановых объемах – 3,839 млн. рублей:

 - УП «РТС» –2,066 млн. рублей.

 - УП «Горводоканал» – 0,850 млн. рублей.

 - ОАО «РГЭС» - 0,923 млн. рублей.

 По внебюджетным средствам:

 План 48918,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 48918,4 тыс. рублей (100%);

 Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения города.

 Во всех ресурсоснабжающих предприятиях сформированы аварийно-восстановительные бригады, противоаварийные тренировки проводятся согласно графикам, согласованных с администрацией города.

 Для обеспечения надежности электроснабжения жизненно важных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения имеются 9 резервных электростанций, работоспособность которых проверяется в соответствии с утвержденным графиком.

 Проверка готовности к отопительному периоду предприятий проводилась в соответствии с Положением по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, постановлением администрации города Радужный от 31.07.2015 №554р «О проверке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов».

 Контроль за ходом подготовки и исполнения мероприятий по подготовке к зиме осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный путем ежедекадного мониторинга хода выполнения мероприятий и ежемесячной отчетности по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

 Службой Ростехнадзора проведена проверка готовности к отопительному периоду муниципального образования город Радужный (акт проверки готовности к отопительному периоду 02.10.2015 №58 – 025-А), выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов №№ 58- 014- П.

 По предприятиям жилищно-коммунальной сферы – из 11 предприятий паспорта готовности оформлены на 11.

 Отопление на объекты социального назначения, здравоохранения и образования подано с 01.09.2015.

 Отопление на жилищный фонд подано с 06.09.2015.

 Отопительный период завершен 05.06.2016 (постановление администрации города Радужный от 25.05.2016 № 743).

 За период: сентябрь 2015 года – май 2016 года: объекты жилищно-коммунального хозяйства и системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме, технологических нарушений, повлекших отключение жилых домов и социально-значимых объектов от коммунальных услуг, а так же аварий на объектах жизнеобеспечения города, не допущено.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_