Приложение

к решению Думы города

от 25.11.2014 № 516

Подпрограмма I  «Содействие развитию жилищного строительства»

В рамках реализации мероприятия 1 «Предоставление субсидии органам местного самоуправления для приобретения жилья», подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства», программы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах», муниципальному образованию город Радужный за счет средств бюджета автономного округа предоставлена субсидия для приобретения жилья в размере 17 488,2 тыс. руб. (соглашение о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования автономного округа от 14.03.2014 № 8).

Ввиду отсутствия для приобретения в муниципальную собственность жилых помещений, готовность которых составляет не менее 70 % от предусмотренной проектной документацией готовности, в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено письмо от 13.10.2014 № 23-01/10/7861 о принятии в бюджет автономного округа неиспользованных средств в размере 17 488,2 тыс. руб., предоставленных в форме субсидии на софинансирование приобретения жилых помещений.

Мероприятие 3. «Строительство и реконструкция проездов по ул. Брусничная»

В целях реализации мероприятия 3 заключен муниципальный контракт №0187300007813000171-0303464-02 от 15.07.14 с ООО «Грачи». Срок завершения работ контрактом установлен до 30.11.2016.

По состоянию на 01.11.2014 средства, предусмотренные программой на 2014 год, в размере 13469,86 тыс. руб. из бюджета автономного округа, а так же  1725 тыс. руб. местного бюджета перечислены согласно заключенным контрактам.

24.09.2014 направлена заявка в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на получение субсидии из бюджета автономного округа на сумму 2058,139 тыс. руб. для погашения кредиторской задолженности в размере – 2058,139 тыс. руб.

Мероприятие 3.1. «Строительство внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, по адресу: ул. Брусничная, жилой поселок СУ-968, г. Радужный (от существующего надземного трубопровода до участков №№60-65)»

В целях реализации мероприятия 3.1. заключен муниципальный контракт №0187300007813000178-0303464-02  от 14.07.2014  на сумму  3134,12 тыс. руб.

20.10.2014 заключено соглашение о расторжении  данного контракта в связи с внесением изменений в проектную документацию, увеличение протяженности футляров (увеличение протяженности подземной прокладки).

22.10.2014 объявлена котировка на дополнительные работы №0387300116614000007 на сумму 498,911 тыс. руб. Муниципальный контракт будет заключен 12.11.2014 на сумму 498,44 тыс. руб.  Срок выполнения работ установлен 10 дней.

Всего произведено расходов за счет средств:

- бюджета автономного округа на сумму 2355,53 тыс. руб.;

- местного бюджета на сумму 281,82 тыс. руб.

Фактическое освоение средств по мероприятию 3.1. на 01.11.2014 – 81% от объема выделенных средств на 2014 год.

Подпрограмма II «Содействие развитию градостроительной деятельности»

Осуществляется реализация мероприятия 22 «Топографо-геодезические работы для подготовки проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков городской застройки территории 1 микрорайона города Радужный, с учетом существующей застройки (29,85 га)». Произведены затраты на общую сумму 391,81 тыс.  руб., в том числе средства бюджета автономного округа 165,45 тыс. руб., средства местного бюджета 226,36 тыс. руб.

Осуществлена реализация мероприятия 35 «Разработка проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков территории жилого поселка СУ-968 с учетом застроенных территорий, в том числе для развития фермерского хозяйства (80,18 га)». Затрачено средств на общую сумму 2 983,70 тыс. руб.

Ведутся работы по реализации мероприятия 41 «Разработка проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков городской застройки территории 1 микрорайона города Радужный, с учетом существующей застройки (29,85 га)». Предусмотрено программой осуществить затраты на общую сумму: 5 817,99 тыс. руб., в том числе средства бюджета автономного округа 1028,05 тыс. руб., средства местного бюджета 4789,94 тыс. руб.

Всего произведено расходов за счет средств:

- бюджета автономного округа на сумму 1193,48 тыс. руб.;

- местного бюджета на сумму 1790,22 тыс. руб.

Фактическое освоение средств по Подпрограмме II на 01.11.2014 – 32,5% от объема выделенных средств на 2014 год.

В целом по состоянию на 01.11.2014 средства бюджета автономного округа освоены в размере 1193,48 тыс. руб., средства местного бюджета 1790,22 тыс. руб.

Подпрограмма III «Обеспечение жилыми помещениями граждан, по договорам социального найма»

В рамках реализации мероприятия 57 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма» 1 семье, общей численностью 2 человека предоставлено жилое помещение, общей площадью 49,5 кв.м.

По состоянию на 01.01.2014 в списке граждан, состоящих на учете  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, значилось 1489 семей (одиноко проживающих). По состоянию на 01.11.2014 в указанном списке значится 1434 семьи (одиноко проживающих). Уменьшение количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, произошло в результате исключения указанных граждан из списка нуждающихся  в улучшении жилищных условий в соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ.

Подпрограмма IV «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания»

В рамках реализации Мероприятия 54 «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях» 1 семье, общей численностью 2 человека предоставлено жилое помещение, общей площадью 44,9 кв.м.

В реестре жилых домов, признанных непригодными для проживания, значится 45 строений, общей площадью 11196,7 кв. м., проживает в указанном жилищном фонде 626 человек.

Подпрограмма V «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»

На основании соглашения от 08.08.2014 №37/2014 о предоставлении в 2014 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлено на финансирование мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» 179928 руб. за счет средств федерального бюджета и 1529388 руб. за счет средств бюджета округа. Средства муниципального бюджета составляют 90 тыс. руб. руб.

По состоянию на 01.11.2014  1 молодой семье предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения в размере 1028,16 тыс. руб.

Ведется работа по предоставлению субсидии второй семье, которая осуществляет поиск подходящего жилого помещения. Размер субсидии для данной семьи составляет 771,12 тыс. руб.

Всего произведено расходов за счет средств:

- федерального бюджета на сумму 102,82 тыс. руб.;

- бюджета автономного округа на сумму 873,94 тыс. руб.;

- местного бюджета на сумму 51,41 тыс. руб.

Фактическое освоение средств по Подпрограмме V на 01.11.2014 – 56,9% от объема выделенных средств на 2014 год.

Доведены лимиты бюджетных ассигнований за счет средств бюджета автономного округа:

- на 2015 год – 1644,4 тыс. руб.;

- на 2016 год – 1644,4 тыс. руб.;

- на 2017 год – 1644,4 тыс. руб.

# Необходимость средств муниципального бюджета для соблюдения условий софинансирования составляет соответственно:

- на 2015 год – 96,73 тыс. руб.;

- на 2016 год – 96,73 тыс. руб.;

- на 2017 год – 96,73 тыс. руб.;

Таким образом, исходя из лимитов денежных средств, планируется в  2014, 2015, 2016, 2017 годах оказывать государственную поддержку 2 семьям ежегодно.

Всего на учете в рамках данного мероприятия состоят 34 семьи. Для получения субсидии в 2014 году изъявили желание 13 семей.

Подпрограмма VI «Обеспечение жилыми помещениями граждан жильем эконом класса»

Во исполнение Мероприятия 58  «Разработка проектной документации на капитальный ремонт для перепрофилирования объекта недвижимости: нежилое здание для лечебно-санитарных целей общей площадью 4228,7 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, 2 мкр., дом 31, под многоквартирное жилое здание» с ООО «Архимас» заключен муниципальный контракт №018730000781000014-0303464-03 от 17.04.22014 на сумму 780,3 тыс. руб.

Контракт исполнен на 100%, проектная документация подготовлена.

В части, касающейся финансирования проектной документации в 2014 году, уменьшены лимиты на 3160,6 тыс. руб.

В рамках Мероприятия 60 «Приобретение жилья в муниципальную собственность» в целях предоставления гражданам, приобретены 2 квартиры, общей площадью 109,4 кв. м, стоимостью 3412,92 тыс. руб., из которых 1 жилое помещение  предоставлено в соответствие с Мероприятием 54 «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях» Подпрограммы IV «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания». Другое приобретенное жилое помещение, общей площадью 64,5 кв. м. предоставлено по договору служебного найма на состав семьи 4 человека.

_______________________________