Приложение

к решению Думы города

от 27.11.2015 № 43

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

города Радужный «Развитие  жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической эффективности

в городе Радужный на 2014 – 2020 годыв 2015 году

Муниципальная программа города Радужный «Развитие  жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Радужный от 19 декабря 2013 года №2627 (в редакции от 27 октября 2015 №2084).

Программа разработана в целях обеспечения населения города коммунальными услугами нормативного качества, обеспечения надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса, реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – № 261-ФЗ).

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2015 год составляет всего 313264,81 тыс. рублей (таблица 1).

Кассовое исполнение  за 10 месяцев 2015 года – 250323,96 тыс. рублей (процент исполнения – 79,91% от плана). Исполнение программы ведется в рамках разработанного сетевого графика.

По завершении календарного года рассчитываются фактические целевые показатели и дается оценка эффективности исполнения мероприятий программы.

Программа включает в себя 8 подпрограмм, направленных на решение 15 задач и реализацию в 2015 году 18 мероприятий.

Мероприятия Программы сгруппированы по шести направлениям (целям):

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

3. Реализации единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве.

4. Достижение качественного улучшения состояния и благоустройства территорий города, улучшение архитектурного облика города, повышение комфортности проживания жителей города.

5. Обеспечение доступности коммунально-бытовых услуг (на 2015 год средства не предусмотрены).

6. Обеспечение сохранности муниципального имущества.

Исходя из наличия финансовых возможностей с учетом всех источников  (бюджет округа, местный бюджет, внебюджетные источники – средства предприятий города) в 2015 году для решения задач и достижения целей, реализовывались мероприятия по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры».

Цель 1 «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг».

Задача 1 «Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов».

Мероприятие 1.2. « Предоставление субсидий на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду».

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 №423-п,   предоставляются субсидии из бюджета округа в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на  капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. Доля софинансирования за счет средств местного бюджета составляет 5%, бюджет округа – 95%.

В 2015 году из окружного и местного бюджета предусмотрены  субсидии на капитальный ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения  для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов в сумме 42 493,90 тыс. рублей, из них: 41 671,05 тыс. рублей – средства окружного бюджета и 822,85 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Заключены соглашения:

- с УП «РТС» города Радужный (от 23 декабря 2014 года №139/С-2014; доп. соглашение от 09 июля 2015 года №3 к соглашению от 23 декабря 2014 года №139/С-2014, доп. соглашение от 12 октября 2015 года№1 к соглашению от 14 июля 2015 № 57/С-2015, доп. соглашение от 23 июля 2015 года №1 и  доп. соглашение от 27 августа 2015 года №2  к соглашению от 29 декабря 2014 года № 142/С-2014, от 14 июля 2015 года № 57/С-2015; от 28 июля 2015 года № 68/С-2015) на сумму 20 146,10 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 19 817,86 тыс. рублей, местный бюджет – 328,24 тыс. рублей) на проведение капитального ремонта участка магистральных сетей теплоснабжения с заменой на стальную в ППУ изоляции,  от ТК 1-13 до ТК 4-3/1 до ТК 4-3/2 до ТК 4-3/3, протяженностью 1370 п.м.

- с УП «Горводоканал» города Радужный  (от 25 мая 2015 года № 36/С-2015; доп. соглашение от 21 июля 2015 года №1 и доп. соглашения от 21 августа 2015 года №2  к соглашению от 25 мая 2015 года №36 /С-2015, № 47/С-2015 от 26.06.2015, доп. соглашение № 1 от 21.08.2015 к соглашению  от 26 июня 2015 года № 47/С-2015, соглашение от 07 октября 2015 года № 116/С-2015, соглашение от 02 ноября 2015 года №125/С-2015) на сумму 11 937,16 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 11 764,45 тыс. руб., местный бюджет – 172,71 тыс. рублей) на поведение капитального ремонта участков сетей водоснабжения 1-го и 6-го микрорайона общей протяженностью 2 397 п. м.

На 01.11.2015 предприятиями УП «РТС» города Радужный и УП «Горводоканал» города Радужный работы по замене сетей теплоснабжения и водоснабжения выполнены на 100%.

Кассовое исполнение – 31167,16 тыс. рублей:

- 20146,10 тыс. рублей – по предприятию УП «РТС» города Радужный, из них окружной бюджет – 19 817,86 тыс. рублей (100%), местный бюджет – 328,24 тыс. рублей (100%).

- 11 021,06 тыс. рублей – по предприятию УП «Горводоканал» города Радужный, из них окружной бюджет – 10 894,15 тыс. рублей (92,6% от плана), местный бюджет – 126,91 тыс. рублей (73,5% от плана).

Субсидия выплачивается по фактически выполненным объемам.

Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам для реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

На основании решения Думы города Радужный от 22 декабря 2008 года №534 «Об утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города» из бюджета города выплачивается субсидия на частичную компенсацию процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам для реализации инвестиционных программ организациям УП «РТС» города Радужный и УП «Горводоканал» города Радужный.

На реализацию мероприятия на 2015 год в соответствии с Государственной программой заключено соглашение между администрацией города Радужный и Департаментом жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02 октября 2015 года  №11-15С «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальному образованию на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года», на 2015 год предусмотрено 14 229,60 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 3 747,6 тыс. рублей, местный бюджет – 10 482,00 тыс. рублей, в том числе по предприятиям в разрезе договоров, заключенных с ОАО «Ханты-Мансийский банк»:

УП «РТС» города Радужный, в том числе:

- договор от 12 апреля 2007 года № 553  – 1 056,3 тыс. рублей – местный бюджет,

- договор от 20 августа 2008 года № 632  – 7 767,3 тыс. рублей, из них бюджет округа – 2214,1 тыс. рублей, местный бюджет – 5553,2 тыс. рублей.

УП «Горводоканал» города Радужный:

- договор от 14 августа 2008 года № 633  – 5 405,9 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 1 533,5 тыс. рублей, местный бюджет – 3 872,4 тыс. рублей.

Выплата субсидий производится ежемесячно, после предоставления в КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный необходимых документов, согласно пункту 9 приложения №2 к распоряжению администрации города Радужный от 26 августа 2013 года №1762 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидии на частичную компенсацию процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам для реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также выхода соответствующего распоряжения администрации города Радужный, за 10 месяцев 2015 года кассовый расход в разрезе договоров по предприятиям составил 9794,16 тыс. рублей, в том числе:

УП «РТС» города Радужный:

- договор от 12 апреля 2007 года № 553  – 857,24 тыс. рублей (81,2% от плана), местный бюджет;

- договор от 20 августа 2008 года  № 632 – 5 242,04 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 5 242,04 тыс. рублей (94,4% от плана):

УП «Горводоканал» города Радужный:

- договор от 14 августа 2008 года №633 – 3 694,88 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 3 694,88 тыс. рублей (95,4% от плана).

Процентные ставки из бюджета автономного округа будут выплачены в декабре 2015 года, после получения КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный подписанных подтверждающих документов от Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятие 1.6. «Проведение ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду».

За счет внебюджетных источников (средств предприятий) на 2015 год предусмотрен  ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на общую сумму 11 845,0 тыс. рублей (по  УП «РТС» города Радужный).

За 10 месяцев 2015 собственными силами предприятия отремонтировано 3,108 км тепловых сетей (1,554 км трассы в двухтрубном исполнении), финансовые затраты будут отражены в отчете за декабрь месяц 2015 года.

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Задача 2 «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов».

Мероприятие 2.1. Предусмотрена доля софинансирования в рамках реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №568-п от 25 декабря 2013 года «О программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» при реализации ее краткосрочного (на 3 года) плана. Сумма софинансирования определяется Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов и корректируется в зависимости от объема фактических затрат текущего года на проведение капитального ремонта общего имущества МКД, заключен договор от 29 августа 2014 года № 64/С «О предоставлении из бюджета муниципального образования  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный субсидии некоммерческой организации «Югорский фонд капитального  ремонта многоквартирных домов» (далее – Югорский оператор) на реализацию мероприятий Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы».

Средства в сумме 1602,1 тыс. рублей перечислены Югорскому оператору  в целях софинансирования расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Радужный, предусмотренных в 2014 году «Краткосрочным планом реализации окружной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Радужный на 2014 – 2016 годы». По итогам аукционов 2014 года уточнен объем софинансирования (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 26 февраля 2015 года от № 45-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 июня 2014 года №202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2016 годы»  сумма договора уточнена (759,08 тыс. рублей) и Югорским оператором было возвращено в бюджет города 843,02 тыс. рублей.

На 2015 год заключен договор от 26 января 2015 года № 14/С на сумму 1952,06 тыс. рублей. Сумма субсидии перечислена в июле – 1 111,97 тыс. рублей и в сентябре 2015 года – 840,09 тыс. рублей. За 2014 – 2015 годы сумма субсидии перечислена в полном объеме – 2 711,14 тыс. рублей (сумма за 2014 и 2015 годы).

Мероприятие 2.3. «Проведение капитального ремонта здания, возведенного по типовым проектам жилых домов, находящихся в собственности муниципального образования автономного округа и подлежащего перепрофилированию под многоквартирный дом (капитальный ремонт для перепрофилирования объекта недвижимости: нежилое здание для лечебно-санитарных целей общей площадью 4228,7 кв. м., расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, микрорайон 2, дом 31)».

Реализация мероприятия предполагает перепрофилирование здания посредством проведения капитального ремонта в жилой дом, на что в муниципальной программе в 2015 году были предусмотрены денежные средства на общую сумму  86660,30 тыс. рублей из них окружной бюджет – 74 000,00 тыс. рублей, местный бюджет – 12 660,30 тыс. рублей (объект переходящий с 2014 года, муниципальный контракт от 29 декабря 2014 года №0187300007814000392-0303464-02).

На 01.11.2015 ремонт жилого дома завершен, объект принят в эксплуатацию. Кассовый расход за 10 месяцев 2015 года в рамках ранее заключенного муниципального контракта составил – 85 650,40 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 74 000,00 тыс. рублей (100% от плана), местный бюджет – 11 650,40 тыс. рублей (92% от плана).

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг».

Задача 3. "Повышение доступности жилищно-коммунальных услуг".

Мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек»:

(субсидия на содержание муниципального жилья)

По данному мероприятию на 2015 год в местном бюджете предусмотрено 5 253,00 тыс. рублей на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с предоставлением населению жилищных услуг  по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

На 31.10.2015  кассовый расход по данному мероприятию составляет – 	4 446,0 тыс. рублей (85 %), в том числе:

- кредиторская задолженность за 2014 год по следующим договорам: от 31 декабря 2013 года № 70/С-2014 с ООО «Веста» в сумме 108,80 тыс. рублей, от 31 декабря 2013 года №69/С-2014 с ООО «ЖЭС» в сумме 68,41 тыс. рублей,  от 02 апреля 2014 года  № 12/С-2014 ООО «Сибирь-сервис» в сумме 544,33 тыс. рублей;

- жилые дома всех видов исполнения (общежития с общим коридором,   общим санузлом, общей кухней),  по которым открыты лицевые счета – 2726,22 тыс. рублей;

- жилые дома  всех видов исполнения без одного или более удобств, по которым открыты лицевые счета – 648,42 тыс. рублей;

- жилые дома всех видов исполнения без одного или более удобств, по незаселенным жилым помещениям – 319,12 тыс. рублей;

- жилые дома  всех видов исполнения (общежития с общим коридором, общим санузлом, общей кухней), по незаселенным жилым помещениям – 30,70 тыс. рублей.

Мероприятие 3.2. «Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением населению услуг по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек».

На реализацию данного мероприятия на 2015 год в местном бюджете предусмотрено выделение субсидии на общую сумму 1 931,70 тыс. рублей.

В 2014 году заключено соглашение на 2015 год с УП «Горводоканал» города Радужный от 29 декабря 2014 года № 149/С-2015 на сумму 1 930, 80 тыс. рублей.

Кассовый расход на 31.10.2015 составил 1 144,15 тыс. рублей, оплата произведена за период с января по июль в том числе:

- объем финансирования по откачке и транспортировке ЖБО по жилым домам мкр. «Южный» (3,937тыс. м3) – 520,23 тыс. рублей.

- объем финансирования по откачке и транспортировке ЖБО общежитие 16/16 (1,920 тыс. м3) – 117,26 тыс. рублей.

Объем финансирования по откачке и транспортировке ЖБО СУ-968 (3,676 тыс. м3) – 506,66 тыс. рублей.

В рамках  исполнения бюджетного законодательства и невозможности дальнейшего предоставления субсидии из местного бюджета на реализацию данного мероприятия по отдельным адресам (частные дома в СУ-968 со сбросом сточных вод в единый канализационный буллит), в настоящее время ведется работа в части приведения в соответствие правового акта администрации города Радужный от 24 декабря 2012 года №1338 «О предоставлении субсидии из местного бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением населению услуг по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» и разъяснительная работа с населением о необходимости оснащения  жилых домов индивидуальными септиками с дальнейшим заключением прямых договоров по откачке и вывозу ЖБО.

Цель 2 «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов».

Подпрограмма 4 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании».

Задача 5. «Повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Мероприятие 4.3. «Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов».

В соответствии с соглашением от 07 августа 2015 года №74/С-2015 перечислена субсидия ОАО «РГЭС» в сумме 13,30 тыс. рублей за возмещение затрат по оснащению общедомовым прибором учета электрической энергии муниципального жилого дома, расположенного по адресу: мкр. Южный, ул. Ломоносова, дом 42 (исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Мероприятие 4.5.  «Наладка котельного оборудования».

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения и обеспечения качественной услугой потребителей тепловой энергии, на исполнение данного мероприятия предприятием УП «РТС» города Радужный, за счет собственных средств запланировано проведение работ на общую сумму 1 500,0 тыс. рублей.

На 31.10.2015 общая сумма затрат на проведение данного мероприятия   по результатам проведенного аукциона составила – 786,39 тыс. рублей, выполнена режимная наладка 9 котлов в котельной «Центральная» и  3 котлов в котельной «КВГМ».

Мероприятие 4.6. Модернизация внутренней системы освещения (замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные), замена внешних осветительных приборов, установка датчиков движения, регуляторов».                                                                                                                                                                                                           	Для снижения расходов на оплату за электрическую энергию предприятием УП «Горводоканал» в 2015 году запланировано за счет средств предприятия заменить на своих объектах светильники и прожектора на энергосберегающие, общая стоимость которых составляет 99,4 тыс. рублей. На 31.10.2015 общая сумма затрат составляет 29,89 тыс. рублей.

Мероприятие 4.7. «Установка ЧРП на ВОС-8000 м3/сут. на насосах второго подъема (второй этап)».

Для снижения расходов на потребление электрической энергии, предприятием УП «Горводоканал» предусмотрено приобретение и оснащение насоса второго подъема оборудованием ЧРП (частотно-регулируемый привод), на общую сумму – 360,0 тыс. рублей, срок реализации – декабрь 2015 года.

Мероприятие 4.8. «Замена трансформаторов старого ГОСТа на новый в ТП6-10 кВ».

Для обеспечения надежности системы электроснабжения предприятием ОАО «РГЭС» за счет собственных средств предусмотрено 593,50 тыс. рублей. Выполнена замена трансформаторов, выработавших свой ресурс, на новые, соответствующие новым требованиям к трансформаторам, работы выполнены на  общую сумму 332,0 тыс. рублей.

Цель 3 «Реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальных программ».

Задача 7. «Обеспечение разработки проектов в сфере коммунального хозяйства»

Мероприятие 5.1. «Разработка схем водоснабжения и водоотведения».

В 2015 году по данной программе предусмотрены денежные средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 346,6 тыс. рублей  на компенсацию затрат муниципальному образованию по разработке  схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Радужный.     водоснабжения и водоотведения в 2014 году, использование 	Задача 9. «Организация деятельности КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству».

Мероприятие 5.6. «Обеспечение деятельности КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству».

Данное мероприятие предусматривает расходы на обеспечение исполнения функций заказчика в жилищно-коммунальном хозяйстве – 32 507,70 тыс. рублей.

Кассовый расход за 10 месяцев 2015 года по данному мероприятию составил – 27 971,98 тыс. рублей при годовом, в том числе:

-  11 367,10 тыс. рублей – оплата труда;

- 3 203,02 тыс. рублей – оплата страховых взносов, (в том числе кредиторская задолженность 2014 года 109,33 тыс. рублей);

- 339,66  тыс. рублей – оплата льготного проезда, расходов по выезду с севера, суточные и проживание в служебных командировках;

- 428,09 тыс. рублей – приобретение услуг связи, а также услуг по программному обеспечению и обслуживанию (в том числе кредиторская задолженность 2014 года 0,75 тыс. рублей);

- 166,54 тыс. рублей – приобретение коммунальных услуг (в том числе кредиторская задолженность 2014 года – 20,88 тыс. рублей);

- 147,90 тыс. рублей – услуги по содержанию имущества (в том числе кредиторская задолженность 2014 года 25,87 тыс. рублей);

- 4,05 тыс. рублей – транспортные услуги;

- 90,49 тыс. рублей – прочие услуги (услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны, договора на страхование жизни, здоровья и имущества, другие аналогичные расходы), (в том числе кредиторская задолженность  2014 года – 14,35 тыс. рублей);

- 12 056,31 тыс. рублей – уплата налогов, государственной пошлины и сборов, различного рода платежей в бюджеты всех уровней, (в том числе кредиторская задолженность 2014 года – 0,88 тыс. рублей);

- 42,87 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств;

- 125,60 тыс. рублей – прочие расходные материалы, предметы снабжения (оплата ГСМ, канцелярских товаров, запасных частей), (в том числе кредиторская задолженность  2014 года  – 6,56 тыс. рублей);

- 0,35 тыс. рублей – оплата штрафов, пени за несвоевременную уплату налогов и сборов.

Цель 4 «Достижение качественного улучшения состояния и благоустройства  территорий города, улучшение архитектурного облика города, повышение комфортности проживания жителей города».

Подпрограмма 6 «Обеспечение  благоустройства территории города Радужный»

Задача 10. «Обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее время суток».

Мероприятие 6.1. «Организация наружного освещения».

Данное мероприятие направлено на обеспечение безопасности и комфортного проживания жителей  в городе Радужный, план на год – 12002,80 тыс. рублей.

Кассовый расход по данному мероприятию по состоянию  на  31.10.2015 составил 8 650,16 тыс. рублей (72,07% от плана), в том числе:

- 226,82 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности 2014 года;                                                                                                                                                                                                      	-  262,26 тыс. рублей – услуги по поставке и передаче электрической энергии 22 мкр. (договор от 16 января 2015 года № 7/К-2015 и от 01 марта 2015 года № 18 с ООО «Энергосбытовая компания «Аган»), в том числе кредиторская задолженность 2014 года – 65,85 тыс. рублей.

- 1 719,85 тыс. рублей – услуги по передаче электрической энергии в точки поставки (договор от 23 января 2015 года №181/П-2015 с ОАО «РГЭС»);
	- 2 102,91 тыс. рублей – продажа электрической энергии в точки поставки (договор от 26 января 2015 года №181/К-201 с ОАО «ЮТЭК»);

- 4 208,93 тыс. рублей – оказание услуг по содержанию наружного освещения (договор от 31 декабря 2014 года №0187300007814000384-0210350-01);                                                                                                                                                      	- 15,63 тыс. рублей – восстановление опоры наружного освещения № 13 по ул. Ломоносова от КТПН-23.;

- 13,94 тыс. рублей – испытание измерительных трансформаторов тока;                                                                                              	- 99,82 тыс. руб. – выполнение работ по замене светильников и ламп наружного освещения города Радужный на энергосберегающие (светодиодные).

Мероприятие 6.2. Организация содержания и благоустройства территории города Радужный.

Выполняются различные мероприятия как запланированные, так и включенные в план работы по обращениям граждан, в целях обеспечения наиболее комфортных условий при организации содержания и благоустройства города – 94987,71 тыс. рублей.

- 73 626,49 тыс. рублей – кассовый расход по состоянию на 31.10.2015:

- 4 508,19 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности 2014 года;

- 45  883,78 тыс. рублей – санитарная уборка микрорайонов города;

- 203, 21 тыс. рублей – оказание услуг по содержанию проезда № 9 в жилой застройке мкр. Южный и внутриквартального проезда в 10 мкр. от примыкания к ул. Юности до д/сада «Росток»;

- 5 974,96 тыс. рублей – содержание и ремонт объектов озеленения;

- 99,91 тыс. рублей – демонтаж новогодней ели и украшений на новогоднем снежном городке;

- 99,83 тыс. рублей – демонтаж оборудования праздничного освещения на новогоднем снежном городке.

- 42,00 тыс. рублей – разработка эскизов, изготовление баннеров, монтаж и демонтаж баннеров;

- 164,12 тыс. рублей – оказание транспортных услуг по вывозу снега со снежного городка;

- 346,60 тыс. рублей – транспортные услуги по очистке захламленных территорий вокруг города Радужный;

- 2 975,94 тыс. рублей – работы по посадке приобретенной (выращенной) цветочной рассады и содержанию клумб (цветников);

- 19,81 тыс. рублей – демонтаж светодиодных конструкций (фейерверков);

- 99,97 тыс. рублей – выполнение работ по зачистке территории от строительных конструкций жилого дома по адресу: мкр. «Южный», ул. Аэродромная, дом 1/а;

- 99,86 тыс. рублей – выполнение работ по устройству газонов с посевом травы на территории Парка Победы;

- 99,98 тыс. рублей – устройство газонов с посевом травы;

- 16,99 тыс. рублей – завоз и планировке песка на территории;

- 99,68 тыс. рублей – приготовление торфяных питательных грунтов;

- 139,49 тыс. рублей – монтаж рекламно-информационной продукции (баннеры): 6 мкр., дом 10, 5 мкр., дом 24;

- 100,0 тыс. рублей – устройство и подключение каркасных букв из светодиодного дюролайта (5 мкр., дома 26, 27);

- 37,24 тыс. рублей – выполнение работ по устройству газонов с посевом травы на территории Парка Победы;

- 17,46 – монтаж детского игрового оборудования;

- 110,71 тыс. рублей – поставка баннера + пеня за просрочку и штраф;

- 199,92 тыс. рублей – снос строений;

- 31,50 тыс. рублей – разработка эскиза баннера;

- 61,27 тыс. рублей – замена приборов учета холодного водоснабжения и очередной поверки приборов учета тепловой энергии;

- 2 388,56 тыс. рублей – устранение  деформации и повреждений дорожной одежды (заделка выбоин и других дефектов) на внутриквартальных проездах микрорайонов города;

- 74,24 тыс. рублей – поставка металлических цветников (3 шт. для благоустройства парка Победы);

- 112,00 тыс. рублей – поставка металлических цветников (для благоустройства парка Победы);

- 30,00 тыс. рублей – поставка и установка флагштока и наконечника звезды;

- 374,89 тыс. рублей – поставка и установка малых архитектурных форм на придомовых территориях жилых домов № 27, 28, 29, 31, 32, 33 в 9 мкр. г. Радужный;

- 99,94 тыс. рублей – поставка светодиодного дюролайта для устройства световых букв для праздничного оформления города;

- 96,09 тыс. рублей – поставка светодиодного дюролайта для устройства световых букв на жилом доме по адресу 5 мкр., дом 27;

- 30,68 тыс. рублей – устройство основания из железобетонных плит под автостоянку г. Радужный, 3 мкр., парк Победы;

- 99,99 тыс. рублей – устройство покрытия автомобильной автостоянки (асфальтирование) г. Радужный, 3 мкр., парк Победы;

- 15,85 тыс. рублей – устройство подхода к пешеходному переходу 1 мкр., примыкание к тротуару 50 лет Победы;

- 4021,81 тыс. рублей – поставка и установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм (1 мкр. д. №9, 14; 2 мкр. д. №39а, 40; 3 мкр. д. №1, 2, 4, 7, 8; 4 мкр. д. №17; 7 мкр. д. №3, 4, 26;  мкр. Южный ул. Строителей д. №2;  9 мкр. д. № 8, 27, 28, 29, 31, 32, 33; 6 мкр. в районе ж/д № 4, 5, 9, 10, 12; 3 мкр. д. 6; 2 мкр. д. №13, 17, 26),

- 3 061,64 тыс. рублей – благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в 9 и 10 мкр.;

- 594,93 тыс. рублей – поставка детского игрового оборудования и малых игровых форм с последующим монтажом (5 мкр., ж/д 26, 27; 6 мкр., ж/д 20);

- 316,25 тыс. рублей – поставка, установка  и подключение объемных букв и знаков со светодиодной подсветкой;

- 99,99 тыс. рублей – поставка и установка ограждения на территории Парка Победы, Поставка детской горки с последующим монтажом – 60,00 тыс. руб., Поставка урн и скамеек – 139,503 тыс. руб.

- 60,0 тыс. рублей – поставка и монтаж детской горки (9 мкр., д.8);

- 139,50 – поставка урн и скамеек тыс. рублей (урн –  6 шт., скамеек –  6 шт.);

- 78,70 тыс. рублей – устройство искусственных неровностей на внутри-квартальных проездах 3 мкр. дом № 13, в районе МБОУ СОШ № 3, 7 мкр. район детских садов № 15 и 16;

- 99,63 тыс. рублей – содержание мобильных туалетных кабин;

- 74,27 тыс. рублей – нанесение дорожной разметки (внутриквартальные проезды города Радужный);

- 16,86 тыс. рублей – приобретение трафарета дорожной разметки "Дети";

- 191,20 тыс. рублей – поставка и установка информационных табличек на детских игровых площадках;

- 117,05 тыс. рублей – поставка флагов и флажков.

Мероприятие 6.3. «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней  животных, и их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

На оказание услуг по отлову, содержанию и уничтожению бродячих животных на 2015 год предусмотрены средства в сумме 1832,10 тыс. рублей, в том числе бюджет округа – 371,10 тыс. рублей, местный бюджет – 1461,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с унитарным предприятием по  утилизации отходов города Радужный от 21 февраля 2015 года №0187300007815000008-0210350-01 на сумму 1 527,52 тыс. рублей (на отлов, передержку и утилизацию 368 голов безнадзорных животных). Финансовые затраты по состоянию на 31.10.2015 составляют 956,63 тыс. рублей (отловлено 271 голов животных из них утилизировано 257 голов).

Мероприятие 6.4. «Организация содержания мест захоронений и погребения (захоронения) безродных».

Предусмотрено финансирование – 3397,00 тыс. рублей.

На сегодняшний день заключено соглашение от 29 декабря 2014 года 148/С-2015 с УП по УО города Радужный на сумму 3 330,93 тыс. рублей. Финансовые затраты на 31.10.2015 составляют 2544,74 тыс. рублей, в том числе: 2 541,95 тыс. рублей. Возмещены затраты на захоронение 2 безродных в сумме 2,79 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Обеспечение работ по проведению капитального и текущего ремонта муниципальных помещений, расположенных в жилых домах».

Мероприятие 8.1.  «Капитальный, текущий ремонт жилых помещений, расположенных в многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых домах города Радужный».

В рамках данного мероприятия на 2015 год предусматривается выполнение текущего и капитального ремонта муниципальных жилых помещений на общую сумму 469,20 тыс. рублей. По состоянию на 30.09.2015 освоено денежных средств на сумму – 468,60 тыс. рублей, в том числе:

КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный:

- 1,38 тыс. рублей – установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения (5 мкр, д. 1, кв. 6);

- 90,02 тыс. рублей – замена индивидуальных приборов учета тепловой энергии;

- 1,69 тыс. рублей – замена и ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета  горячего водоснабжения (7 мкр., д. 1, кв. 143);

- 9,59 тыс. рублей – замена приборов учета электрической энергии (2 мкр., дом 43, кв. 4, 1; 1 мкр., д. 14, кв. 36);

- 94,77 тыс. рублей – текущий ремонт жилого помещения (4 мкр., дом 24, помещение 4);

- 155,80 тыс. рублей – текущий ремонт жилых помещений (10 мкр., дом 2, кВ. 11, мкр. Южный, ул. Ломоносова, дом 42, ж/п 1, 8, 13);

- 9,26 тыс. рублей – замена приборов учета электрической энергии (10 мкр., дом 2, кв. 11; мкр. Южный, ул. Школьная, д.12/7, кв. 5);

- 12,61 тыс. рублей – капитальный ремонт помещения (мкр. 9, дом 23, кв. 4);

- 4,63 тыс. рублей – замена приборов учета электрической энергии (мкр. Южный, ул. Школьная, д. 12/3, кв. 5);

- 2,99 тыс. рублей – замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения (2 мкр., дом 9, кв. 33);

- 85,86 тыс. рублей – текущий ремонт жилого помещения (9 мкр., дом 50, кв. 130);

КУ «КС» города Радужный:

Запланировано 30,80 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 30,76 тыс. рублей.

- 30,76 тыс. рублей – обследование технического состояния несущих конструкций с определением мероприятий по обследованию эксплуатации жилых помещений (1мкр., дом №20 а, кв. 17)."

______________________________