ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2017 года	                № 305

Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры города Радужный

на 2018 – 2035 годы

В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050,  Дума города решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный на 2018 – 2035 годы (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Радужного. Официальная среда».

Председатель Думы города	                        Глава города

_____________ Г.П. Борщёв                                    __________ С.Н. Баскаков

Приложение

к решению Думы города

от 18.12.2017 № 305

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

города Радужный на 2018 – 2035 годы

I. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный на 2018 – 2035 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план городского округа города Радужный, утвержденный решением Думы города Радужный от 24.12.2007 №411. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация города Радужный, Российская Федерация, 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, 3 микрорайон, дом 3. Разработчик: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный, Российская Федерация, 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, 3 микрорайон, дом 3. |
| Цели и задачи программы | Цели Программы: 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Радужный. 2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города Радужный для населения города Радужный в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Радужный. 3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Радужный в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Радужный. 4. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Радужный, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Радужный. 5. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. Задачи Программы: 1. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, государственными и муниципальными программами, генеральным планом городского округа города Радужный. 2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - увеличение технико-экономических параметров объектов дошкольного образования с 3015 мест в 2016 году до 3485 мест в 2035 году; - обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста на уровне 100%; - увеличение технико-экономических параметров муниципальных общеобразовательных организаций с 4870 учащихся в 2016 году до 5995 учащихся в 2035 году; - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 33,2% в 2016 году до 40,5% в 2035 году; - увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 13,5 тыс. человек в 2016 году до 17,1 тыс. человек в 2035 году; - увеличение технико-экономических параметров спортивных плавательных бассейнов с 476 кв. м. зеркала воды в 2016 году до 2576 кв. м зеркала воды в 2035 году; - увеличение технико-экономических параметров физкультурно-спортивных залов с 9705 кв. м площади пола в 2016 году до 15505 кв. м. площади пола в 2035 году; - увеличение технико-экономических параметров плоскостных сооружений с 18845 кв. м. в 2016 году до 49845 кв. м. в 2035 году; - увеличение технико-экономических параметров учреждений культуры клубного типа с 236 мест в 2016 году до 1546 мест в 2035 году; - достижение требуемого предельного значения уровня нормативной обеспеченности выставочными залами. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры в сферах: образование, культура, физическая культура и массовый спорт, следующей проектной мощностью: - детские сады на 470 мест; - общеобразовательная школа на 1125 учащихся; - учреждения культуры клубного типа на 1310 мест; - выставочный зал – 1 объект; - плавательные бассейны площадью зеркала воды 2100 кв. м; - физкультурно-спортивные залы площадью пола 5800 кв. м; - плоскостные сооружения площадью 31000 кв. м; - лыжнороллерная трасса – 1 объект. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2018 – 2035 годы Этапы: I этап: 2018 – 2022 гг.; II этап: 2023 – 2035 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 5214,5 млн. руб., в том числе: I этап реализации Программы: общий объем финансирования – 2512,8 млн. рублей, в том числе: бюджет города Радужный – 125,7 млн. рублей; бюджет автономного округа – 0,0 млн. рублей; федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2387,1 млн. рублей; II этап реализации Программы: общий объем финансирования – 2701,7 млн. рублей, в том числе: бюджет города Радужный – 134,9 млн. рублей; бюджет автономного округа – 0,0 млн. рублей; федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2566,8 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение уровня обеспеченности населения города Радужный объектами социальной инфраструктуры: - объекты дошкольного образования – с 85,4% в 2016 году до 100% в 2035 году; - общеобразовательные объекты – с 75,7% в 2016 году до 82,0% в 2035 году; - объекты культуры клубного типа – с 10,9% в 2016 году до 69,8% в 2035 году; - плавательные бассейны – с 14,7% в 2016 году до 77,5% в 2035 году; - физкультурно-спортивные залы – с 64,2% в 2016 году до 100,0% в 2035 году; - плоскостные сооружения – с 22,4% в 2016 году до 57,7% в 2035 году. |

II. Характеристика существующего состояния социальной

инфраструктуры города Радужный

## 2.1. Описание социально-экономического состояния,

## сведения о градостроительной деятельности на территории города Радужный

### 2.1.1.Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный расположено в центре Западной Сибири, на правом берегу реки Аган, в северо-западной части Нижневартовского района.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» город Радужный наделен статусом городского округа и установлены границы муниципального образования. В состав городского округа входит один населенный пункт – город Радужный. Согласно действующим решениям Генерального плана городского округа город Радужный границы муниципального образования не совпадают с границами населенного пункта.

Общая площадь территории городского округа в установленных границах составляет 16 856 га. Сведения о границе населенного пункта города Радужный содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Внешние транспортные связи города Радужный с административным центром Нижневартовского района городом Нижневартовском осуществляются по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «город Нижневартовск – город Радужный». Ближайший аэропорт, железнодорожный вокзал и речной порт находятся в городе Нижневартовске. Расстояние от города Радужный до города Нижневартовска по автомобильной дороге – 160 км.

2.1.2. Население

Демографическая ситуация в городе Радужный на протяжении последних 5 лет  является  относительно стабильной. За рассматриваемый период численность города сократилась на 0,5 тыс. человек, или на 1,1%. Численность постоянного населения города Радужный на конец 2016 года составила 43,2 тыс. человек, или 3% от численности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Демографическая ситуация по городу Радужный

Таблица 1

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 43,6 | 43,4 | 43,0 | 42,9 | 43,1 |
| Общий прирост (- снижение), % | 0 | -0,5 | -0,9 | -0,2 | 0,5 |
| Численность родившихся, человек | 718 | 734 | 738 | 721 | 683 |
| Численность умерших, человек | 216 | 200 | 250 | 196 | 238 |
| Естественный прирост населения, человек | 502 | 534 | 488 | 525 | 445 |
| Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 16,8 | 15,8 |
| Коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 5,0 | 4,6 | 5,8 | 4,6 | 5,5 |
| Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек населения | 11,5 | 12,3 | 11,3 | 12,2 | 10,3 |
| Миграционный отток населения, человек | -487 | -938 | -752 | -473 | -243 |
| Коэффициент миграционного оттока на 10 тыс. человек населения | -111,7 | -216,1 | -174,9 | -110,3 | -56,4 |

В течение анализируемого периода наиболее высокий коэффициент рождаемости был отмечен в 2014 году и составил 17,1 на 1000 жителей, самый низкий в 2016 году – 15,8 на 1000 жителей.

На протяжении рассматриваемого периода времени число умерших варьировалось в диапазоне 196 – 250 человек. Самый высокий коэффициент смертности был отмечен в 2014 году и составил 5,8 на 1000 жителей, наиболее низкий в 2013 и 2015  годах – 4,6 на 1000 человек.

Средний разрыв между рождаемостью и смертностью (естественный прирост) на протяжении рассматриваемого периода составил 499 человек.

Неблагоприятным фактором формирования численности населения является миграционное движение. На протяжении анализируемого периода миграционной ситуации города свойственна повышенная интенсивность миграционных потоков, как прибывающих, так и выбывающих, но отток населения по-прежнему преобладает над притоком. В 2016 году миграционная убыль составила 243 человека. Основными причинами оттока населения за пределы город Радужный являются: личные и семейный мотивы, возвращение на прежнее место жительства, смена работы, учебы, желание жить в городе с более высоким статусом, отъезд в регионы с более благоприятными климатическими условиями.

Возрастная структура населения играет активную роль в демографических процессах, оказывает влияние на величину всех демографических показателей.

Анализ возрастной структуры населения проведен по группам, применяемым для оценки обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, предусмотренным решением Думы города Радужный от 25.12.2014 №526 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования».

Таблица 2

Возрастная структура населения города Радужный

| Показатель | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек в том числе: | 43 177 | 42 911 | 42 963 |
| - численность женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, человек | 11 457 | 11 514 | 11 262 |
| - численность населения в возрасте моложе трудоспособного возраста, человек | 10 230 | 10 328 | 10 519 |
| численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, человек | 5 023 | 5 031 | 5 041 |
| численность детей от 5 до 18 лет, человек | 7 645 | 7 735 | 8 017 |
| численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, человек | 5 207 | 5 297 | 5 478 |
| численность детей в возрасте от 16 до 18 лет, человек | 1 039 | 1 027 | 1 062 |
| - численность населения в трудоспособном возрасте, человек | 28 567 | 27 807 | 27 245 |
| - численность населения старше трудоспособного возраста, человек | 4 380 | 4 776 | 5 199 |
| - доля население моложе трудоспособного возраста, % | 23,7 | 24,1 | 24,5 |
| - доля население трудоспособного возраста, % | 66,2 | 64,8 | 63,4 |
| - доля население старше трудоспособного возраста, % | 10,1 | 11,1 | 12,1 |

Тип возрастной структуры населения города Радужный можно отнести к прогрессивному, где доля лиц младше трудоспособного возраста превышает долю лиц старше трудоспособного возраста.

Город Радужный относится к одним из самых «молодых» городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и занимает в этом рейтинге пятую позицию.  Средний возраст радужнинцев на начало 2016 года составил 33,8 лет, в том числе мужчин – 32,8 , женщин – 34,7.

В целом демографическая ситуация в городе Радужный характеризуется следующими тенденциями:

- положительная динамика естественного прироста населения города (в среднем рождаемость превышает смертность в 3,3 раза);

- за последние годы наблюдается интенсивная миграционная убыль населения (в среднем 0,6 тыс. человек в год);

- прогрессивная возрастная структура населения города: население моложе трудоспособного возраста – 24,5%, доля население старше трудоспособного возраста – 12,5%;

- в половой структуре населения прослеживается превосходство доли женского населения (51,3%) над мужским (48,7%);

- в половозрастной структуре населения наблюдаются снижение численности женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, т.е. в последующих периодах возможно снижение рождаемости;

- в возрастной структуре населения наблюдается тенденция в сторону увеличения численности детей и подростков, а также лиц старше трудоспособного возраста наряду с сокращением числа граждан трудоспособного возраста. По состоянию на 01.01.2016, в сравнении с положением на 01.01.2014 – показатель прироста населения моложе трудоспособного возраста сложился ниже прироста населения старше трудоспособного возраста.

2.1.3. Экономическое развитие

В 2016 году в структуре экономики города Радужный наибольший удельный вес занимает промышленное производство – более 87%, на транспорт и связь приходится более 4%, строительство – 0,6%. Основу промышленного производства составляют предприятия добывающего комплекса, на долю которых приходится 68,5% общего объема производства. На обрабатывающие производства приходится 19,0% всего промышленного производства, на долю производства и распределения электроэнергии, воды и газа – 12,5%. Среди обрабатывающих производств ведущее место занимает производство машин и оборудования (порядка 67% от всей отгруженной продукции обрабатывающих производств).

По итогам 2016 года муниципальное образование по отношению к соответствующему периоду 2015 года достигло следующих результатов:

увеличение объема промышленного производства на 24,9% в сопоставимых ценах или до 28 514,0 млн. рублей. В промышленном комплексе города стабильные темпы роста демонстрируют предприятия нефтегазодобывающего комплекса (141,1% по отношению к 2015 году в сопоставимых ценах);

увеличение оборота розничной торговли на 433,5 млн. рублей или до 7 971,0 млн. рублей. Индекс физического объема розничного товарооборота составил 98,1% к уровню соответствующего периода 2015 года, что обусловлено ускорением темпов инфляционных процессов;

увеличение потребительских расходов на душу населения на 4,5%;

увеличение среднемесячной заработной платы работников в целом по муниципальному образованию на 3,2%, в номинальном выражении –  51 581,2 рублей;

увеличение среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы на 2,1%, в номинальном выражении – 42 382,6 рублей;

отсутствие долгов по заработной плате перед работниками предприятий бюджетной сферы и муниципальных предприятий;

увеличение среднего размера дохода пенсионера на 2,3%, в номинальном выражении – 18 579,8 рублей.

Общая ситуация в экономике города характеризуется следующими показателями:

Таблица 3

в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

| Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс промышленного производства | 94,3 | 93,9 | 124,9 |
| Инвестиции в основной капитал | 50,6 | 54,6 | 83,1 |
| Ввод в действие жилых домов | 61,5 | 93,6 | 71,1 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | 92,3 | 91,1 | 87,8 |
| Реальная заработная плата | 97,9 | 88,6 | 95,0 |
| Оборот розничной торговли | 103,4 | 93,5 | 98,1 |
| Индекс потребительских цен (среднегодовой) | 106,08 | 114,46 | 108,61 |
| Объем платных услуг населению, % | 101,4 | 98,7 | 96,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, (на конец периода) | 1,06 | 1,42 | 1,43 |

Численность безработных, имеющих официальный статус безработного, по городу Радужный на конец 2016 года составила 326 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 1,43% от экономически активного населения. Предприятия и организации города не имеют избыточной занятости и стремятся сохранить численность работников в ожидании улучшения экономической ситуации и оживления спроса, однако оптимизируя свои издержки, имеет место высвобождение работников. На фоне кризисных явлений на протяжении последних 5-ти лет наблюдается увеличение уровня официально зарегистрированной безработицы.

Несмотря на разнонаправленную динамику развития экономики города Радужный по основным макроэкономическим показателям, в целом социально-экономическая ситуация в городе оценивается как стабильная.

### 2.3.4. Сведения о градостроительной деятельности

В соответствии со статьей 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительная деятельность на территории города Радужный регулируется федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

К правовым актам местного значения, регулирующим на территории города Радужный градостроительную деятельность, относятся:

- Генеральный план города Радужный, утвержденный решением Думы города Радужный от 24.12.2007 №411;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования города Радужный, утвержденные решением Думы города Радужный от 26.02.2009 №557;

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Думы города Радужный от 25.12.2014 №526;

- Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории города Радужный, утвержденный постановлением администрации города Радужный от 13.04.2017 №479;

-  постановление администрации города Радужный от 12.10.2015 №2009 «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки города Радужный».

Градостроительная деятельность на территории города Радужный осуществляется на основе следующих принципов:

- правового характера регулирования градостроительной деятельности на основе законодательства Российской Федерации, законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов;

- обеспечения учета и сбалансированности государственных, общественных и частных интересов;

- сохранения единства функционирования, планирования и развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур на территории города;

- регулирования градостроительной деятельности с учетом Стратегии социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, муниципальных программ;

- обеспечения формирования на территории города благоприятного инвестиционного климата посредством максимального упрощения процедур согласования разрешительной документации на строительство при безусловном соблюдении требований федерального и регионально законодательства, обеспечения предсказуемости и стабильности градостроительных требований при возможности выбора видов использования земельных участков;

- обеспечения открытости процедур принятия градостроительных решений;

- обеспечения доступности информационного обеспечения градостроительной деятельности на территории города;

- взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования с органами государственной исполнительной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, других принципах, определенных статьей 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Градостроительное планирование, объемы строительства на территории города Радужный определяются документацией по планировке и межеванию территорий, а также исходя из потребностей обеспечения населения города объектами социально-бытового и культурного назначения, жилищного строительства, инженерных сетей.

На момент разработки Программы проекты планировок утверждены не по всем территориям, застройка которых предусмотрена генеральным планом города Радужный. Муниципальными нормативными правовыми актами с учетом протоколов публичных слушаний утверждены следующие проекты планировки территорий:

- проект планировки территории 8 и 10 микрорайонов города Радужный (постановление главы города Радужный от 01.06.2007 №432 «Об утверждении проекта планировки территорий 8 и 10 микрорайонов города Радужный»);

- проект планировки территории жилого комплекса 3-й очереди строительства 22 микрорайона города Радужный (постановление главы города Радужный от 03.09.2007 №723 «Об утверждении проекта планировки территории жилого комплекса 3-й очереди строительства 22 микрорайона города Радужный»);

- проект планировки, проект межевания с подготовкой градостроительных планов территории микрорайона 7а городского округа город Радужный (постановление администрации города Радужный от 27.03.2009 №257 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов территории микрорайона 7а городского округа город Радужный»);

- проект планировки, проект межевания с подготовкой градостроительных планов территории микрорайона «Южный» городского округа город Радужный (постановление администрации города Радужный от 06.03.2012 №163 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов территории микрорайона «Южный» городского округа город Радужный»);

- проект планировки, проект межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков улично-дорожной сети городской застройки территории города в районе улица Новая (постановление администрации города Радужный от 29.04.2013 №838 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков улично-дорожной сети городской застройки территории города в районе улица Новая»);

- проект планировки, проект межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков территории жилого поселка СУ-968 (постановление администрации города Радужный от 13.03.2014 №497 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков территории жилого поселка СУ-968»);

- проект планировки, проект межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков городской застройки территории 1 микрорайона города Радужный, с учетом существующей застройки (постановление администрации города Радужный от 21.05.2015  №901 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков городской застройки территории 1 микрорайона города Радужный, с учетом существующей застройки, общей площадью 29,85 га»);

- - проект планировки, проект межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков городской застройки территории 2 микрорайона города Радужный, с учетом существующей застройки, общей площадью 24,97 га (постановление администрации города Радужный №193 от 16.02.2016 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания с подготовкой градостроительных планов земельных участков городской застройки территории 2 микрорайона города Радужный, с учетом существующей застройки, общей площадью 24,97 га»);

- проект внесения изменений в проект межевания улично-дорожной сети городской застройки территории в районе улицы Новая, общей площадью 30,73 га (постановление администрации города Радужный №1245 от 02.09.2016 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания улично-дорожной сети городской застройки территории в районе улицы Новая, общей площадью 30,73 га»);

- проект планировки, проект межевания улично-дорожной сети улицы Казамкина и улицы Светлой, общей площадью 23,05 га (постановление администрации города Радужный от 31.01.2017 №141 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания улицы Казамкина и улицы Светлой, общей площадью 23,05 га»).

В настоящее время ведется работа по разработке документации по планировке территории 5 микрорайона, улично-дорожной сети Нефтяников-Возрождения, территории микрорайона «Южный» города Радужный, дополнительно установленной зоны под застройку ИЖС.

Утвержденными проектами планировок предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе:

в сфере образования:

- детский сад на 230 мест в 8 микрорайоне;

- детский сад на 240 мест в 10 микрорайоне;

- общеобразовательная школа на 1100 мест в 10 микрорайоне.

в сфере культуры:

- культурно-досуговый центр с кинотеатром на 710 мест в 8 микрорайоне;

- культурно-досуговый центр на 600 мест в микрорайоне 7а;

- здание юношеской библиотеки в микрорайоне 7а;

- здание выставочного зала в микрорайоне 7а.

в сфере физической культуры и спорта:

- спортивно-культурный комплекс с бассейном 1050 кв. м зеркала воды/4500 кв. м площади пола в 8 микрорайоне;

- спортивно-культурный комплекс 2500 кв. м площади пола в микрорайоне «Южный»;

- спортивный зал в комплексе с бассейном 1050 кв. м зеркала воды/2720 кв. м площади пола в микрорайоне 7а;

- спортивный зал 600 кв. м площади пола в микрорайоне «Южный»;

- лыжная база в микрорайоне «Южный»;

- стадион площадью 10 тыс. кв. м в 8 микрорайоне;

- легкоатлетический манеж (тренировочный) площадью 3000 кв. м в микрорайоне 7а;

- спортивная площадка в 8 микрорайоне;

- спортивная площадка в 22 микрорайоне;

- спортивная площадка в микрорайоне «Южный».

В настоящее время решение о подготовке проекта планировки территории, как и документации по планировке территории принимается органом местного самоуправления по собственной инициативе или на основании предложения застройщика о необходимости разработки проекта планировки территории.

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступившим в силу с 01.01.2017, в случае подготовки документации по планировке территории лицами, с которыми заключены договоры о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах соответствующей территории должна осуществляться лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. Подготовка этой документации, а также ее утверждение органом местного самоуправления городского округа должна осуществляться в порядке, установленном для документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решения органа местного самоуправления городского округа.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о градостроительной деятельности размещены на официальном сайте администрации города Радужный в сети «Интернет» и являются общедоступными.

# В перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» через муниципальное казенное учреждение «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ», включены следующие услуги в сфере градостроительства:

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- выдача градостроительных планов земельных участков;

- выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

## 2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов

## социальной инфраструктуры города Радужный, сложившийся

## уровень обеспеченности населения города Радужный услугами

## в области образования, здравоохранения, физической культуры

## и массового спорта, культуры

В целях развития и улучшения материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры за последние десять лет (в период с 2007 по 2016 годы) на территории города Радужный введено в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) 11 объектов социальной сферы, в том числе: 5 объектов дошкольного образования на 980 мест, 1 объект культуры (реконструкция ДК «Нефтяник), 2 объекта здравоохранения (инфекционное отделение на 40 коек, детская поликлиника на 200 посещений в смену) и 3 объекта физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и 2 спортивных комплексных площадки для занятий уличным спортом «Street workout»).

На сегодняшний день в городе Радужный фиксируется недостаточная обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры.

Образование

Система образования города Радужный представляет собой развитую сеть образовательных организаций различных видов, обеспечивающих доступность дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования детей.

По состоянию на 01.01.2017 на территории города услуги образования оказывают 22 муниципальные организации, в том числе:

- 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, мощность которых составляет 4870 учащихся. 67% образовательных учреждений работают в 2 смены;

- 10 дошкольных образовательных организаций на 3 015 мест с числом воспитанников – 2 959 человек. Доступность дошкольного образования для детей от полутора лет является стопроцентной;

- 6 муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых обучается 4196 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 52,3% детей данной возрастной группы.

Кроме того, в городе Радужный функционирует школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья регионального значения, рассчитанная на 120 мест.

Профессиональное образование в городе Радужный предоставляет бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинский политехнический колледж», осуществляющее профессиональную подготовку по широкому кругу специальностей среднего профессионального образования и профессиональную подготовку разных категорий населения.

Дошкольные образовательные организации

В муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2017 функционируют 10 муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций, общей мощностью 3015 мест. ДОО располагаются в типовых зданиях на 128 групп, с контингентом воспитанников  – 2 959 человек. Средняя наполняемость групп – 23 человека.

Дошкольные образовательные организации муниципального образования располагаются в 12 типовых зданиях.  Из 12 зданий – 11 каменных и 1 – деревянное.

5 зданий детских садов, построенных в 2009 – 2012 годах, имеют физический износ от 4 до 9%, в соответствии с техническими паспортами. Половина зданий детских садов (6 из 12) были построены и сданы в эксплуатацию в период с 1985 по 1989 годы и имеют физический износ от 27 до 31%. Одно деревянное здание детского сада, построенное в 1990 году, имеет физический износ 100%.

Таким образом, с низким износом (45% и ниже) – 11 зданий; со средним  износом (выше 45%) – здания отсутствуют; с высоким износом (деревянные – более 65%, каменные – более 70%) – 1 здание.

В соответствие с местными нормативами минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования градостроительного проектирования города Радужный, утвержденными решением Думы города Радужный от 25.12.2014 №526, уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями по состоянию на 01.01.2017 составил 85,4% от норматива (норматив – 70% охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей).

На территории муниципального образования для обеспечения 5 041 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием необходимо 3 529 мест в дошкольных образовательных организациях.

Фактически количество мест в дошкольных образовательных организациях составило по итогам 2016 года – 3 015. Таким образом, дефицит местами в дошкольных образовательных организациях составляет –  514 мест.

Однако проблема доступности дошкольного образования в городе Радужный отсутствует.

В результате ввода в 2009 – 2012 годах в эксплуатацию пяти новых ДОО очередь детей в возрасте от 1,5 лет на получение места в ДОО в городе Радужный ликвидирована. По информации Управления образования и молодежной политики администрации города Радужный, число детей, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации на 01.01.2017, составило всего 14 человек (в возрасте от 0 до 1,5 лет). Это очередь «отложенного спроса».

Таблица 4

Технико-экономические параметры существующих объектов дошкольного образования

| № п/п | Объекты образования | Год ввода | Тип/материал здания | Площадь здания, кв.м | Мощность согласно типовому проекту, мест | Мощность в соответствии с требованиями СанПиН, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МАДОУ ДС №2 «Рябинка» |  |  | 8328 | 300 | 342 |  |
| 1.1. | Учебное здание №1, 6 микрорайон,17 | 2009 | Типовое/каменное | 5497 | 200 | 232 | 9 |
| 1.2. | Учебное здание №2, 5 микрорайон, 20 | 2010 | Типовое/каменное | 2831 | 100 | 110 | 7 |
| 2. | МАДОУ ДС №4 «Родничок» |  |  | 6598 | 335 | 388 |  |
| 2.1. | Учебное здание, 6 микрорайон,6 | 2012 | Типовое/каменное | 5253 | 240 | 277 | 5 |
| 2.2. | Учебное здание №2, микрорайон Южный, улица Магистральная, 22 | 1990 | Типовое/деревянное | 1345 | 95 | 111 | 100 |
| 3. | МАДОУ ДС № 5 «Росток» | 2012 | Типовое/каменное | 5235 | 240 | 275 | 4 |
| 4. | МАДОУ ДС №6 «Сказка» | 1985 | Типовое/каменное | 4804 | 210 | 288 | 29 |
| 5. | МАДОУ ДС №9 «Черепашка» | 1987 | Типовое/каменное | 4679 | 230 | 288 | 30 |
| 6. | МАДОУ ДС №10 «Березка» | 1987 | Типовое/каменное | 4422 | 230 | 308 | 30 |
| 7. | МАДОУ № 12 «Буратино» | 2011 | Типовое/каменное | 5103 | 200 | 245 | 5 |
| 8. | МАДОУ ДС №15 «Росинка» | 1988 | Типовое/каменное | 4455 | 230 | 317 | 29 |
| 9. | МАДОУ ДС №16 «Снежинка» | 1988 | Типовое/каменное | 4477 | 230 | 311 | 27 |
| 10. | МАУДОУ ДС №18 «Северяночка» | 1989 | Типовое/каменное | 3921 | 220 | 253 | 31 |
|  | Итого: |  |  | 52022 | 2425 | 3015 |  |

Дневные общеобразовательные учреждения

На сегодняшний день в муниципальном образовании функционируют 6 дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, мощность которых составляет 4870 мест, а также 1 школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья регионального значения, рассчитанная на 120 мест.

В школах города организовано обучение в 2-х-сменном режиме. В 2016 – 2017 учебном году в первую смену обучалось 77,8% всех обучающихся (79,3% - обучающиеся 1 – 4 классов). Имеющиеся площади общеобразовательных учреждений не позволяют организовать обучение всех школьников в одну смену, а также учесть все изменившиеся действующие санитарно-эпидемиологические требования к организации учебного процесса.

Все дневные образовательные учреждения размещены в типовых капитальных зданиях, которые введены в эксплуатацию 20-30 лет назад в период с 1983 по 1996 годы. Однако своевременное проведение мероприятий по текущему ремонту зданий обеспечило сохранение хорошего технического состояния.

Наибольший физический износ здания отмечен по средней школе №2 (1983 год ввода в эксплуатацию, износ равен 35%). По остальным дневным общеобразовательным учреждениям износ зданий в среднем равен 20 – 31%.

В 2 общеобразовательных учреждениях (33% от общего количества) созданы условия для беспрепятственного доступа детям с ограниченными возможностями здоровья (средние школы №4, №5).

На сегодняшний день 94,8% школ города соответствуют современным требованиям.

Мощность дневных общеобразовательных учреждений в соответствии с СанПиН на 01.01.2017 составляет 4870 мест. Обеспеченность местами от установленного норматива (100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90 % охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием), согласно местным нормативам градостроительного проектирования города Радужный, утвержденных решением Думы города Радужный от 25.12.2014 №526, составляет 75,7%.

На территории города для обеспечения 5478 детей в возрасте от 7 до 16 лет и 1062 детей в возрасте от 16 до 19 лет общим образованием необходимо 6434 места в общеобразовательных учреждениях. Таким образом, дефицит местами составляет 1564 места.

Восполнить существующий дефицит мест в общеобразовательных учреждениях поможет строительство на территории города новых школ.

Таблица 5

Технико-экономические параметры существующих объектов общего образования

| № п/п | Объекты образования | Год ввода | Тип/материал здания | Площадь здания, кв.м | Мощность согласно типовому проекту, мест | Мощность в соответствии с требованиями СанПиН, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ СОШ № 2 | 1983 | Типовое/каменное | 7248 | 1176 | 586 | 35 |
| 2. | МБОУ СОШ № 3 | 1985 | Типовое/каменное | 7352 | 1176 | 602 | 31 |
| 3. | МБОУ СОШ № 4 | 1987 | Типовое/каменное | 7271 | 1176 | 602 | 29 |
| 4. | МБОУ СОШ № 5 | 1989 | Типовое/каменное | 8985 | 1296 | 885 | 28 |
| 5. | МБОУ СОШ № 6 |  |  | 12455 | 1872 | 1385 |  |
| 5.1. | Учебное здание №1, 5 микрорайон, 16 | 1993 | Типовое/каменное | 6678 | 835 | 613 | 23 |
| 5.2. | Учебное здание №2, микрорайон Южный, улица Школьная, 22 | 1991 | Типовое/каменное | 5777 | 1037 | 772 | 25 |
| 6. | МБОУ СОШ № 8 | 1996 | Типовое/каменное | 9469 | 1296 | 810 | 20 |
|  | Итого: |  |  | 56498 | 7992 | 4870 |  |

Дополнительное образование

Услуги дополнительного образования для детей и подростков в городе реализуется через работу кружков, секций, студий, клубов, объединений на базе 6 муниципальных учреждений различной ведомственной принадлежности:

- в сфере образования – 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской Дом детского творчества  (МАУ ДО ГДДТ), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА» (МАУ ДО «КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА»);

- в сфере культуры – 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (МАУ ДО «ДШИ»), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (МАУ ДО «ДХШ»);

- в сфере физической культуры и спорта – 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»  (МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Факел» (АУ ДО «ДЮСШ «Факел»).

Обеспеченность населения города объектами дополнительного образования детей по состоянию на 01.01.2017 рассчитана в соответствии с местными нормативами минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования градостроительного проектирования города Радужный, утвержденными решением Думы города Радужный от 25.12.2014 №526.

Анализ фактической мощности объектов к уровню нормативов по состоянию на 01.01.2017 показал наличие дефицита обеспеченности. Уровень обеспеченности в объектах дополнительного образования составил 30,3% от норматива (67% охвата от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).

МАУ ДО ГДДТ, МАУ ДО «КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА» – учреждения широкого спектра направленности, в которых занимаются 1678 человек.

Здание Городского дома детского творчества располагается в  приспособленном капитальном здании с износом 28%. Компьютерная школа размещена в жилом доме в 6 микрорайоне города.

Обеспеченность населения центрами детского творчества на 01.01.2017 составляет 19,6% от установленного норматива (14% охвата от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).

В муниципальном образовании на 01.01.2017 действуют 
2 учреждения эстетического дополнительного образования детей – МАУ ДО «ДШИ», МАУ ДО «ДХШ».

Детская школа искусств располагается в 2-х зданиях. Основное учебное здание является типовым капитальным зданием с износом 29%. Второе учебное здание располагается в приспособленном деревянном здании с износом 100%.

Детская художественная школа располагается в приспособленном капитальном здании, с износом 29%.

Мощность МАУ ДО «ДШИ» города Радужный составляет 612 человек, МАУ ДО «ДХШ» города Радужный – 150 человек.

Обеспеченность школами искусств, школами эстетического образования на 01.01.2017 составляет 63,4% от установленного норматива (15% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Минимальная нормативная потребность по городу составляет 1203 места, дефицит – 441 место.

Работа учреждений организована в 2 смены и имеет прямую зависимость от режима работы общеобразовательных учреждений города.

Таблица 6

Технико-экономические параметры существующих объектов дополнительного образования

| № п/п | Объекты образования | Год ввода | Тип/материал здания | Площадь здания, кв. м | Мощность здания, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |
| 1. | МАУ ДО ГДДТ города Радужный | 1989 | Приспособленное/ каменное | 1928 | 220 | 28 |
| 2. | МАУ ДО «КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА» | 1989 | Приспособленное/ каменное | 469 | 50 | 18 |
| 3. | МАУ ДО «ДШИ» города Радужный |  |  | 2048 | 612 |  |
| 3.1. | Учебное здание №1 | 1988 | Типовое/каменное | 1684 | 545 | 29 |
| 3.2. | Учебное здание №2 | 1989 | Приспособленное/ деревянное | 364 | 67 | 100 |
| 4. | МАУ ДО «ДХШ» города Радужный | 1989 | Приспособленное/ каменное | 693 | 150 | 28 |
| 5. | АУ ОУ ДОД СДЮСШОР «Юность» города Радужный |  |  | 5249 | 237 |  |
| 5.1. | Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва | 2009 | Типовое/каменное | 4417 | 179 | 9 |
| 5.2. | СК «Сакура» | 1988 | Типовое/деревянное | 832 | 58 | 100 |
| 6. | АУ ДОД «ДЮСШ «Факел» города Радужный | 2001 | Типовое/каменное | 3180 | 360 | 17 |
|  | Итого: |  |  | 13567 | 1629 |  |

Культура

Сеть учреждений сферы культуры представлена автономным учреждением культуры «Дворец культуры «Нефтяник» и бюджетным учреждением культуры «Библиотечно-музейный центр», которое состоит из центральной библиотеки, 2-х филиалов и  эколого-этнографического музея.

Обеспеченность населения муниципального образования объектами культуры по состоянию на 01.01.2017 рассчитана в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Радужный, утвержденными решением Думы города Радужный от 25.12.2014 №526.

Таблица 7

Технико-экономические параметры существующих объектов культуры

| № п/п | Вид объекта | Год ввода | Тип/материал здания | Фактическая мощность, экз.книжного фонда/ ед. хранения/место | Износ здания, % | Год проведения капитального ремонта, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная библиотека | 1989 | Приспособленное/ каменное | 61613 | 27 |  |
| 2. | Библиотека филиал №3 | 1986 | Приспособленное/ каменное | 25372 | 30 |  |
|  | Итого |  |  | 86985 |  |  |
| Детские библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Библиотека филиал №2 | 1986 | Приспособленное/ каменное | 22084 | 31 |  |
| Юношеские библиотеки |  | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  | 109069 |  |  |
| Музеи |  |  |  |  |  |  |
| 1. | БУК «Библиотечно-музейный центр» | 2006 | Приспособленное/ каменное | 8291 | 6 |  |
| Выставочные залы, художественные галереи |  | - | - | - | - | - |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный | 1991 | Типовое/каменное | 236 | 26 | 2008 |

Библиотеки

Централизованная библиотечная система муниципального образования на 01.01.2017 включает в себя центральную библиотеку и 2 филиала, общей фактической мощностью 109 069 экземпляров книжного фонда.

Обеспеченность библиотеками в г. Радужный на 01.01.2017 составляет 100% от установленного норматива (1 общедоступная библиотека, 1 детская библиотека и 1 юношеская библиотека на городской округ с численностью до 50 тыс. человек).

Библиотеки располагаются в капитальных приспособленных помещениях. Физический износ зданий составляет 27 – 31%.

Фактическое количество библиотек соответствует нормативному их количеству.

Музеи

В муниципальном образовании функционирует бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-музейный центр». Музей расположен в капитальном приспособленном здании.  Степень износа здания музея составляет 6%.

Обеспеченность музеями на 01.01.2017 в муниципальном образовании составляет 50% от нормативного количества (2 при численности населения до 100 тыс. человек).

Клубы и учреждения клубного типа

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 функционирует одно учреждение культурно-досугового типа муниципальной формы собственности – автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Нефтяник», располагающееся в капитальном типовом здании. Износ здания «Дворец культуры «Нефтяник» составляет 26%, в 2008 году проведена реконструкция здания. Для поддержания зданий в надлежащем состоянии регулярно проводятся текущие ремонты помещений, а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Фактическая мощность клубного учреждения составляет 236 мест.

По состоянию на 01.01.2017 обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями муниципального образования составляет 10,9% от нормативной потребности (50 мест на 1 тыс. человек при численности населения до 50 тыс. человек).

Физическая культура и массовый спорт

В сеть муниципальных учреждений физической культуры города Радужный входят автономное учреждение «Дворец спорта»; автономное учреждение «Плавательный бассейн «Аган»; автономное учреждение спортивный комплекс «Сибирь».

На территории города для занятий физической культурой и спортом по состоянию на 01.01.2017 функционируют 73 спортивных объекта:

- 24 спортивных зала (с учетом общеобразовательных организаций города);

-  4 бассейна (с учетом общеобразовательных организаций города);

- 14 плоскостных сооружений (с учетом общеобразовательных организаций города), из них 4 футбольных поля;

- 1 лыжная база;

- 1 сооружение для стрелковых видов спорта (тир);

-  1 крытый спортивный объект с искусственным льдом;

- 28 другие спортивные сооружения.

Обеспеченность населения города объектами физической культуры и массового спорта по состоянию на 01.01.2017 рассчитана в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Радужный, утвержденными решением Думы города Радужный от 25.12.2014 №526.

- Мощность или единовременная пропускная способность спортивных сооружений по состоянию на 01.01.2017 составляет 1 752 человека, или 21,3% от установленного норматива (0,19 тыс. человек на 1 тыс. человек).

Проектная мощность действующих физкультурно-спортивных залов составляет 9705 кв. м площади пола. Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами – 64,2% от установленного норматива (350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек).

Суммарная проектная мощность плавательных бассейнов составляет 476  кв. м зеркала воды. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами составляет 14,7% от установленного норматива (75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек).

Суммарная мощность плоскостных сооружений города Радужный составляет 18845 кв. м. Уровень обеспеченности – 22,4% от установленного норматива (1950 кв. м на 1 тыс. человек).

Количество занимающихся физической культурой и спортом на конец 2016 года составило 13,5 тыс. жителей, или 33,2% от численности населения города в возрасте 3 – 79 лет. Такой не высокий показатель частично обусловлен низкой обеспеченностью спортивными сооружениями.

С увеличением численности постоянного населения города Радужный и без того низкая обеспеченность объектами физической культуры и спорта будет снижаться.

Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения муниципального образования включает в себя два бюджетных учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры:

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская городская больница»;

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская городская стоматологическая поликлиника».

Радужнинская городская больница является многопрофильным учреждением, имеющим в своем составе амбулаторные, стационарные и диагностические подразделения.

Проектная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений города составляет 882 посещения в смену, стационарных отделений – 284 койки, дневных стационаров – 35 коек, станций скорой медицинской помощи – 5 автомобилей.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с 01.01.2014 организация медицинской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относится к полномочиям органов исполнительной власти автономного округа. Программа содержит только перечень объектов регионального значения, планируемых к строительству на территории муниципального образования.

- 2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

(в соответствии с прогнозом изменения численности

и половозрастного состава населения) в областях образования,

здравоохранения, физической культуры и массового спорта,

культуры с учетом объема планируемого жилищного

строительства в соответствии с выданными разрешениями

на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации

объектов социальной инфраструктуры

Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в части обеспечения доступности для населения объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта при застройке территории неразрывно связано с развитием жилищного строительства, которое является одним из основных направлений в политике органов местного самоуправления города Радужный.

Генеральным планом городского округа город Радужный, с учетом стратегических целей и задач муниципального образования, под строительство индивидуальных жилых домов сформирована жилая зона: в восточной части на площади около 30 га; в южной части, на территории микрорайона «Южный», на площади около 6 га, за счет ликвидации ветхого жилого фонда. Жилые зоны также сформированы на территории микрорайонов 8 и 10 с целью реализации решений по строительству среднеэтажных и многоэтажных жилых домов, предусмотренных проектом планировки территорий 8 и 10 микрорайонов города Радужный.

В долгосрочной перспективе за период с 2017 до 2035 годов с учетом выданных разрешений и перспектив развития жилищного строительства на территории города в соответствии с Генеральным планом планируется ввести 554,1 тыс. кв. м.   жилья.

Прогнозируются позитивные тенденции и в демографическом развитии города Радужный. Учитывая возможности сохранения положительной динамики в процессах естественного движения населения, уменьшения оттока населения за счет улучшения качества жизни населения и создания рабочих мест, а также повышения конкурентоспособности города прогнозируется рост численности населения города Радужный к 2035 году до 44,3 тыс. человек.

Рост жилищного строительства и демографическая ситуация требует от органов местного самоуправления принятия мер для удовлетворения потребности населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения в сфере дошкольного и общего школьного образования, культуры, спорта.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы и достижения требуемого уровня обеспеченности населения объектами социального обслуживания населения:

- снос объектов, имеющих высокий процент технического износа;

- строительство новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью, а также объектов, запланированных к размещению программами социально-экономического развития;

- реконструкция действующих объектов.

На основании решений Генерального плана к 2035 году предусмотрен снос следующих объектов:

иммунобактериологическая лаборатория БУ «Радужнинская городская больница»;

наркологическое отделение БУ «Радужнинская городская больница»;

НОУ РУТЦ МО ДОСААФ России г. Радужного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2035 года определена на основании местных нормативов градостроительного проектирования города Радужный.

Расчет потребности населения города Радужный в объектах социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения городского округа, представлен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Сохраняемая мощность действующих объектов | Норматив | Требуемая мощность | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольные образовательные организации, место | 3015 | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | 3484 | -469 |
| 2. | Общеобразовательные организации, учащийся | 4870 | 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 7310 | -2440 |
| 3. | Организации дополнительного образования, место | 1629 | 65 на 1 тыс. человек общей численности населения | 2880 | -1251 |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4. | Клубы, дома культуры, место | 236 | 50 мест на 1 тыс. человек | 2215 | -1979 |
| 5. | Выставочные залы, объект | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 6. | Общедоступные библиотеки, объект | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Детские библиотеки, объект | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Юношеские библиотеки, объект | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 9. | Музеи, объект | 1 | 2 | 2 | -1 |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 10. | Физкультурно-спортивные залы общего пользования, кв. м общей площади | 9705 | 350 на 1 тыс. человек | 15505 | -5800 |
| 11. | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 476 | 75 на 1 тыс. человек | 3323 | -2847 |
| 12 | Плоскостные сооружения, кв. м | 18845 0/18845 | 1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу: крытые – 30%; открытые – 70% | 86385 25915/60470 | -67540 -25915/-41625 |

В соответствии с Генеральным планом на территории муниципального образования предусмотрена возможность строительства следующих объектов социальной инфраструктуры:

- дошкольная образовательная организация на 230 мест;

- дошкольная образовательная организация на 240 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся;

- культурно-досуговый центр на 710 мест с кинотеатром;

- культурно-досуговый центр на 600 мест;

- детская (юношеская) библиотека;

- выставочный зал;

- спортивно-культурный комплекс общей площадью 4500 кв. м с бассейном на 1050 кв. м зеркала воды;

- спортивно-культурный комплекс общей площадью 2500 кв. м;

- спортивный зал на 2720 кв. м общей площади в комплексе с бассейном на 1050 кв. м зеркала воды;

- спортивный зал на 600 кв. м общей площади;

- лыжероллерная трасса;

- стадион на 10,0 тыс. кв. м;

- легкоатлетический манеж (тренировочный) на 3000 кв. м;

- 5 спортивных площадок общей площадью 21 тыс. кв. м.

Кроме того, в Генеральном плане городского округа город Радужный были учтены решения о размещении объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориально планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- иммунологическая и бактериологическая лаборатории;

- профилакторий;

- взрослая поликлиника на 90 посещений в смену;

- стационар на 290 коек;

- отделение наркологии в составе больничного комплекса.

Государственной программой от 09.10.2013 №413-п «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поставлены следующие цели:

- в дошкольном образовании обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста на уровне 100%;

- к 2021 году – ликвидация второй смены обучения на уровне начальной и старшей школ (1 – 4, 10 – 11(12) классы) и удержание существующего односменного режима обучения;

- к 2024 году перевод средней школы (5 – 9 классы) на обучение в одну смену;

- к 2025 году – перевод 100% обучающихся из зданий школ с износом 50% и более в новые школы.

Реализации Программы позволит увеличить объем услуг в сфере образования в следующих объемах, в том числе:

- 470 мест – в сфере дошкольного образования;

- 1125 учащихся – в сфере общего образования.

Для обеспечения прав жителей муниципального образования на творческую самореализацию и самовыражение, проведение досуга, доступность и открытость информации, учитывая низкую обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, необходимо строительство в городе Радужный современных культурно-досуговых центров, в том числе с кинотеатрами, отвечающих запросам населения.

Реализации Программы позволит увеличить объем культурно-зрелищных услуг за счет ввода в эксплуатацию культурно-досуговых объектов  на 1310 мест.

Расширение сети спортивных объектов позволит увеличить охват населения, занимающего спортом (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), а также проводить мероприятия различных уровней на территории города Радужный. В этой сфере город Радужный более всего нуждается в строительстве крытых спортивных сооружений, а именно: бассейнов и спортивных залов.

На период реализации Программы мощность действующих и вводимых объектов не достигнет предельного значения расчетного показателя минимальной обеспеченности объектами культуры, физической культуры и спорта.

Важнейшей социальной задачей является охрана и укрепление здоровья населения. В сфере здравоохранения необходимо строительство современных типовых просторных зданий для размещения поликлиники для взрослого населения, стационара, отделение наркологии, располагающегося в настоящее время в приспособленном здании, иммунологической и бактериологической лабораторий.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для

функционирования и развития социальной

инфраструктуры города Радужный

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной инфраструктуры основывается на параметрах Стратегии социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, нормативах градостроительного проектирования города Радужный, Генеральном плане городского округа город Радужный, а также Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяющей вид, назначение объектов регионального значения в социальной сфере, планируемых для размещения на территории автономного округа.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

В целях привлечения инвестиций, принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», определяющий общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности органами государственной власти автономного округа, полномочия органов государственной власти автономного округа в сфере инвестиционной деятельности. Поддержка комплексной застройки осуществляется в рамках отбираемых на конкурсной основе проектов, в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2013 №630-рп «О предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта комплексного развития территорий в целях жилищного строительства».

На региональном и местном уровнях в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Радужный утверждены решением Думы города Радужный от 25.12.2014 №526.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по

проектированию, строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры города Радужный

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

За период реализации Программы с 2018 по 2035 год планируется проектирование и строительство 15 объектов социальной инфраструктуры, в том числе:

в сфере образования – 3 объекта;

в сфере культуры и искусства – 3 объекта;

в сфере физической культуры и спорта – 9 объектов.

Общий перечень мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный на 2018 – 2035 годы в соответствии Генеральным планом городского округа города Радужный представлен в таблице 9.

При внесении изменений в Генеральный план на территории города Радужный предложены территории под размещение инвестиционных площадок под объекты здравоохранения регионального значения, не вошедшие в перечень мероприятий по строительству объектов местного значения (таблица 10).

Таблица 9

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры города Радужный

| № п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположение объекта | Параметры объекта | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование, строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство детского сада | г. Радужный 8 микрорайон | 230 мест | 2025 | Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 1.2. | Строительство детского сада | г. Радужный 10 микрорайон | 240 мест | 2030 | Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 1.3 | Строительство средней общеобразовательной школы (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Радужный 10 микрорайон | 1125 учащихся | 2021-2023 | Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный | Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»/ Генеральный план городского округа город Радужный |
| 2. | Проектирование, строительство объектов культуры |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство культурно-досугового центра с кинотеатром | г. Радужный 8 микрорайон | 710 мест | 2020-2023 | Управление культуры и искусства администрации города Радужный | Государственная программа ХМАО - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» / Генеральный план городского округа город Радужный |
| 2.2. | Строительство культурно-досугового центра | г. Радужный 7а микрорайон | 600 мест | 2030 | Управление культуры и искусства администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 2.3. | Строительство выставочного зала | г. Радужный 7а микрорайон | 1 объект | 2027 | Управление культуры и искусства администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3. | Проектирование, строительство объектов физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство спортивно-культурного комплекса с бассейном | г. Радужный 8 микрорайон | 1050 кв. м зеркала воды/ 3080 кв. м площади пола | 2028-2029 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3.2. | Строительство спортивного зала в комплексе с бассейном | г. Радужный 7а микрорайон | 1050 кв. м зеркала воды/ 2720 кв. м площади пола | 2030-2032 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3.3. | Строительство лыжнороллерной трассы | г. Радужный территория «набережной «Отдыха» | 1 объект | 2027 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3.4. | Строительство стадиона | г. Радужный 8 микрорайон | 10,0 тыс. кв. м. | 2035 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3.5. | Строительство спортивной площадки | г. Радужный территория «набережной «Отдыха» | 600 кв. м/ 30 чел./час | 2020 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»/ Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3.6. | Строительство спортивной площадки | г. Радужный 8 микрорайон | 5100 кв. м | 2030 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3.7. | Строительство спортивной площадки | г. Радужный 22 микрорайон | 5100 кв. м | 2028 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3.8. | Строительство спортивной площадки | г. Радужный ул. Новая | 5100 кв. м | 2033 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |
| 3.9. | Строительство спортивной площадки | г. Радужный микрорайон «Южный» | 5100 кв. м | 2025 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Генеральный план городского округа город Радужный |

# Таблица 10

# Планируемые к размещению объекты регионального значения

| # № п/п | # Наименование объекта | # Срок реализации, # год | # Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Иммунологическая и бактериологическая лаборатории | # 2014-2035 | г. Радужный # ул. Новая |
| # 2. | # Профилакторий | # 2014-2027 | г. Радужный # ул. Новая |
| # 3. | Взрослая поликлиника на 90 посещений в смену | # 2014-2027 | г. Радужный # ул. Новая |
| # 4. | Отделение наркологии в составе больничного комплекса | # 2014-2027 | г. Радужный # ул. Новая |
| # 5. | Стационар на 290 коек | # 2014-2027 | г. Радужный # ул. Новая |

# IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Сметная стоимость объектов социальной инфраструктуры принята в соответствии с Государственными сметными нормативами (укрупненные нормативы цены строительства):

- НЦС 81-02-03-2017 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.17 №935/пр Сборник №03 «Объекты народного образования»;

- НЦС 81-02-05-2017 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 №870/пр Сборник №05 «Спортивные здания и сооружения».

- НЦС 81-02-06-2017  приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации от 28.06.2017 №934/пр Сборник №06 «Объекты культуры»;

- НЦС 81-02-11-2017 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 №1010/ пр Сборник №11 «Наружные сети связи»;

- НЦС 81-02-12-2017 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2017 №834/пр Сборник №12 «Наружные электрические сети»;

- НЦС 81-02-13-2017 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 №1011/пр Сборник №13 «Наружные тепловые сети»;

- НЦС 81-02-14-2017  приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.17 №936/пр Сборник №14 «Наружные сети водоснабжения и канализации»;

- НЦС 81-02-16-2017 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 №874/пр Сборник №16 «Малые архитектурные формы»;

- НЦС 81-02-17-2017 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.17 №875/пр Сборник №2017 «Озеленение».

Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов с учетом всей номенклатуры затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Показателями предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

На период реализации Программы расчет прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта произведен с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические условия, а также индексов–дефляторов изменения макроэкономических показателей, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящих зданий, без учета прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться при разработке проектно-сметной документации по каждому объекту.

Распределение стоимости объектов по источникам финансирования Программы произведено по следующим параметрам:

- бюджет города Радужный – 5%;

- внебюджетные источники (при условии заключения договора на комплексное освоение территорий или соглашения о муниципально-частном партнерстве) – 95 %.

Оценка объемов и источников финансирования Программы по инвестиционным проектам  представлена в таблице 11.

Таблица 11

Объемы и источники финансирования строительства объектов местного значения

| № п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Сметная стоимость, млн.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство детского сада на 230 мест | г. Радужный 8 микрорайон | 2025 | 334,9 | местный бюджет – 16,7 млн.рублей, внебюджетные источники – 318,2 млн.руб. |
| 1.2. | Строительство детского сада на 240 мест | г. Радужный 10 микрорайон | 2030 | 345,2 | местный бюджет - 17,3 млн.рублей, внебюджетные источники – 327,9 млн.руб. |
| 1.3. | Строительство средней общеобразовательной школы на 1125 учащихся | г. Радужный 10 микрорайон | 2021-2023 | 1587,6 | местный бюджет – 79,4 млн.рублей, внебюджетные источники – 1508,2 млн.руб. |
|  | 2. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство культурно-досугового центра с кинотеатром на 710 мест | г. Радужный 8 микрорайон | 2020-2023 | 924,1 | местный бюджет – 46,2 млн.рублей, внебюджетные источники -877,9 млн.руб. |
| 2.2. | Строительство культурно-досугового центра на 600 мест | г. Радужный 7а микрорайон | 2030 | 781,0 | местный бюджет – 39,0 млн.рублей, внебюджетные источники – 742,0 млн.руб. |
| 2.3. | Строительство выставочного зала, 1500 кв. м | г. Радужный 7а микрорайон | 2027 | 160,4 | местный бюджет – 8,0 млн.рублей, внебюджетные источники – 152,4 тыс.руб. |
|  | 3. Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство спортивно-культурного комплекса с бассейном, 1050 кв. м зеркала воды/3080 кв. м площади пола | г. Радужный 8 микрорайон | 2028-2029 | 440,3 | местный бюджет – 22,0 млн.рублей, внебюджетные источники – 418,3 млн.руб. |
| 3.2. | Строительство спортивного зала в комплексе с бассейном, 1050 кв. м зеркала воды/ 2720 кв. м площади пола | г. Радужный 7а микрорайон | 2030-2032 | 314,6 | местный бюджет – 15,7 млн.рублей, внебюджетные источники – 298,9 млн.руб. |
| 3.3. | Строительство лыжнороллерной трассы | г. Радужный территория «набережной «Отдыха» | 2027 | 212,1 | местный бюджет – 10,6 млн.рублей, внебюджетные источники – 201,5 млн.руб. |
| 3.4. | Строительство стадиона, 10,0 тыс. кв. м. | г. Радужный 8 микрорайон | 2035 | 79,2 | местный бюджет – 4,0 млн.рублей, внебюджетные источники – 75,2 млн.руб. |
| 3.5. | Строительство спортивной площадки, 600 кв. м/ 30 чел./час | г. Радужный территория «набережной «Отдыха» | 2020 | 1,1 | местный бюджет – 0,06 млн.рублей, внебюджетные источники – 1,04 млн.руб. |
| 3.6. | Строительство спортивной площадки, 5100 кв. м | г. Радужный 8 микрорайон | 2030 | 8,5 | местный бюджет – 0,4 млн.рублей, внебюджетные источники – 8,1 млн.руб. |
| 3.7. | Строительство спортивной площадки, 5100 кв. м | г. Радужный 22 микрорайон | 2028 | 8,5 | местный бюджет – 0,4 млн.рублей, внебюджетные источники – 8,1 млн.руб. |
| 3.8. | Строительство спортивной площадки, 5100 кв. м | г. Радужный ул. Новая | 2033 | 8,5 | местный бюджет – 0,4 млн.рублей, внебюджетные источники – 8,1 млн.руб. |
| 3.9. | Строительство спортивной площадки, 5100 кв. м | г. Радужный микрорайон «Южный» | 2025 | 8,5 | местный бюджет – 0,4 млн.рублей, внебюджетные источники – 8,1 млн.руб. |

- V. Целевые индикаторы Программы

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить показатели обеспеченности жителей города Радужный объектами социальной инфраструктуры с учетом требуемых нормативных показателей пешеходной и транспортной доступности, установленных для данных объектов и соответствовать тенденциям прироста населения города.

По результатам реализации мероприятий Программы мощность объектов дошкольного образования, спортивных залов, выставочных залов достигнет норматива минимально допустимого уровня обеспеченности.

Дефицит обеспеченности сохранится по следующим объектам:

- общеобразовательные организации – 1315 учащихся;

- дополнительного образования детей – 1251 место;

- учреждения культуры клубного типа – 669 мест;

- плавательные бассейны –  747 кв. м зеркала воды;

- плоскостные сооружения – 36540 кв. м, из них крытого типа – 25 915 кв. м, открытого типа – 10 625 кв. м.

## 1. Образование

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение технико-экономических параметров объектов дошкольного образования  с 3015 мест в 2016 году до 3485 мест в 2035 году;

- обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста на уровне 100%;

- увеличение технико-экономических параметров муниципальных общеобразовательных организаций с 4870 учащихся в 2016 году до 5995 учащихся в 2035 году.

## 2. Физическая культура и массовый спорт

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 33,2 % в 2016 году до 40,5% в 2035 году;

- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 13,5 тыс. человек в 2016 году до 17,1 тыс. человек в 2035 году;

- увеличение технико-экономических параметров спортивных плавательных бассейнов с 476 кв. м. зеркала воды  в 2016 году до 2576 кв. м зеркала воды в 2035 году;

- увеличение технико-экономических параметров физкультурно-спортивных залов с 9705 кв. м площади пола в 2016 году до 15505 кв. м.  площади пола в 2035 году;

- увеличение технико-экономических параметров плоскостных сооружений с 18845 кв. м. в 2016 году до 49845 кв. м. в 2035 году.

## 3. Культура

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение технико-экономических параметров учреждений культуры клубного типа с 236 мест в 2016 году до 1546 мест в 2035 году;

- достижение требуемого предельного значения уровня нормативной обеспеченности выставочными залами.

- VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных

- проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный

- Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования города Радужный. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается в улучшении условий качества жизни населения города Радужный, в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме, в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения города.

Успешная реализация Программы позволит к 2035 году улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений социальной сферы, увеличить спектр предоставляемых государственных и муниципальных услуг, повысить их доступность, безопасность и качество, в том числе ожидается:

- увеличение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (таблица 12);

- сохранение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста;

- улучшение качества жизни населения.

Таблица 13

# Оценка эффективности мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Норматив | Базовое значение показателя на начало реализации Программы (2017 год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2035 годы |  |
| 1 | Строительство объектов образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | 86,0 | 89,5 | 91,6 | 94,3 | 96,5 | 98,5 | 100,0 | Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 68,3 | 68,1 | 68,0 | 67,9 | 67,8 | 67,8 | 82,0 | Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный |
| 2 | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности физкультурно-спортивными залами, % от норматива | 350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 64,1 | 64,0 | 63,9 | 63,8 | 63,7 | 63,7 | 100,0 | Комитет по физической культуре и спорту администрации горда Радужный |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами, % от норматива | 75 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 77,5 | Комитет по физической культуре и спорту администрации горда Радужный |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями, % от норматива | 1950 кв. м на 1 тыс. человек | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 57,7 | Комитет по физической культуре и спорту администрации горда Радужный |
| 3 | Строительство объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности выставочными залами, % от норматива | 1 объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Управление культуры и искусства администрации города Радужный |
|  |  | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 50 мест на 1 тыс. человек | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 69,8 | Управление культуры и искусства администрации города Радужный |

VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа разрабатываются в целях обеспечения гарантии реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Органами местного самоуправления города Радужный приняты все муниципальные нормативные правовые акты по регулированию вопросов градостроительной деятельности, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. После внесения изменений в Генеральный план городского округа города Радужный внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования.

Проектные мощности планируемых данной Программой объектов учтены в расчетах перспективной нагрузки инженерной инфраструктуры городского округа (схеме теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подлежат ежегодной актуализации с учетом выданных технических условий для присоединения планируемых к строительству или реконструкции объектов.

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории города Радужный.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий. Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения города Радужный.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Радужный, являются:

- внесение изменений в генеральный план городского округа города Радужный при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии города, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

В целях информационного обеспечения реализации Программы, Программа размещается на официальном сайте администрации города Радужный.

________________________________