ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года	             № 278

Об  информации руководителей предприятий

жилищно-коммунального комплекса о готовности

предприятий к осенне-зимнему сезону 2017 – 2018 годов

Заслушав и обсудив доклад и.о. генерального директора КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный Р.Р. Нафиковой об информации руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса о готовности предприятий к осенне-зимнему сезону 2017 – 2018 годов, Дума города решила:

Принять к сведению доклад об информации руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса о готовности предприятий к осенне-зимнему сезону 2017 – 2018 годов (Приложение).

Председатель Думы города 	                                Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 28.09.2017 № 278

Доклад

об  информации руководителей предприятий

жилищно-коммунального комплекса о готовности

предприятий к осенне-зимнему сезону 2017 – 2018 годов»

## В соответствии с Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа к работе в осенне-зимний период, предусмотренного приложением 20 к Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 09.10.2013 № 423-п «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов в муниципальном образовании приняты соответствующие правовые акты администрации города Радужный:

- постановление администрации города Радужный от 15.05.2017 №646 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов», утвержден План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Радужный к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов;

- распоряжение администрации города Радужный от 31.07.2017 №563р «О проверке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов».

Постановлением администрации города Радужный от 15.05.2017 №646 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов» утверждены объемы финансирования мероприятий в сумме 66,895 млн. рублей, в том числе:

## - средства окружного бюджета – 11,398 млн. рублей;

## - средства бюджета города – 12,543 млн. рублей;

## - средства предприятий (внебюджетные источники) – 42,954 млн. рублей.

## По состоянию на 01.09.2017 в рамках намеченных мероприятий выполнены работы на 98%, кассовое освоение средств на 55,2%:

| Мероприятия | План, ед. | Факт, ед. | % вып. объемов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| подготовка котельных | 4 | 4 | 100 |
| подготовка ЦТП | 11 | 11 | 100 |
| подготовка сетей теплоснабжения | 69,5 | 69,5 | 100 |
| замена ветхих сетей теплоснабжения (двухтрубн.) | 2,087 | 2,087 | 100 |
| подготовка газопроводов | 14,2 | 14,2 | 100 |
| подготовка объектов водоснабжения | 3 | 3 | 100 |
| подготовка сетей водоснабжения | 146,2 | 146,2 | 99 |
| замена ветхих сетей водоснабжения | 0,543 | 0,207 | 38 |
| подготовка объектов водоотведения | 2 | 2 | 100 |
| подготовка сетей водоотведения | 54,3 | 54,3 | 100 |
| объекты энергетики (ТП, РП) | 182 | 182 | 100 |
| Электрические сети | 399,9 | 399,9 | 100 |
| жилой фонд | 774,3 | 774,3 | 100 |
| Материально-технический запас | 3,519 | 3,519 | 100 |
| Финансовые средства | 66,895 | 36,95 | 55,2 |

## По капитальному ремонту ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения (замена сетей) для подготовки к осенне-зимнему периоду произведена замена:

## - 2,026 км тепловых сетей (97% от запланированных 2,087 км);

## - 0,207 км сетей водоснабжения  (38% от запланированных 0,543 км).

Выполнен капитальный ремонт котла КВГМ – 50 – 1 ед.;

Выполнен ремонт железобетонной дымовой трубы котельной КВГМ.

## Во всех ресурсоснабжающих организациях создан запас материально- технических ресурсов в необходимых плановых объемах (для ликвидации аварийных ситуаций) – 3,519 млн. рублей:

## - УП «РТС» города Радужный  – 2,066 млн. рублей;

## - АО «Горэлектросеть» Водоканал – 0,53 млн. рублей;

## - АО «Горэлектросеть» «РГЭС» – 0,923 млн. рублей.

Разработан План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения города.

## Во всех ресурсоснабжающих предприятиях сформированы аварийно-восстановительные бригады. Сформировано 19 аварийных бригад (100 человек).

## Подготовлено 24 единицы специализированной техники.

## Запланировано 21 противоаварийных тренировки, проведено 20 противоаварийных тренировок.

Для обеспечения надежности электроснабжения жизненно важных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения имеется 9 резервных электростанций, работоспособность которых проверяется в соответствии с утвержденным  графиком.

Комиссия по проверке готовности теплоснабжающих организаций создана (распоряжение администрации города Радужный от 31.07.2017 №563р «О проверке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов»).

Проведена проверка готовности муниципальных и бюджетных учреждений, подтверждена 100% готовность, паспорта готовности оформлены 100%.

Проверка готовности жилищного фонда и управляющих компаний города проведена в период с 18.08.2017 по 25.08.2017, жилищный фонд 774,3 тыс. м2 готов к отопительному периоду 100 %.

Проверка готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов проводится в период с 30.08.2017 по 18.09.2013 – в соответствии с утвержденным графиком.

Пуск тепла на социальные объекты произведен 01.09.2017.

Паспорта готовности на объекты социальной сферы (школы, детские сады) получены 100% (18 шт.).

Пуск тепла на объекты жилищного фонда и прочим потребителям произведен с 10.09.2017.

Проверка готовности к отопительному периоду предприятий проводилась в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, Положением по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций  к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170, распоряжением администрации города Радужный от 31.07.2017 №563р «О проверке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов»

Контроль за ходом подготовки и исполнения мероприятий по подготовке к зиме осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Радужный, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный путем ежедекадного мониторинга хода выполнения мероприятий и предоставления ежемесячной отчетности по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

________________________________