ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2017 года	              № 295

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

Заслушав и обсудив информацию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Радужный Т.И. Голубевой, Дума города решила:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы города                                                       Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 30.11.2017 № 295

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 19.12.2013 № 2627 (далее – Программа).

Программа разработана в целях:

- улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города;

- повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- создания благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышения уровня комфортного проживания и обеспечения доступности коммунальных бытовых услуг.

Общий объем финансирования по Программе на 2017 год составляет 203616,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | Доля финансовых средств от общего объема финансирования, % | Кассовое исполнение на 31.10.2017 | % исполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 203616,17 | 100 | 137198,65 | 67,4 |
| федеральный бюджет | 2269,51 | 1,1 | 1672,79 | 73,7 |
| бюджет округа | 21694,19 | 10,7 | 7752,34 | 35,7 |
| местный бюджет | 170382,97 | 83,7 | 122048,52 | 71,6 |
| внебюджетные источники | 9269,50 | 4,5 | 5725,00 | 61,8 |

Исполнение программы ведется в рамках разработанного сетевого графика.

В программу входит 9 подпрограмм, реализуются 12 основных мероприятий и 19 подмероприятий.

Эффективность реализации мероприятий оценивается по 32 целевым показателям, которые рассчитываются по завершении календарного года, на основании чего дается оценка эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры» содержит основное мероприятие 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса».

Кассовый расход на 01.11.2017 составил 7674,69 тыс. руб., в том числе: 2708,69 тыс. руб. из средств местного бюджета, 4966,00 тыс. руб. – внебюджетные источники. Данные денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1.3. «Предоставление субсидий на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду».

Заменено в рамках капитального ремонта 223 п. м. (в двухтрубном исчислении) ветхих тепловых сетей, работы завершены. Всего заменено 2,087 км (в двухтрубном исчислении) ветхих тепловых сетей в рамках исполнения мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов. Оплата фактически выполненных работ будет произведена после предоставления государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Произведена замена запорной арматуры на магистральном трубопроводе в ТК 1-4а (ул. Новая, напротив 4 микрорайона), кассовое исполнение 2448,76 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.4. «Проведение ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду».

За счет средств предприятия УП «РТС» города Радужный выполнены работы по замене 2,0647 км (в двухтрубном исчислении) ветхих тепловых сетей на сумму 4966,00 тыс. руб.

На реализацию мероприятия 1.1.5. «Субсидия на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2017 году финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.1.6. «Ремонт дымовой железобетонной трубы Н – 75 м котельной КВГМ»

Работы выполнены, восстановлена работоспособность дымовой трубы котельной «КВГМ», оплата будет произведена после предоставления исполнителем актов выполненных работ, исполнительной документации.

Мероприятие 1.1.7. «Котельная в микрорайоне «Южный» города Радужный».

По результатам проведенного аукциона, победителем признано предприятие ООО «СибИзыскания» г. Омск, заключен муниципальный контракт от 14.04.2017 № 0187300007817000009-0303464-2 на сумму 2500,00 тыс. рублей. Выполнены и оплачены работы по изысканиям 259,93 тыс. руб.

Проектная документация в стадии разработки.

В настоящее время, в связи с неисполнением Генподрядчиком условий контракта, КУ «КС» города Радужный направили проектировщику претензию о просрочке исполнения обязательств в соответствии с Календарным планом выполнения работ (исх. от 09.09.2017 № 690), в адрес Генподрядчика (проектировщика) направлена претензия с расчетом пени за каждый день просрочки исполнения обязательства на сумму 56,5 тыс. рублей. (№ 745 от 14.09.2017).

Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» содержит основное мероприятие 2.1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов».

Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов, в рамках заключенного договора от 10.04.2017 № 108/С, предоставляется субсидия из бюджета города Радужный (доля софинансирования) для исполнения краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2016 № 334-п.

За 2017 год перечислены финансовые средства (обязательства города Радужный) в полном объеме, в сумме 5304,88 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» содержит основное мероприятие 4.2. «Реализация энергосберегающих проектов в организациях коммунальной инфраструктуры».

Кассовый расход по состоянию на 01.11.2017 составил 759,00 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

Мероприятие 4.2.1 «Проведение энергетических обследований объектов организаций коммунальной инфраструктуры».

Проведено энергетическое обследование объектов системы теплоснабжения в конце 2016 года предприятием УП «РТС» города Радужный за счет средств предприятия. Оплата кредиторской задолженности 300,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.2.3. «Замена трансформаторов старого ГОСТа на новый в ТП 6-10 кВ».

Предприятием филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за счет средств предприятия произведена замена старого трансформатора, выработавшего свой ресурс на более современный трансформатор, соответствующий новым требованиям ГОСТа. Кассовый расход на 01.11.2017 составил 459,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение деятельности КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству».

Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение исполнения функций заказчика в жилищно-коммунальном хозяйстве, исполнителя муниципальной Программы. Кассовое исполнение 30108,61 тыс. рублей, в том числе:

- оплата труда – 11200,26 тыс. рублей;

- оплата страховых взносов – 3175,00 тыс. рублей;

- оплата льготного проезда – 374,34 тыс. рублей;

- суточные при служебных командировках – 5,59 тыс. рублей;

- приобретение услуг связи, а также услуг по программному обеспечению и обслуживанию – 508,49 тыс. рублей;

- приобретение коммунальных услуг – 121,44 тыс. рублей;

- оплата услуги по содержанию имущества – 101,64 тыс. рублей;

- прочие услуги (услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны, договора на страхование жизни, здоровья и имущества, другие аналогичные расходы) – 75,61 тыс. рублей; оплата налогов, государственных пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней – 14237,07 тыс.рублей;

- прочие расходные материалы, предметы снабжения (оплата ГСМ, канцелярских товаров, запасных частей) – 224,17 тыс. рублей;

- приобретение основных средств – 85,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5.3. «Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Проведена ежегодная обязательная актуализация схемы теплоснабжения города Радужный, заключен муниципальный контракт №32/К-2017 от 20.04.2017 на сумму 95,00 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены.

Подпрограмма 6 «Обеспечение благоустройства территории города Радужный»:

Основное мероприятие 6.1. «Организация содержания наружного освещения городской территории».

Обеспечено в соответствии с графиком включения-отключения освещение территорий города Радужный. Кассовый расход по состоянию на 01.11.2017 составил 10183,18 тыс. рублей: оплата кредиторской задолженности 2016 года – 250,49 тыс. рублей;

- услуги по передаче электрической энергии в точки поставки (договора с ОАО «РГЭС») - 2163,06 тыс. рублей;

- продажа электрической энергии в точки поставки (договоры с ОАО «ЮТЭК») – 2716,65 тыс. рублей;

- услуги по поставке и передаче электрической энергии 22 мкр. (договоры с ООО ЭСК Аган с ООО «Энергосбытовая компания «Аган») – 231,59 тыс. рублей;

- оказание услуг по содержанию наружного освещения - 4821,39 тыс. рублей.

Оплата произведена на основании предоставленных счетов-фактур за фактически выполненные работы и потребленную электрическую энергию.

Основное мероприятие 6.2. «Организация содержания и благоустройства территории города Радужный». Кассовый расход по состоянию на 01.11.2017 составляет 66977,63 тыс. рублей: оплата работ по устройству снежного городка – 2393,67 тыс. рублей; демонтаж новогодних декоративных фигур – 17,09 тыс. рублей; услуги по содержанию объектов внешнего благоустройства микрорайонов города – 41 338,03 тыс. рублей;

- снос строений – 1695,46 тыс. рублей;

- оказание охранных услуг с использованием тревожной сигнализации в Парке культуры и отдыха, площадь Дружбы народов (Городская сцена), услуги по охране общественного порядка и сохранность памятника Г.К. Жукову – 127,80 тыс. рублей;

- поставка светодиодных консолей – 99,00 тыс. рублей;

- установка и техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции – 25,27 тыс. рублей;

- оказание услуг по измерению и испытанию электроустановок – 60,13 тыс. рублей;

- разработка эскиза, изготовление, монтаж и демонтаж информационной продукции (баннер) – 52,70 тыс. рублей;

- поставка флажков – 99,75 тыс. рублей;

- содержание объектов озеленения микрорайонов – 6121,67 тыс. рублей;

- выполнение работ по ремонту тротуара в 5 мкр., подходов к Парку культуры и отдыха от ул. 50 лет Победы – 98,53 тыс. руб.;

- ремонтные работы в туалетах общественного пользования – 205,94 тыс. рублей.

- выполнение работ по покраске мачт освещения и детского игрового оборудования в микрорайонах города – 561,10 тыс. рублей;

- предоставление транспортных услуг для организации перевозки группы детей для уборки территории города Радужный – 300,00 тыс. рублей;

- выполнение работ по приготовлению торфяных питательных грунтов, посадке цветочной рассады и содержанию клумб (цветников), посадке деревьев – 3586,99 тыс. руб.;

- оказание услуг по предоставлению автотранспорта с экипажем для откачки грунтовых и дождевых вод в микрорайонах города – 196,63 тыс. рублей;

- ремонт парапета (2 мкр., территория дома № 21а) – 96,13 тыс. рублей;

- поставка и установка велопарковки в 5 мкр. на площади Дружбы народов – 15,00 тыс. рублей;

- демонтаж и монтаж скамеек и урн (Парк культуры и отдыха 5 мкр., в микрорайонах города) – 170,04 тыс.рублей;

- установка металлического ограждения, дорожных знаков на внутриквартальных проездах, нанесение дорожной разметки, установка спортивного оборудования, уличных фонарей, монтаж консолей – 401,25 тыс. рублей;

- оказание транспортных услуг по вывозу мусора с захламленных территорий общего пользования города – 55,81 тыс. рублей;

- изготовление надписи «Любимый город», гербов г. Радужный – 22,90 тыс. рублей;

- поставка искусственной новогодней ели и подиума к ней – 1 141,50 тыс. рублей;

- оказание услуг по дезинсекции открытых территорий микрорайонов города Радужный – 440,81 тыс. рублей;

- выполнение работ по устройству подходов к пешеходным переходам – 104,47 тыс. рублей;

- ремонт мемориала «Памяти поколений» – 13,89 тыс. рублей.

- услуги по барьерной дератизации, сбору и утилизации трупов животных, по дезинфекции открытых территорий стоячих водоемов в черте города (средства бюджета округа) – 321,00 тыс. рублей;

За счет спонсорских средств по договору пожертвования с ОАО «Роснефть» произведены следующие работы:

- монтаж светодиодных консолей – 99,05 тыс. рублей;

- ремонт тротуара (ХМАО – Югра, город Радужный, 6 микрорайон, район жилых домов 9,10,12) – 416,10 тыс. руб.;

- устройство подходов к пешеходному переходу – 138,02 тыс. руб.;

- устранение деформации и повреждений дорожной одежды внутриквартальных проездов в микрорайонах города Радужный – 6561,90 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения»

Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение стабильной благополучной эпизодической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных».

Кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2017 составляет 1518,01 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 300,00 тыс. рублей, средства бюджета города 1218,01 тыс. рублей. Отловлено 320 особей безнадзорных животных.

Основное мероприятие 7.2. «Организация содержания мест захоронений и погребения (захоронения) безродных».

Мероприятие реализуется в соответствии с заключенным соглашением №223/С-2017 от 30.12.2016 с УП по УО города Радужный на сумму 3300,30 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 01.11.2017 составляет 2467,26 тыс. рублей. Оплата произведена по факту выполненных работ, подтвержденных актов выполненных работ, в том числе кредиторская задолженность – 171,58 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений, расположенных в жилых домах».

Основное мероприятие 8.1. Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых помещений».

Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 – 675,00 тыс. рублей:

- установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения (водомерных узлов) в муниципальных жилых помещениях города Радужный по адресам: 9 мкр., 28 д., кв. 35 – 4,69 тыс. рублей; выполнение работ по замене приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях по адресу: 9 мкр., 31 д., кв. 38 и 5 мкр., 18 д., кв. 25 – 8,32 тыс. рублей;

- замена индивидуального прибора учета горячего водоснабжения в муниципальном жилом помещении по адресу: 3 мкр., 2 д., кв. 213, 1 мкр., 17 д., кв. 12 – 2,95 тыс. рублей;

- замена электрического водонагревателя в муниципальных жилых помещениях по адресу: мкр. Южный, ул. Школьная, д.12/10, кв. 49-31, кв. 38 – 27,06 тыс. рублей;

- комплексное техническое обследование жилого помещения с выдачей технического заключения по адресу: 5 мкр., 1 д., кв. 16, 5 мкр., 18 д., кв. 25 – 71,42 тыс. рублей;

- текущий ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по адресу: Северо-западная коммунальная зона, улица 24, дом 5, комн. №2.7, и 2.8., ул. Ломоносова, д. 1, кв. 1, ул. Ломоносова, д. 47, кв. 19а; 9 мкр., 43 д., кв. 30, 5 мкр., 15 д., кв. 5 – 483,58 тыс. рублей;

- установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения по адресу: 9 мкр, 51 д., кв. 2 – 4,00 тыс. рублей;

- комплексное техническое обследование жилого помещения с выдачей экспертного заключения по адресу: 9 мкр., 42 д. – 72,98 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Формирование комфортной городской среды».

Основное мероприятие 9.1. «Благоустройство мест общего пользования».

В связи с тем, что на территории города Радужный дворовые территории не относятся к общему имуществу собственников жилья многоквартирных домов и являются общественными местами (письмо Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2017 № 33-Исх-5921), в подпрограмму было внесено изменение, где мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» включено в мероприятие «Благоустройство мест общего пользования».

Кассовое исполнение на 01.11.2017 составляет 11 435,40 тыс. рублей.

Выполнены работы на 11 объектах, проведена общественная приемка работ, финансирование предусмотрено из федерального бюджета, бюджета округа, бюджета города:

Мероприятие 9.1.1. «Благоустройство детским игровым оборудованием территории по адресу: 1-й микрорайон, в районе жилых домов № 14,15».

В рамках заключенного контракта с ООО «Эко-Сервис» выполнены работы по установке детского игрового оборудования на сумму 353,57 тыс. рублей, в том числе: 60,46 тыс. рублей – федеральный бюджет; 257,76 тыс. рублей – бюджет округа; 35,35 тыс. рублей – бюджет города.

Мероприятие 9.1.2. «Благоустройство детским игровым оборудованием территории по адресу: 1-й микрорайон, в районе жилого дома № 9».

В рамках заключенного контракта с ООО «Эко-Сервис» выполнены работы по установке детского игрового оборудования на сумму 100,40 тыс. рублей, в том числе: 17,17 тыс. рублей – федеральный бюджет; 73,19 тыс. рублей – бюджет округа; 10,04 тыс. рублей – бюджет города.

Мероприятие 9.1.3. «Благоустройство детским игровым оборудованием территории по адресу: 2-ой микрорайон, в районе жилых домов № 4,5,11».

В рамках заключенного контракта с ООО «Эко-Сервис» выполнены работы по установке детского игрового оборудования на сумму 369,09 тыс. рублей, в том числе: 63,11 тыс. рублей – федеральный бюджет; 269,07 тыс. рублей – бюджет округа; 36,91 тыс. рублей – бюджет города.

Мероприятия 9.1.4. «Благоустройство центральных улиц светодиодными консолями (ул. Нефтяников)»

В рамках заключенного контракта с ООО «Градсвет» приобретены светодиодные консоли на сумму 316,80 тыс. рублей, в рамках заключенного контракта с ИП Кальченко выполнены работы по монтажу 20 консолей на сумму 93,85 тыс. руб., исполнение по данному мероприятию составляет 410,65 тыс. рублей, в том числе: 70,22 тыс. рублей – федеральный бюджет; 299,36 тыс. рублей – бюджет округа; 41,07 тыс. рублей – бюджет города.

Мероприятие 9.1.5. «Благоустройство центральных улиц светодиодными консолями (ул. Первостроителей)».

В рамках заключенного контракта с ООО «Градсвет» приобретены светодиодные консоли 6 шт. на сумму 95,04 тыс. рублей, в том числе: 16,25 тыс. рублей – федеральный бюджет; 69,28 тыс. рублей – бюджет округа; 9,5 тыс. рублей – бюджет города. По состоянию на 01.11.2017 подготовлены документы для оплаты.

Мероприятие 9.1.6. «Благоустройство детским игровым оборудованием территории по адресу: 7-ой микрорайон, в районе жилого дома № 27».

В рамках заключенного контракта с ООО «Эко-Сервис» приобретено и установлено игровое оборудование, малые архитектурные формы. Общественная приемка проведена 08.11.2017.

Мероприятие 9.1.7. «Благоустройство детским игровым оборудованием территории по адресу: 3-ий микрорайон, в районе жилых домов № 6, 7, 8».

В рамках заключенного контракта с ООО «Эко-Сервис» приобретено и установлено игровое оборудование, малые архитектурные формы. Общественная приемка проведена 08.11.2017.

Мероприятие 9.1.8. «Благоустройство в виде устройства тротуара по адресу: 2-ой микрорайон, в районе жилого дома №4».

Аукцион на устройство тротуара не состоялся дважды (не было подано ни одной заявки) и невозможностью выполнения работ в связи с погодными условиями, подготовлены документы на возврат денежных средств в сумме 1738,07 тыс. рублей, где: 330,23 тыс. рублей – федеральный бюджет, 1407,84 тыс. руб. – бюджет округа.

Мероприятие 9.1.9. «Благоустройство в виде устройства тротуара на территории по адресу: 3 мкр., в районе жилых домов № 13, 14, 15».

В рамках заключенного контракта с ООО «РаДорСтрой» выполнены работы по устройству тротуара. Проведена общественная приемка выполненных работ.

Мероприятие 9.1.10. «Благоустройство территории «Парка Победы».

Кассовый расход на 01.11.2017 составил 6861,75 тыс. рублей, в том числе: 1065,23 тыс. рублей – федеральный бюджет; 4541,25 тыс. рублей – бюджет округа; 1255,27 тыс. рублей – бюджет города.

Мероприятие 9.1.11. «Благоустройство территории по адресу: 6-ой микрорайон, в районе жилых домов № 14,15».

В рамках заключенного контракта с ООО «ДомоСтрой» и ИП Пирч С.В. выполнены работы по устройству тротуаров (6 микрорайон, территория между жилыми домами № 14, 15 и взрослой поликлиникой стр. 29). 	Кассовый расход на 01.11.2017 составляет 1252,60 тыс. рублей (средства бюджета города).

Мероприятие 9.1.12. «Благоустройство территории детской игровой площадки «ФРЕГАТ».

По данному мероприятию работы выполнены в рамках контракта с ИП Пирч С.В. на сумму 2087,34 тыс. рублей, в том числе: 396,60 тыс. руб. – федеральный бюджет; 1690,74 тыс. рублей – бюджет округа.

При высвобождении финансовых средств по результатам аукционов производится корректировка Программы в целях выполнения дополнительных мероприятий.

_________________________________