ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от «___» __________ 2019 года	            № ____

Об информации руководителей предприятий

жилищно-коммунального комплекса о готовности

предприятий к осенне-зимнему сезону 2019 – 2020 годов

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы города Радужный Д.В. Жданова об информации руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса о готовности предприятий к осенне-зимнему сезону 2019 – 2020 годов, Дума города решила:

Информацию руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса о готовности предприятий к осенне-зимнему сезону 2019 – 2020 годов принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы города 	                                 Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от __.__.2019 № ___

Информация

руководителей предприятий жилищно-коммунального

комплекса о готовности предприятий к осенне-зимнему

сезону 2019 – 2020 годов

# Об итогах подготовки муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный к осеннее – зимнему (отопительному) периоду 2019-2020 годов.

Подготовка предприятиями жилищно-коммунального хозяйства к осеннее – зимнему (отопительному)  периоду 2019-2020 годов в городе Радужный проводилась  в соответствии с утвержденным распоряжением администрации  города  Радужный от 27.06.2019 № 419р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования города  Радужный к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов» планом мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

В соответствии с принятым администрацией города Радужный правового акта, в установленные сроки была проведена  проверка готовности бюджетных учреждений  и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к отопительному и осенне-зимнему, по результатам которых были выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

По состоянию на 10 сентября 2019 года уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Радужный характеризуется следующим образом:

| Мероприятия | План, ед. | Факт, ед. | % вып. объемов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| подготовка котельных | 4 | 4 | 100 |
| подготовка ЦТП | 11 | 11 | 100 |
| подготовка сетей теплоснабжения | 69,99 | 69,99 | 100 |
| замена ветхих сетей теплоснабжения (двухтрубн.) | 1,306 | 1,306 | 100 |
| подготовка газопроводов | 14,35 | 14,35 | 100 |
| подготовка объектов водоснабжения | 3 | 3 | 100 |
| подготовка сетей водоснабжения | 146,16 | 146,16 | 100 |
| замена ветхих сетей водоснабжения | 3,651 | 3,528 | 97 |
| подготовка объектов водоотведения | 2 | 2 | 100 |
| подготовка сетей водоотведения | 54,3 | 54,3 | 100 |
| объекты энергетики (ТП, РП) | 6 | 6 | 100 |
| Электрические сети | 1,392 | 1,392 | 100 |
| жилой фонд | 718 | 670 | 93 |

Мероприятия по подготовке коммунальной и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов выполнены на 99,2 %.

1.1. Плановые физические объемы ремонтов (замены) ветхих сетей (оборудования) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В текущем году запланирована замена ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения в количестве 6,263 км или 6,74% от их общей протяженности ветхих инженерных сетей (92,88 км).

Выполнено 98,0% от запланированного объема или 6,14 км, в том числе:

- 100% ветхих тепловых сетей (заменено 2,612 км из запланированных к замене 2,612 км);

- 97% ветхих водопроводных сетей (3,528 км из 3,651 км).

На сегодняшний день работы по замене сетей в стадии завершения, ведется приемка выполненных, оформление необходимой документации.

  - Финансовые средства на выполнение запланированных работ с указанием объемов по источникам финансирования

Суммарный плановый объем финансирования подготовительных работ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов за счет средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 39,23 млн. руб. Фактически освоено по состоянию на 10 сентября 2019 года – 37,74 млн. руб. или 96,2 % от плана. В связи с передачей в 2016 году объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, а также подготовкой документов по передачи объектов централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Радужный в октябре 2019 года в концессию бюджетные средства на реализацию мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду не предусмотрены.

  - О количестве сформированных в городе Радужный аварийных бригад, укомплектованность их необходимыми материалами, оборудованием, количество задействованной спецтехники

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города Радужный сформировано 16 аварийных бригад, работающих в круглосуточном режиме, укомплектованных необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой (24 ед.) и людьми.

  - Количество запланированных и проведенных противоаварийных тренировок

В течение 2019 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города Радужный  запланировано проведение противоаварийных тренировок в количестве 29, по состоянию на 10 сентября 2019 года проведено 22 противоаварийных тренировки или 75,9 % от запланированных.

Противоаварийные тренировки проводятся в соответствии с утвержденными графиками и запланированы до 01 декабря 2019 года.

  - О формировании объемов неснижаемых запасов топлива и аварийно-технического резерва материалов и оборудования на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города Радужный

Для оперативного устранения неисправностей, ликвидации инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях автономного округа созданы неснижаемые резервы материально-технических ресурсов на общую сумму 3,6 млн. рублей, что составляет 100% от запланированных.

Муниципальные котельные, распложенные на территории города Радужный используют в качестве топлива попутный нефтяной газ, с резервными источниками газоснабжения, при этом запас топлива не требуется

В организациях тепло-, водоснабжения и электроснабжения в аварийном резерве имеются все необходимые материалы: трубы стальные различных диаметров, трубы специальные (для газоснабжения, канализации, котловые), в ассортименте запорная арматура, фитинги (фланцы, отводы, переходы, заглушки), кабельная продукция, оборудование (КИП, электродвигатели).

Консолидированный по городу  Радужный  перечень резервных источников снабжения электрической энергии, насчитывает 9 автономных резервных источников снабжения электрической энергией (в том числе: 7 стационарных и 2 передвижных), которые установлены на объекта жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере (Городская больница)

2. О результатах получения паспортов готовности к отопительному периоду: потребителей тепловой энергии, теплосетевыми и теплоснабжающими организациями

В соответствии с имеющей информацией готовность проведения  проверки готовности города Радужный к осенне-зимнему периоду в соответствии с графиком проверок, утверждённым Распоряжением Северо-Уральского Управления Ростехнадзора от 10 июня 2019 года № 57/4014 «Об организации проверок по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2019-2020 годов» будет проводится с 30.09.2019 по 11.10.2019.

На территории города Радужный  распоряжением администрации города Радужный от 27.06.2019 № 419р  «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования города  Радужный к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов» о пределен срок выдачи паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и предприятиям жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) (филиал АО «Горэлектросеть» Водоканал города Радужный, филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС», УП СА по ООГХ города Радужный, УП по УО города Радужный),  теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения установлено, в срок до:

- 06 сентября 2019 года – теплоснабжающей организации;

- 09 сентября 2019 года – предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

По состоянию на 10.09.2016 паспорта готовности получены:

- жилищно-коммунального хозяйства (потребители тепловой энергии) (филиал АО «Горэлектросеть» Водоканал города Радужный) – 4 ед. из 4 ед. (100 %);

- теплосетевой организацией (УП «РТС» города Радужный) – 1 ед. из 1 ед.(100%).

Проверка готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось комиссионно, с участием представителей общественного совета при главе города Радужный.

3. О подаче тепла с 1 сентября 2019 года на социальные объекты и на жилищный фонд в муниципальном образование город Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В городе Радужный обеспечена подача тепла на объекты социальной сферы (детские дошкольные, общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения, спорта, культуры) с 02 сентября 2019 года.  Подача теплоносителя в жилищный фонд и прочим потребителям осуществляется в соответствии с температурным режимом, либо по индивидуальным заявкам начиная с 12 сентября 2019 года.

__________________________