

**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 22 июня 2020 года № 587**

### О ходе реализации муниципальной программы

### «Информационное общество города Радужный

### на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году

### Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году, Дума города решила:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»в 2019 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от 22.06.2020 № 587

### Информация

### о ходе выполнения муниципальной программы

### «Информационное общество города Радужный

### на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году

### Работа администрации города в сфере развития информационных технологий была направлена на модернизацию существующей информационной и телекоммуникационной структуры, необходимой для реализации электронного взаимодействия граждан и структурных подразделений администрации города, развитие межведомственного взаимодействия и электронного документооборота.

### Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 11.12.2018 № 2093.

**Цели, задачи и показатели Программы:**

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения качества жизни населения города Радужный и совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Цель муниципальной программы соответствует:

- приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- приоритетам стратегии социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, утвержденной решением Думы города Радужный от 19.06.2009 № 590.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления.

2. Развитие и модернизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Целевые показатели муниципальной программы:**

1. Обеспеченность органов местного самоуправления города Радужный современной программно-технической базой.

2. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг - (минут).

3. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности.

4. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

5. Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы города Радужный «Информационное общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года», а также для достижения целевых показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы, были реализованы следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем.

Основное мероприятие 2**.** Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства.

Финансирование Программы производится из бюджета города Радужный и поступлений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 году составил 44 489,88 тыс. рублей. Освоено 43 901,35 тыс. рублей, что составляет 98,68% от плановой суммы. Оплата товаров, работ и услуг произведена по факту, согласно заключенным договорам и фактически предоставленным документам.

По основному мероприятию «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем» на 2019 год в бюджете города Радужный предусмотрено 3 154,58 тыс. руб. Исполнено 3 106,77 тыс. рублей, или 98,48%. Бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий:

1.1. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «Аверс «WEB – комплектование» (Управление образования и молодежной политики) – 75,00 тыс. рублей. Исполнено – 75,00 тыс. рублей.

1.2. Техническое сопровождение электронной системы «Образование» (Управление образования и молодежной политики) – 59,98 тыс. рублей. Исполнено – 59,98 тыс. рублей.

1.3. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «Аверс «Зачисление в ОУ» (Управление образования и молодежной политики) – 54,00 тыс. рублей. Исполнено 54,00 тыс. рублей.

1.4. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «Аверс «Сводная отчетность» (Управление образования и молодежной политики) – 84,00 тыс. рублей. Исполнено 84,00 тыс. рублей.

1.5. Техническая защита информации (администрация города Радужный) – 1 815,6 тыс. рублей. Исполнено 1 815,58 тыс. рублей.

1.6. Развитие системы электронного документооборта (администрация города Радужный) – 285,8 тыс. рублей. Исполнено 238,19 тыс. рублей.

1.7. Обеспечение функционирования линий связи ЕДДС администрации города (МКУ «УМТО г. Радужный») – 675,3 тыс. рублей. Исполнено 675,22 тыс. рублей.

1.8. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «ИСТОК-СМ» системы 112 ЕДДС администрации города (администрация города Радужный) – 104,9 тыс. рублей. Исполнено 104,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства» на 2019 год предусмотрены средства в бюджете города Радужный на сумму 41 335,30 тыс. руб., из них:

4 313,40 тыс. руб. – средства бюджета города;

37 021,90 тыс. руб. – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наибольший удельный вес в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный» с исполнением 40 794,58 тыс. рублей, или 98,69%. Из них средства бюджета города Радужный в размере 4124,88 тыс. рублей, или 95,63%, и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 36 669,7 тыс. рублей, или 99,05%.

**Показатели работы МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей  результатов | Результат | | Отклонение | | Обоснование отклонений значения показателя |
| Плановое  значение | Фактическое  значение | Абсолютное  значение | Относи-  тельное  значение,% |
| 1. | Предоставление  государственных  и муниципальных услуг-всего: | 49096 | 57637 | +8541 | 117,4 | Фактическое количество заявителей  превысило  планируемое |
| 2. | Предоставление  косультаций-  всего: | 6002 | 6587 | +585 | 109,75 | Фактическое количество консультаций  превысило  планируемое |
|  | Итого: | 55098 | 64224 | 9126 | 116,56 | Фактическое количество  превысило  планируемое |

Из пяти целевых показателей по 4 целевым показателям степень достижения составляет 100%. Показатели работы МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный» перевыполнены и составляют 116,56%. Из двух основных мероприятий выполнены 2, что составляет 100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на 5 баллов «Эффективная муниципальная программа».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_