****

**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 29 октября 2020 года № 14**

**О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального**

**комплекса к осенне-зимнему (отопительному)**

**сезону (периоду) 2020 – 2021 годов**

Заслушав и обсудив информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему (отопительному) сезону (периоду) 2020 – 2021 годов, Дума города **решила:**

Информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему (отопительному) сезону (периоду) 2020 – 2021 годов принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от 29.10.2020 № 14

**Информация**

**о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального**

**комплекса к осенне-зимнему (отопительному)**

**сезону (периоду) 2020 – 2021 годов**

1. Для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса (хозяйства) города Радужный к осенне-зимнему периоду 2020 – 2021 годов, мероприятия, утвержденные распоряжением администрации города Радужный от 16.06.2020 № 480р (с изм. от 28.08.202 № 622р) «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов») выполнены на 101%, финансирование мероприятий, на 52%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | План, ед. | Факт, ед. | **%** вып.объемов работ |
| подготовка котельных | 4 | 4 | 100 |
| подготовка ЦТП | 11 | 11 | 100 |
| подготовка сетей теплоснабжения | 69,99 | 69,99 | 100 |
| замена ветхих сетей теплоснабжения (двухтрубн.) | 1,701 | 1,701 | 100 |
| подготовка газопроводов | 14,35 | 14,35 | 100 |
| подготовка объектов водоснабжения | 3 | 3 | 100 |
| подготовка сетей водоснабжения | 146,16 | 146,16 | 100 |
| замена ветхих сетей водоснабжения | 2,926 | 3,299 | 113 |
| подготовка объектов водоотведения | 2 | 2 | 100 |
| подготовка сетей водоотведения | 54,3 | 54,3 | 100 |
| объекты энергетики (ТП, РП) | 5 | 5 | 100 |
| Электрические сети | 0,721 | 0,721 | 100 |
| жилой фонд | 774,3 | 774,3 | 100 |
| Материально-технический запас | 3,65 | 3,65 | 100 |
| **Финансовые средства** | **77,89** | **40,49** | **52** |

2. Выделенные финансовые средства на подготовку к отопительному периоду с указанием объемов и источникам финансирования:

Общий объем финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020 – 2021 годов составляет 77,89 млн. рублей, в том числе:

- бюджет округа – 33,66 млн. рублей;

- бюджет города – 3,74 млн. рублей;

- средства предприятий – 40, 49 млн. рублей.

По состоянию на 10.10.2020 финансовые расходы на реализацию мероприятий составили:

- бюджет округа – 0,00 млн. рублей;

- бюджет города – 0,00 млн. рублей;

- средства предприятий – 40, 49 млн. рублей.

Для информации: в настоящее время предприятие УП «РТС» города Радужный в рамках заключенных соглашений с администрацией города Радужный о получении субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов, для подготовки к осенне-зимнему периоду ведет работу по оформлению документов. Оплата будет произведена предприятию УП «РТС» города Радужный после проведения проверки администрацией города Радужный предоставленных документов, за фактически выполненные работы.

3. Объемы ремонтов (замены) ветхих сетей (оборудования) теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

- замена ветхих сетей теплоснабжения – 1,701 км (в двухтрубном исчислении), что составляет 6,3% от протяженности ветхих тепловых сетей (26,95 км); заменено 1,701 км (100%), из них, за счет средств предприятия 0,902 км и в рамках заключенных соглашений с администрацией города Радужный на предоставление субсидии из окружного и местного бюджета – 0,799 км;

- замена ветхих сетей холодного и горячего водоснабжения – 2,926 км, или 4,7% от протяженности ветхих сетей горячего и холодного водоснабжения (62,86 км), заменено 3,299 км (113%);

- капитальный ремонт (замена) пяти горелочных устройств водогрейных котлов ВКГМ – котельная «Центральная» – 1 ед.

4. Количество сформированных в муниципальных образованиях аварийных бригад, укомплектованность их необходимыми материалами, оборудованием, количество задействованной спецтехники:

-сформировано 16 аварийных бригад (100 человек);

- подготовлено 24 единицы специализированной техники;

- сформирован материально-технический резерв в объеме 3,65 млн. рублей.

5. Количество запланированных противоаварийных тренировок с указанием количества уже проведенных тренировок:

- запланировано 21противоаварийная тренировка;

- проведено 18 противоаварийных тренировок.

6. Обеспеченность коммунальных объектов резервными источниками электроснабжения с указанием количества коммунальных объектов с резервными источниками без резервных источников, местами их расположения и наименования:

На территории города Радужный установлено 9 резервных источников электроэнергии на объектах коммунальной инфраструктуры и здравоохранения.

7. Комиссия по проверке готовности теплоснабжающих организаций создана распоряжением администрации города Радужный от 16.06.2020 № 840р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов».

Проведена проверка готовности муниципальных и бюджетных учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе управляющих компаний подтверждена 100% готовность, паспорта готовности оформлены 100%.

По результатам проверки Ростехнадзором муниципального образования городской округ город Радужный к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2020 – 2021 годов, был выдан паспорт готовности города Радужный к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2020 – 2021 годов.

8. О подачи тепла на социальные объекты и жилой фонд.

В соответствии с постановлением администрации города Радужный от 09.09.2017 № 1334 «О начале и окончании отопительного периода в городе Радужный» и приказа УП «РТС» города Радужный от 31.08.2020 № 253/1 «О начале отопительного периода 2020 – 2021 годов» с 01.09.2020 было подано отопление на объекты социальной сферы и с 15.09.2020 на жилой фонд города Радужный.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_