Проект

# РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 2021                                                                           № ______

Об итогах реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года » в  2020 году

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации муниципальной программы начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля  администрации города Радужный Г.Р. Яровой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году, Дума города решила:

Информацию об итогах реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году принять к сведению (Приложение).

Председатель Дума города                                                                          Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от __________ № ____

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Радужный

на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году

Постановлением администрации города Радужный от 26.11.2018 № 1954 утверждена  муниципальная программа города Радужный «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа).

Целями Программы являются: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и обеспечение доступности коммунальных бытовых услуг.

Программа включает в себя 6 подпрограмм:

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;

- Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

- Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании;

- Обеспечение реализации муниципальной программы;

- Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда.

Раздел I. Основные результаты

В  2020  году мероприятия в жилищно – коммунальной сфере выполнялись  в соответствии  приоритетными направлениями, определенными Федеральным законом № 261-ФЗ и стратегией социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, утвержденной решением Думы города Радужный от 19.06.2009 № 590 (с изм. от 26.11.2020 № 17), как за счет средств окружного и местного бюджета, так и за счет внебюджетных источников (средства предприятия).

Общий объем расходов за счет всех источников в  2020 году составил 244 504,41 тыс. руб. при плане  245 325,47 тыс. рублей или  99,67%,  в том числе: 32 499,94 тыс. рублей – окружной бюджет при плане 32 500,00  тыс. рублей  или 100%, 70 361,14 тыс. рублей – бюджет города Радужный при плане 71 181,14 тыс. рублей или 98,85%, 141 643,33 тыс. рублей – иные внебюджетные источники (средства предприятий) при плане 141 644,33 тыс. рублей  или 100%.

Исходя из наличия финансовых возможностей  всех источников  (бюджет округа,  бюджет города Радужный, внебюджетные источники (средства предприятий) в 2020 году для решения задач  и достижения целей, реализовывались  основные мероприятия по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры».

Задача 1 «Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса», были реализованы следующие мероприятия, на общую сумму  175 383,66 тыс. рублей при плане 175 384,76 тыс. рублей или 100% , в том числе:  31 262,47 тыс. рублей – окружной бюджет при плане    31 262,50  тыс. рублей или 100%,  3 473,61 тыс. рублей – бюджет города Радужный при плане  3 473,68 тыс. рублей или 100% , 140647,58 тыс. рублей – иные внебюджетные источники (средства предприятий) при плане 140 648,58 тыс. рублей или 100%, а именно:

В соответствии с заключенным дополнительным соглашением между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Радужный от 27.11.2020 № 11-ОЗП-2020/4 к Соглашению от 22.04.2020 № 11-ОЗП-2020 «О предоставлении субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» на реализацию  мероприятия «Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, для подготовки к осенне-зимнему периоду» в рамках Программы, в соответствии с   порядком, утвержденным постановлением администрации города Радужный от 15.07.2020 № 1058 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, для подготовки к осенне-зимнему периоду», заключенными дополнительными соглашениями к ранее заключенным соглашениям между администрацией города Радужный и УП «РТС» города Радужный от 30.11.2020 № 01/02-06-144 к Соглашению от 21.07.2020  № 01/02-06-44, от 30.11.2020 № 01/02-06- 145 к Соглашению  от 21.07.2020 № 01/05-06-43,  от 30.11.2020 № 01/02-146 к Соглашению от 21.07.2020 № 01/02-06-44, от 30.11.2020 № 01/02-06-147 к  Соглашению от 21.07.2020 № 01/02-06-45, от 30.11.2020 к Соглашению от 21.07.2020 № 01/02-06-47, от 30.11.2020 № 01/02-06-149 к Соглашению от 21.07.2020 № 01/02-06-46  направлены бюджетные ассигнования из окружного и бюджета города Радужный за фактически выполненные работы в соответствии с актами выполненных работ, формами КС-2, КС-3 в сумме  34 736,08 тыс. рублей при плане 34736,18 или 100%, в том числе 31 262,47  тыс. рублей - окружной бюджет при плане 31262,50  тыс. рублей или 100%, 3 473,61 тыс. рублей – местный бюджет при плане 3473,68 тыс. рублей или 100%. За счет вышеуказанных средств МУП «РТС» города Радужный  были  выполнены работы по капитальному ремонту (замене) участков теплотрасс, протяженностью 1,248 км (в 2-х трубном исполнении) и  устройств водогрейных котлов ВКГМ-4 котельной «Центральная», расположенной в микрорайоне «Южный».

За счет внебюджетных источников, предприятиями МУП «РТС» города Радужный, филиалом АО «Горэлектросеть» «Радужнинские городские энергетические сети» (далее сокращенно -  филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС») в которое после реорганизации  посредством слияния в июне 2020 года вошли филиал АО «Горэлектросеть» Водоканал города Радужный и филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС»  реализованы мероприятия на общую сумму 140647,58 тыс. рублей при плане 140648,58 тыс. рублей или 100%, а именно:

- МУП «РТС» города Радужный по Программе и в рамках подготовки к ОЗП  выполнили 0,9  км замену ветхих сетей теплоснабжения на трубу  в ППУ и  сетей горячего водоснабжения 0,743 км (в 2-х трубном исполнении), подготовку 4 котельных, 11 ЦТП и 14,345 км газопровода на общую сумму 8 294,00 тыс. рублей при плане 8294,00 тыс. рублей или 100%;

- филиал АО «Горэлектросеть»  «РГЭС» по Программе и в рамках подготовки к ОЗП выполнил работы на общую сумму 132 353,58 тыс. рублей при плане 132354,58 тыс. рублей или 100% от плана, а именно:

разработана проектно-сметная документации  для реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС-15000 м3/сут)  на общую сумму 6 170,01 тыс. рублей при плане 6 170,01 тыс. рублей или 100%;

заменены сети холодного водоснабжения протяженностью 1,486 км на общую сумму 3 838,05 тыс. рублей   3838,05 тыс. рублей или 100%;

модернизация и реконструкция объектов систем электроснабжения (реконструкция ПС 35/6кВ Дачная, РП-2 (РУ-10кВ), ТП 73, проложены КЛ-0,4 кВ до жилых домов 3 микрорайона) на общую сумму 96 899,00 тыс. рублей  при плане 96900,00 тыс. рублей или 100%;

строительство сетей электроснабжения СОНТ «Кедровый»: в составе ВЛ-10 кВ, КТПН 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ направленных для подключения новых потребителей и возможности увеличения мощности подключаемой нагрузки у ранее подключенных потребителей  к электрической сети. Также для увеличения надежности электроснабжения объекта жизнеобеспечения города Радужный ВОС-15000 м3/сут выполнены работы по прокладке КЛ 0,4 кВ от КТПН – 101 до КТПН-102. Кроме этого, для надежности электроснабжения жилого фонда и объектов соцкультбыта построены кабельные линии 6 кВ в 1 микрорайоне. Все работы были выполнены на общую сумму 21 454,50 тыс. рублей при плане 21 454,50 тыс. рублей или 100%.

для повышения надежности электроснабжения потребителей, выполнен капитальный ремонт РП -1 ,  КТПН -112а, а также КТПН-108,КТП-105, КТП-106 от которых осуществляется электроснабжение котельных  № 159 и № 160 города Радужный на общую сумму 3 992,02 тыс. рублей при плане 3992,02 тыс. рублей или 100%.

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов».

Задача 2 «Создания условий для улучшения технического состояния жилищного фонда».

Всего по подпрограмме расходы на реализацию мероприятия  за счет бюджета города Радужный составили 3420,20 тыс. рублей при плане 3420,20 тыс. рублей или 100%.

В рамках  основного мероприятия 2.1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов» реализовано  мероприятие «Содействие проведение капитального ремонта многоквартирных домов».

На реализацию мероприятия «Содействие проведение капитального ремонта многоквартирных домов» -  в  соответствии постановлением администрации города Радужный от 13.07.2018 № 1165  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии региональному оператору на долевое финансовое обеспечение  проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», договором от 05.11.2020   № 01/02-06-65 о предоставлении из бюджета города Радужный субсидии региональному оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключенного в рамках муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»  перечислены средства в сумме 3 420,20 тыс. рублей  от плана 3 420,20 тыс. рублей или  100%.

Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании».

Задача 4 «Повышение энергоэффективности в жилищной сфере и в коммунальной инфраструктуре муниципального образования».

В рамках данной подпрограммы реализовывалось два основных мероприятия:

- «Реализация энергосберегающих проектов в организациях коммунальной инфраструктуры» за счет внебюджетных источников;

- «Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях города Радужный»,  которое реализовывалось в рамках муниципальных программах города Радужный, утвержденных  постановлением администрации города Радужный от 30.11.2018 № 1993 «Об утверждении муниципальной программы города Радужный «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»,  от 30.11.2018 № 1994 «Об утверждении муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» и  постановлением администрации города Радужный от 24.12.2018 № 2224 «Об утверждении муниципальной программы в городе Радужный «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

В рамках основного  мероприятия 3.1. «Реализация энергосберегающих проектов в организациях коммунальной инфраструктуры»:

Филиалом АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за счет средств предприятия выполнены работы по замене оборудования КТПН -101, включая трансформатора старого ГОСТа на сумму 995,75 тыс. рублей или 100 % от плана. Реализация данного мероприятия, предприятию позволит уменьшить технологические потери при передаче электроэнергии на 3,37 тыс. кВт*ч. В рамках основного мероприятия 3.2. «Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях города Радужный», которое реализовывалась в рамках муниципальных программ Управления образования города Радужный и Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный (в муниципальных учреждениях города Радужный в порядке текущей эксплуатации зданий были выполнены работы по замене осветительных приборов на энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 886 шт., что им позволит сэкономить электроэнергию около 109,86 кВт*ч) Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальных программ». Задача 4. «Обеспечение проведения информационно-разъяснительной работы и обеспечения деятельности КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный». Всего по подпрограмме расходы составили 60 395,84 тыс. рублей при плане 60651,15 тыс. рублей или 99,58 %

В рамках основного  мероприятия 4.1. «Проведение обучающих семинаров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и распространение через средства массовой информации о мероприятиях в сфере энергосбережения энергетической эффективности, в том числе размещения социальных роликов по тематике энергосбережения», которое включено в программу в соответствии  с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ и по которому не предусматривалось финансирование, проводились следующие мероприятия:

С ответственными лицами  муниципальных учреждений постоянно  проводились разъяснительные  работы  по реализации Федерального закона № 261-ФЗ, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, при поддержке администрации города Радужный, через средства массовой информации активно велась работа по пропаганде энергосберегающих мероприятий и информированию населения в части энергосбережения в жилых домах.

Службы жилищно-коммунального хозяйства города принимали участие в проводимых Правительством Ханты-Мансийского автономного округа, Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры конференциях и семинарах по энергосбережению.  На официальном сайте администрации города Радужный https://www.admrad.ru/category/ЖКХ/услуги/в-сфере-энергосбережения/ размещается информация по энергосбережению, нормативно - правовые акты, долгосрочная целевая программа муниципального образования город Радужный «Развитие жилищно-коммунального комплекса и  повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

По основному мероприятию 4.2. «Обеспечение  деятельности КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» - в программе предусмотрены расходы на оплату функций заказчика в жилищно - коммунальном хозяйстве, как соисполнителя Муниципальной программы.

Кассовый расход на 31.12.2020 составил 58 343,50  тыс. рублей при плане 58 598,80 тыс. рублей или  99,56%.

Данные денежные средства направлены:

- на оплату труда, оплату  льготного проезда сотрудникам, за коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, программному обеспечению и прочие услуги (услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны, приобретение (подписка) периодических изданий (газет, журналов) , другие аналогические расходы), страхование служебного автомобиля;

- уплаты налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней;

- приобретение основных средств, прочие расходные материалы, предметы снабжения (оплата ГСМ, оплата канцелярских товаров, оплата запасных частей).

По   основному  мероприятию  4.3. «Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Радужный»

Кассовый расход на 31.12.2020 составил 849,34 тыс. рублей при плане 849,35 тыс. рублей или 100% .

В рамках  заключенного муниципального контракта от 15.07.2019 № 01873000078190001410001 ООО разработана (актуализирована) и утверждена решением Думы города Радужный от 22.07.2020 № 580 программа комплексного развития комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Радужный.

Для  реализации основного мероприятия 4.4. «Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» - муниципальным образованием  городской округ город Радужный в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0187300007820000046-3 от 24.03.2020 был заключен муниципальный контракт с ООО «ЯНЭНЕРГО» на  сумму 1 203,00 тыс. рублей на проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые разработаны и утверждены, схема теплоснабжения  города Радужный постановлением  администрации города Радужный от 28.08.2020 № 1306, схема водоснабжения и водоотведения города Радужный постановлением администрации города Радужный от 30.12.2020 № 2060.

Освоение средств по данному мероприятию составило 100%.

Подпрограмма 5. «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения».

Задача 6.  «Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Радужный».

Задача 7. «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В рамках данной подпрограммы за счет окружного бюджета и бюджета города Радужный реализовано три основных мероприятия на общую сумму  4 212,86 тыс. рублей при плане 4707,41 тыс. рублей  или 89,49%, в том числе: 1237,47  тыс. рублей – окружной бюджет при плане 1237,50 тыс. рублей или 100%,  2975,39  тыс. рублей – бюджет города Радужный при плане  3469,91 тыс. рублей или 85,75% .

На реализацию основного мероприятия 5.1. «Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» - в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 926,50 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

Кассовый расход на 31.12.2020 составляет  926,50 тыс. рублей или 100% от плана.  КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный были заключены муниципальные контракты на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев: МК №004/К-2020 от 30.01.2020, проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев в отношении 26 голов; МК № №020/К-2020 от 28.02.2021, проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев в отношении 24 голов. МК № 038/К-2020 от 08.04.2020, проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев в отношении 22 голов; МК № 169/К-2020 от 05.10.2020, проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев в отношении 2 голов.

На реализацию  основного мероприятия 5.2. «Организация содержания мест захоронения и погребения (захоронения) безродных» - В рамках заключенного    администрацией  города Радужный соглашения  с  УП по УО города  Радужный  № 01/02-06-10 от 23.03.2020 на  содержание  мест захоронения и на захоронения безродных  предоставлена субсидия из бюджета города Радужный в сумме  2 975,39  тыс. рублей при плане 3 469,91 тыс. рублей или 85,75%.   Оплата произведена за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ за содержание кладбища и захоронение 4 человек безродных.

В рамках реализации основного  мероприятия 5.3. «Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и детаризации в городе Радужный» - за счет окружного бюджета выполнены работы по барьерной детаризации, сбору и утилизации трупов животных на территории города Радужный, проведена дезинсекция открытых территорий стоячих водоемов в черте города Радужный на общую сумму 310,97 тыс. рублей  при плане 311,00 тыс. рублей или  99,99%.

Подпрограмма 6. «Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда».

Задача  8. «Обеспечение работ по проведению капитального ремонта и текущего ремонта муниципальных жилых помещений».

Расходы по данной подпрограмме составили 96,10  тыс. рублей при плане 166,20 тыс. рублей или  57,82%.

В рамках  реализации основного мероприятия 6.1. «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и индивидуальных (одноквартирных) жилых домах города Радужный» -  В связи с ведением карантинных мероприятий связанных с COVID – 19, а также отменой работы по комплексному обследованию состояния строительных и внутридомовых инженерных систем муниципального жилого помещения  за счет бюджета города Радужный выполнены работы на сумму  96,10 тыс. рублей при плане 166,20 тыс. рублей или 57,82%, в том числе:

- замена   приборов учета электрической энергии в восьми муниципальных жилых помещениях;

-  замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения в двадцати шести муниципальных жилых помещениях и в одном муниципальном помещении  прибор учета тепловой энергии.

Кроме этого, в рамках данного мероприятия планировалось выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния  строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем муниципального   жилого помещения (квартиры), с выдачей экспертного заключения и разработкой проектной документации на капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по  адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, 4 микрорайон,   дом 7, квартира 10 общей стоимостью 50,00 тыс. рублей.

В связи с проведением управляющей компанией необходимых ремонтных работ по вышеуказанному адресу, работа по комплексному обследованию технического состоянию строительных конструкций и внутридомовых инженерных сетей не проводилась и кассовые расходы по данному виду работ не производились.

Раздел II. Меры по реализации программы

Для уточнения объемов и источников финансирования для реализации программы,  в течение финансового 2020 года в Программу  вносились изменения.

Раздел III. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 5  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Радужный, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации города Радужный от 12.09.2018 № 1451, с учетом решения Думы города Радужный от 11.12.2020 № 24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» постановлением администрации города Радужный от 19.03.2021 № 470 внесены изменения в постановление администрации города Радужный от  26.11.2018 № 1954 «Об утверждении муниципальной программы города Радужный «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», которым определены объемы и источники финансирования реализации мероприятий на 2021-2023 годы.

При этом для повышения эффективности реализации  основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», а также реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере требует выделение средств не только из местного бюджета, но и с привлечением внебюджетных источников (энергосервисные договора, инвесторы), для чего бюджетные учреждения ежегодно ведут работу с энергосервисными компаниями.

В настоящее время на территории города Радужный реализовывается один энергосервисный контракт в МБОУ СОШ № 5 по тепловой энергии. Реализация  энергосервисного контракта школе в 2020 году позволило сэкономить бюджетные ассигнования на сумму 388,29 тыс. рублей или 96,9 % от плановой экономии (400,86 тыс. рублей).

По остальным бюджетным учреждениям, энергосервисные компании после расчета экономического эффекта от реализации мероприятий из-за не рентабельности отказывают бюджетным учреждениям в реализации энергосервисных контрактов.

На сегодняшний день для привлечения инвесторов для реализации мероприятий по энергосбережению в системе наружного освещении  города Радужный  по средством реализации энергосервисного контракта, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный  в соответствии полученными опросниками  направлена в адрес  АО «Россети Тюмень» и ПАО «Ростелеком» необходимая  информация  для расчета экономического эффекта и дальнейшего возможности заключения энергосервисного   контракта.