Проект

ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от ____________2021	№_______

О готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов

Заслушав и обсудив информацию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный Г.Р. Яровой о готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов, Дума города решила:

Принять к сведению информацию о готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов (Приложение).

Председатель Думы города		                      Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от «____»_____ 2021 № _____

Информация

«О готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов»

1. Для подготовки объектов жилищно - коммунального комплекса (хозяйства) города Радужный  к осенне-зимнему сезону (периоду) 2021-2022 годов, распоряжением администрации  города  Радужный от 30.04.2021 № 530р «О подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов» утверждены мероприятия, которые выполнены на 100%.

| - Мероприятия | - План, ед. | - Факт, ед. | - % вып. объемов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| - подготовка котельных | - 4 | - 4 | - 100 |
| - подготовка ЦТП | - 11 | - 11 | - 100 |
| - подготовка сетей теплоснабжения | - 95,70 | - 95,70 | - 100 |
| - Замена ветхих сетей теплоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (в двух трубном исполнении) | - 3,15 | - 3,15 | - 100 |
| - подготовка газопроводов | - 14,35 | - 14,35 | - 100 |
| - подготовка объектов водоснабжения | - 3 | - 3 | - 100 |
| - подготовка сетей водоснабжения | - 94,74 | - 94,74 | - 100 |
| - Замена ветхих сетей холодного водоснабжения | - 1,45 | - 1,45 | - 100 |
| - подготовка объектов водоотведения | - 2 | - 2 | - 100 |
| - подготовка сетей водоотведения | - 54,33 | - 54,33 | - 100 |
| - Замена ветхих сетей водоотведения | - 0,064 | - 0,064 | - 100 |
| - объекты энергетики (ТП, РП) | - 25 | - 25 | - 100 |
| - Электрические сети | - 12,28 | - 12,28 | - 100 |
| - жилой фонд | - 692 | - 692 | - 100 |
| - Финансовые средства, в том числе | - 76,74 | - 43,50 | - 56,7 |
| - Материально-технический запас | - 3,65 | - 3,65 | - 100 |

2. Выделенные финансовые средства на подготовку к отопительному периоду с указанием объемов и источников финансирования:

Общий объем финансирования мероприятий  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне - зимнему сезону 2021-2022 годов составляет 76,74 млн. рублей, в том числе:

- бюджет округа – 23,95 млн. рублей;

- бюджет города Радужный – 2,66 млн. рублей,

- средства предприятий – 50,13 млн. рублей.

По состоянию на 16.09.2021 финансовые расходы на реализацию мероприятий составили:

- бюджет округа – 0,00 млн. рублей;

- бюджет города Радужный – 0,00 млн. рублей,

- средства предприятий – 43,50 млн. рублей

Для информации: в настоящее время предприятие МУП «РТС» города Радужный в рамках заключенного соглашения от 30.04.2021 № 01/02-06-10 между администрацией города Радужный и  МУП «РТС» города Радужный о получении субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, для подготовки к осенне –зимнему периоду, за проведенные работы по капитальному ремонту участка городской теплотрассы от ТК 1-16 до КОС 15000  протяженностью  830 п.м.  в 2-х трубном исполнении.

Оплата будет произведена предприятию МУП «РТС» города Радужный после проверки администрацией города Радужный предоставленных документов, за фактически выполненные работы.

3. Объемы ремонтов (замены) ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

- замена ветхих сетей теплоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (в 2-х трубном исполнении) –3,15 км., что  составляет 6,4% от протяженности ветхих сетей теплоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (49,302 км),  заменено 3,15 км.(100%) из них, за сет средств предприятия 2,32 км. ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе в рамках заключенного соглашения с администрацией города Радужный на предоставление субсидии из окружного и местного бюджета - 0,830 км. ветхих сетей теплоснабжения;

- замена ветхих сетей холодного водоснабжения –1,45 км. или  5,84 % от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения (24,82 км.), заменено 1,45 км или 100% от плана;

- замена ветхих сетей водоотведения – при плане 0,064 км. выполнены работы по замене ветхих сетей водоотведения 0,064 км., что составляет 100% от плана.

4. Количество сформированных в организациях жилищно-коммунального хозяйства аварийных бригад, укомплектованность их необходимыми материалами, оборудованием, количеством задействованной спецтехники:

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города Радужный сформировано 16 аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материально-техническими ресурсами, спецтехникой (24 ед.), работниками аварийно-восстановительных бригад в составе 100 человек, что позволяет предприятиям без привлечения сторонних организаций устранять возникающие инциденты на инженерных сетях.

5. Количество запланированных противоаварийных тренировок с указанием количества уже проведенных тренировок:

В целях своевременного устранений аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства из запланированных 10 противоаварийных тренировок, проведено 8. Еще 2 тренировки филиалом АО «Горэлектросеть» «РГЭС» запланировано провести в ноябре 2021 года.

6. Обеспеченность коммунальных объектов резервных источников электроснабжения:

Для надежности электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры города Радужный установлено 9 резервных источников электроэнергии. Проверка работоспособности резервных источников проводится в соответствии с графиками.

7. О проверке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации к осенне - зимнему (отопительному) периоду 2021-2022 годов.

Для проверки готовности муниципальных и бюджетных учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе теплоснабжающей организации к осенне-зимнему (отопительному) периоду распоряжением администрации  города   Радужный  30.04.2021 № 350р  «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования города  Радужный к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов» были утверждены комиссии.

По результатам работы комиссий по проверке готовности муниципальных и бюджетных учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе теплоснабжающей организации к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2021-2022 годов, оформлены и выданы акты с паспортами готовности 29 муниципальным и бюджетным учреждениям, 3 предприятиям жилищно - коммунального хозяйства и одной теплоснабжающей организации, что составляет 100%.

Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов  муниципальному образованию городской округ город Радужный будет выдан  Ростехнадзором по результатам проверки, которая будет проведена Ростехнадзором в период с 01.10.2021  по 08.10.2021.

8. О подаче тепла на социальные объекты и жилой фонд:

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и приказом МУП «РТС» города Радужный от 31.08.2021 № 355 «О начале отопительного периода 2021-2022 годов» с 01.09.2021 было подано отопление на объекты социальной сферы и с 15.09.2021 в полном объеме на жилой фонд.