

**Городской округ Радужный**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 26 мая 2022 года № 184**

**Об участии города Радужный в реализации национального**

**проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году**

Заслушав и обсудив информацию управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году на территории города Радужный, Дума города Радужный решила:

Информацию об участии города Радужный в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года

Приложение

к решению Думы города

от 26.05.2022 № 184

**Информация**

**об участии города Радужный в реализации национального**

**проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году**

В 2021 году город Радужный по результату реализации мероприятий в рамкахнационального проекта «Жилье и городская среда» за год выполнено благоустройство двух общественных и двух дворовых территорий, а именно:

**Объект № 1: Территория «Сквера имени В.И. Муравленко»:**

В рамках четырех заключенных муниципальных контрактов выполнены следующие работы 1-го и 2-го этапов по благоустройству территории:

1. Демонтаж старого покрытия тротуаров, железного ограждения, скамеек, урн и детского оборудования, а также опор освещения.

2. Устройство закрытого подземного перехода для прокладки кабельных линий под устройство сетей наружного освещения.

3. Земляные работы: завоз грунта, выравнивание рельефа поверхности территории под тротуары, а также устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и устройство оснований под тротуары из щебня.

4. Устройство бортовых камней и укладка тротуарной плитки.

5. Проведение дренажных систем. Монтаж дождеприемных и дренажных колодцев.

6. Разработка грунта, прокладка гофрированных труб, прокладка и монтаж кабеля установка стальных опор освещения.

7. Устройство бетонированного основания двух игровых площадок.

8. Устройство железобетонного пандуса с последующей облицовкой гранитными плитами.

В общей сумме на мероприятие затрачено 17 936,27 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 6 158,00 тыс. руб.,

- окружного бюджета в сумме 9 631,74 тыс. руб.,

- местного бюджета в сумме 2 146,53 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме.

**Объект № 2: Территория Городского парка культуры и отдыха:**

В 2021 году проведен ремонт твердого покрытия тротуара, расположенного около строения – «Общественный туалет» в 5 микрорайоне. На мероприятие затрачено 800,93 тыс. руб. за счет средств бюджета города Радужный.

На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» портфеля проектов «Жилье и городская среда» в 2021 году было запланировано 18 428,02 тысяч рублей, из них 15 789,60 тысяч рублей за счет федерального бюджета и бюджета автономного округа, 2 638,42 тысяч рублей за счет средств бюджета города Радужный.

Исполнение составило 18 737,30 тысяч рублей (101,68%), в том числе добавлены 0,14 тысяч рублей за счет федерального бюджета и бюджета автономного округа (по соглашению), увеличена доля местного бюджета на 309,14 тысяч рублей.

**Объекты № 3 и № 4: дворовые территории 3 микрорайона, расположенной в районе жилых домов № 1, 2 и 7 микрорайона, в районе жилых домов № 1, 2, 2а, 3, 4:**

Во дворах был проведен полноценный демонтаж устаревших объектов благоустройства, в том числе тротуаров и ограждения, устроены новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлены новые скамейки и урны, смонтированы и установлены детские игровые площадки и спортивное оборудование. В целом на обустройство этих дворов было затрачено 18 925,11 тыс. руб., в том числе окружные бюджетные ассигнования в сумме 17 032,26 тыс. руб. и местного бюджета в сумме 1892,51 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» портфеля проектов «Жилье и городская среда» в 2021 году было запланировано 18 925,11 тысяч рублей, из них 17 032,60 тысяч рублей за счет бюджета автономного округа, 1 892,51 тысяч рублей за счет средств бюджета города Радужный.

Исполнение составило 18 909,22 тысяч рублей (99,91%), произведен возврат в сумме 0,15 тысяч рублей в бюджет автономного округа (по соглашению).

**Об участии общественности муниципалитета в подготовке и принятии значимых для муниципалитета решениях:**

С 2019 года наметилась положительная динамика взаимодействия органов местного самоуправления с жителями Радужного по вопросам благоустройства общественных и дворовых территорий города. Значение индикатора по вовлечению жителей старше 14 лет в решение вопросов формирования современной городской среды в разрезе трех лет значительно увеличивается: 2019 – 4 391 чел., 2020 – 11 253 чел., 2021 – 7 033 чел. Все мероприятия, включаемые в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» проходят в обязательном порядке общественные обсуждения, опросы, голосования, которые являются основой планирования мероприятий регионального проекта и муниципальной программы.

**О достижении показателей государственной программы:**

Утвержденные государственной программой «Жилье и городская среда» показатели «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Радужный» – 20% и «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды» – 90% достигнуты в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_