

**Городской округ Радужный**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 26 мая 2022 года № 185**

**Об участии города Радужный в реализации**

**национального проекта «Экология» в 2021 году**

Заслушав и обсудив информацию управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный о реализации национального проекта «Экология» в 2021 году на территории города Радужный, Дума города Радужный решила:

Информацию об участии города Радужный в реализации национального проекта «Экология» в 2021 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года

Приложение

 к решению Думы города

от 26.05.2022 № 185

**Информация**

**об участии города Радужный в реализации**

**национального проекта «Экология» в 2021 году**

В 2021 году город Радужный продолжил участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов» в составе национального проекта «Экология».

Региональным проектом на территории города установлены следующие целевые показатели:

- протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов – 1,8 км.

- количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов – 0,203 тыс. чел. (203 человека).

Целевой показатель «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» исполнен за отчетный период на 130 %, и составляет 2,4 км.

Целевой показатель «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов» исполнен за отчетный период на 104 %, и составил 0,212 тыс. человек (212 человек).

Реализация регионального проекта осуществляется в рамках проведения субботников, экологических акций на территории города Радужный,

Финансовое обеспечение регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» отсутствует.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_