Приложение к решению Думы

города Радужный

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

города Радужный на 2022 - 2040 годы

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный на 2022-2040 годы (далее – Программа) |
| **Основание для разработки программы** | - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Генеральный план города Радужный, утвержденный решением Думы города Радужный от 28.04.2022  № 177 |
| **Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение** | Заказчик: Администрация города Радужный, Российская Федерация, 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, 3 микрорайон, дом 3.  Разработчик: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный, Российская Федерация, 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, 3 микрорайон, дом 3. |
| **Цели и задачи программы** | **Цели Программы:**  1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Радужный.  2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города Радужный для населения города Радужный в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Радужный.  3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Радужный в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Радужный.  4. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Радужный, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Радужный.  5. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.  **Задачи Программы:**  1. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, государственными и муниципальными программами, генеральным планом города Радужный.  2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | - обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста на уровне 100%;  - увеличение технико-экономических параметров муниципальных общеобразовательных организаций с 5 192 мест в 2021 году до 6 047 мест в 2040 году;  - увеличение объектов культуры клубного типа с 1 в 2021 году до 2 в 2040 году;  - сохранение количества библиотек на уровне 3 к 2040 году;  - увеличение единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта с 2 249 человек в 2021 году до 3 459 человек в 2040 году |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сферах: образование, физическая культура и массовый спорт, культура, следующей проектной мощностью:  - образовательный комплекс «дошкольная образовательная организация на 150 мест – общеобразовательная организация на 300 мест»;  - средняя общеобразовательная школа на 1100 мест;  - легкоатлетический манеж, ЕПС – 40 человек;  - спортивно-культурный комплекс, ЕПС – 180 человек (2 объекта);  - физкультурно-спортивный комплекс, ЕПС – 180 человек;  - спортивный зал, ЕПС – 40 человек;  - лыжная база, ЕПС – 40 человек (2 объекта);  - лыжероллерная трасса, ЕПС – 20 человек;  - многофункциональная спортивная площадка, ЕПС – 75 человек (2 объекта);  - площадка для подвижных игр, ЕПС – 85 человек (4 объекта);  - многофункциональный объект культуры на 1000 мест;  - библиотечно-музейный центр – 1 объект;  - реконструкция и модернизация культурно-спортивного комплекса «Досуг» - 1 объект. |
| **Срок и этапы реализации программы** | С 2022-2040 годы  Этапы:  I этап: 2022-2026гг;  II этап: 2027-2040гг. |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Общий объем финансирования **–** 1 829,0 млн. руб., в том числе:  I этап реализации Программы:  общий объем финансирования - 1 219,3 млн. рублей, в том числе:  бюджет города Радужный - 121,9 млн. рублей;  бюджет автономного округа – 1 097,4 млн. рублей;  федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники - 0,0 млн. рублей;  II этап реализации Программы:  общий объем финансирования - 609,7 млн. рублей, в том числе:  бюджет города Радужный - 61,0 млн. рублей;  бюджет автономного округа – 548,7 млн. рублей;  федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники - 0,0 млн. рублей;  Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) Программы будут уточнены исходя из возможностей бюджета города Радужный, вышестоящих бюджетов (с учетом участия города Радужный в соответствующих национальных проектах), внебюджетных источников. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Увеличение (сохранение) уровня обеспеченности населения города Радужный объектами социальной инфраструктуры:  - объекты дошкольного образования – с 95,0% в 2021 году до 100% в 2040 году;  - общеобразовательные объекты – с 70,9% в 2021 году до 80,4% в 2040 году;  - объекты культуры клубного типа – с 50% в 2021 году до 100% в 2040 году;  - объектами физической культуры и массового спорта исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 26,7% в 2021 году до 39,9% в 2040 году |

**I. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории города Радужный**

**1.1.1. Административно-территориальное устройство**

Город Радужный расположен в центре Западной Сибири, на реке Аган, в северо-западной части Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 680 км от города Ханты-Мансийска. Территория городского округа граничит с межселенными территориями Нижневартовского района. С городом Нижневартовском город Радужный связывает автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «г.Нижневартовск – г.Радужный», соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории. Ближайший аэропорт, железнодорожный вокзал и речной порт находятся в городе Нижневартовске, расстояние до которого около 165 км. Площадь городского округа составляет 16891 гектар. Численность населения города по состоянию на 01.01.2022 - 44,4 тыс. человек.

Город Радужный является частью Сургутско-Юганской территориально- экономической зоны и входит в 4 (альтернативный) пояс Нижневартовской агломерации – зону в радиусе 100 – 250 км, в пределах 4-х часовой транспортной доступности. Транспортная доступность ресурсов центра-ядра для жителей Радужного составляет около 3 часов. Город Радужный является общественным центром для населенных пунктов городского поселения Новоаганск Нижневартовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (пгт. Новоаганск и с. Варьеган).

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» город Радужный наделен статусом городского округа и установлены границы муниципального образования. В состав городского округа входит один населенный пункт – город Радужный (административный центр).

**1.1.2. Население**

Демографическая ситуация в городе Радужный характеризуется положительной динамикой. За период 2019 - 2021 годов население города увеличилось на 586 человек или 1,3%. Численность населения города Радужный на начало 2022 года составила 44 436 человек.

Росту численности населения города способствовало выполнение мероприятий региональных проектов, входящих в национальный проект «Демография». Основными целевыми ориентирами в сфере демографии, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации, являются рост рождаемости, сокращение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни, а также сохранение и укрепление здоровья населения.

Таблица 1

**Демографическая ситуация по городу Радужный**

**За 2019 – 2021 годы**

| Показатель | Ед. изм. | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. человек | 43 696 | 43 897 | 44 282 |
| Численность населения (на 1 января года) | тыс. человек | 43 726 | 43 666 | 43 127 |
| Численность родившихся | человек | 465 | 496 | 456 |
| Численность умерших | человек | 228 | 273 | 308 |
| Естественный прирост населения | человек | 237 | 223 | 148 |
| Коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 10,6 | 11,3 | 10,3 |
| Коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 5,2 | 6,2 | 7,0 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 5,4 | 5,1 | 3,3 |
| Миграционный прирост (убыль) | человек | -297 | 242 | 161 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 10 тыс. человек населения | -68,0 | 55,1 | 36,3 |

В течение анализируемого периода наиболее высокий коэффициент рождаемости был отмечен в 2020 году и составил 11,3 промилле на 1000 жителей, самый низкий в 2021 году – 10,3 промилле на 1000 жителей.

В 2020-2021 годах неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в условиях пандемии оказывала негативное влияние на показатели смертности. На протяжении рассматриваемого периода времени число умерших варьировалось в диапазоне 228 - 308 человек. Самый высокий коэффициент смертности был отмечен в 2021 году и составил 7,0 промилле на 1000 жителей, наиболее низкий в 2019 году – 5,2 промилле на 1000 человек.

Средний разрыв между рождаемостью и смертностью (естественный прирост) на протяжении рассматриваемого периода составил 203 человека.

Несмотря на снижение темпов естественного прироста, одним из благоприятных факторов демографического развития города на протяжении ряда лет является устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. В 2021 году уровень рождаемости в 1,5 раза превысил уровень смертности.

На протяжении рассматриваемого периода миграционное движение населения характеризовалось повышенной интенсивностью миграционных потоков, как прибывающих, так и выбывающих. В 2020-2021 годах приток населения преобладал над оттоком.

В 2019-2021 годах за счет миграционного движения численность население города увеличилась на 106 человек.

Возрастная структура населения играет активную роль в демографических процессах, оказывает влияние на величину всех демографических показателей.

Анализ возрастной структуры проведен по группам, применяемым для оценки обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, предусмотренным [постановлением](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B6174FB51AEC1F27F2B0F04A8B34R9D) администрации города Радужный от 29.09.2022 № 1480 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Радужный».

Таблица 2

**Возрастная структура населения города Радужный**

| Показатель | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек  в том числе: | 43 666 | 44 127 | 44 436 |
| - численность женщин репродуктивного возраста от 15 - 49 лет, человек | 10 947 | 10 944 | 10 955 |
| численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, человек | 4 433 | 4 251 | 4 005 |
| численность детей от 5 до 18 лет, человек | 8 745 | 8 871 | 8 997 |
| численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, человек | 6 129 | 6 233 | 6 381 |
| численность детей в возрасте от 16 до 18 лет, человек | 1 197 | 1 211 | 1 216 |
| - численность населения моложе трудоспособного возраста, человек | 10 562 | 10 484 | 10 386 |
| - численность населения в трудоспособном возрасте, человек | 26 490 | 26 451 | 27 073 |
| - численность населения старше трудоспособного возраста, человек | 6 614 | 7 192 | 6 977 |
| - доля население моложе трудоспособного возраста, % | 24,2 | 23,8 | 23,4 |
| - доля население трудоспособного возраста, % | 60,7 | 59,9 | 60,9 |
| - доля население старше трудоспособного возраста, % | 15,1 | 16,3 | 15,7 |

В целом демографическая ситуация в городе Радужный характеризуется следующими тенденциями:

* относительно стабильная динамика роста численности населения города (наблюдается увеличение);
* положительная динамика естественного прироста населения города (в среднем рождаемость превышает смертность в 1,7 раза);
* прослеживается тенденция миграционного притока населения. Общий миграционный прирост населения имеет положительный характер;
* в половой структуре населения прослеживается превосходство доли женского населения (51,5%) над мужским (48,5%);
* в половозрастной структуре наблюдаются незначительное увеличение численности женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, т.е. в последующих периодах возможно увеличение рождаемости;
* в возрастной структуре населения наблюдается тенденция в сторону уменьшения численности детей и подростков на 1,7% или с 10 562 до 10 386 человек, наряду с увеличением числа граждан трудоспособного возраста на 2,2% или с 26 490 до 27 073.

**1.1.3. Экономическое развитие**

В структуре экономики города Радужный наибольший удельный вес занимает промышленное производство - 73%, торговля оптовая и розничная – 7%, строительство - 4%, транспорт и связь - 1,5%.

Промышленное производство города Радужный включает в себя следующие виды экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающие производства;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Основу промышленного производства составляют предприятия добывающего комплекса, на долю которых приходится 84,3% общего объема производства. Нефтегазодобывающая отрасль на территории города представлена предприятиями занимающимися предоставлением услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата и прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа.

На обрабатывающие производства приходится 6,2% всего промышленного производства. Среди обрабатывающих производств ведущее место занимает сервисное обслуживание нефтегазодобывающей отрасли.

Сектор промышленности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» стабильно обеспечивают потребности города в энергоресурсах. В отраслевой структуре промышленного производства занимает 8,8%.

На долю водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений приходится 0,7% промышленного производства.

В 2021 году социально-экономическое развитие города происходило в условиях действия ограничительных карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, снижения экономической активности.

Несмотря на разнонаправленную динамику развития экономики города по основным макроэкономическим показателям, в целом социально-экономическая ситуация в городе оценивается как стабильная.

Общая ситуация в экономике города характеризуется следующими показателями:

Таблица 3

в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

| Показатели | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс промышленного производства | 133,2 | 85,5 | 69,8 |
| Инвестиций в основной капитал | 58,2 | 80,0 | 67,4 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | 100,1 | 93,2 | 95,2 |
| Реальная заработная плата | 105,1 | 99,9 | 109,2 |
| Оборот розничной торговли | 102,3 | 94,1 | 98,4 |
| Объем платных услуг населению | 100,9 | 84,3 | 97,4 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | 0,81 | 4,6 | 0,95 |

**1.1.4. Сведения о градостроительной деятельности**

В соответствии со [статьей 4](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F092DF22536D6AF26C7CEBE1143E144BE1970ADE0F61FCB0935F43D8FE2183DRED) Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, сносу, а также по эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительная деятельность на территории города Радужный регулируется федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

К правовым актам местного значения, регулирующим на территории города Радужный градостроительную деятельность, относятся:

- генеральный [план](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B6164DB41EE91F27F2B0F04A8B4933A17ECBEF1DDA440E743AR3D) города Радужный, утвержденный решением Думы города Радужный от 28.04.2022 № 177;

- местные нормативы градостроительного проектирования города Радужный, утвержденные постановлением администрации города Радужный от 29.09.2022 № 1480;

- Правила землепользования и застройки города Радужный, утвержденные постановлением администрации города Радужный от 19.07.2022 № 1172;

- Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории города Радужный, порядок внесения в нее изменений и ее отмены, утвержденный постановлением администрации города Радужный от 23.12.2021 № 2224.

Градостроительная деятельность на территории города Радужный осуществляется на основе следующих принципов:

- правовой характер регулирования градостроительной деятельности на основе законодательства Российской Федерации, законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных правовых актов;

- обеспечение учета и сбалансированности государственных, общественных и частных интересов;

- сохранение единства функционирования, планирования и развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур на территории города Радужный;

- регулирование градостроительной деятельности с учетом [Стратегии](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B6104BB410EE1F27F2B0F04A8B4933A17ECBEF1DDA440E743AR1D) социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, муниципальных [программ](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B6104FBE1BEF1F27F2B0F04A8B4933A17ECBEF1DDA440E743AR2D);

- обеспечение формирования на территории города Радужный благоприятного инвестиционного климата посредством максимального упрощения процедур согласования разрешительной документации на строительство при безусловном соблюдении требований федерального и регионального законодательства, обеспечения предсказуемости и стабильности градостроительных требований при возможности выбора видов использования земельных участков;

- обеспечение открытости процедур принятия градостроительных решений;

- обеспечение доступности информационного обеспечения градостроительной деятельности на территории города Радужный;

- взаимодействие органов местного самоуправления города Радужный с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, других принципах, определенных [статьей 2](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F092DF22536D6AF26C7CEBE1143E144BE1970ADE0F61FCB0935F43D8FE21E3DRFD) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со [статьей 9](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F092DF22536D6AF26C7CEBE1143E144BE1970ADE0F61FCB0935F43D8EE71D3DRCD) Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о градостроительной деятельности размещены на официальном сайте администрации города Радужный в сети «Интернет», являются общедоступными.

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов**

**социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся**

**уровень обеспеченности населения городского округа услугами**

**в области образования, здравоохранения, физической культуры**

**и массового спорта, культуры**

**1.2.1. Образование**

Система образования города Радужный представляет собой развитую сеть образовательных организаций различных видов, обеспечивающих доступность дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования.

По состоянию на начало 2022 года система муниципальных образовательных организаций города Радужный, включает в себя:

- 9 муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций;

- 6 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций;

- 2 муниципальные автономные организации дополнительного образования детей.

Кроме того, в городе Радужный функционирует специальная (коррекционная) общеобразовательная организация, ориентированная на обучение, воспитание, коррекцию и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья – КОУ «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Среднее профессиональное образование в городе представлено бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Радужнинский политехнический колледж». Организация осуществляет профессиональную подготовку рабочих кадров, комплексно  удовлетворяя потребности в профессиональном образовании и профессиональной подготовке заказчиков образовательных услуг.

*Дошкольные образовательные организации*

Услуги дошкольного образования в городе Радужный оказывают 9 муниципальных образовательных организаций, которые располагаются в 11 типовых зданиях.

5 зданий детских садов построены в 2009-2012 годах, 6 зданий были построены и сданы в эксплуатацию в период с 1985 по 1989 годы. Все 11 зданий детских садов с низким износом (45% и ниже), здания со средним износом (выше 45%) и здания с высоким износом (деревянные - более 65%, каменные - более 70%) отсутствуют.

Мощность дошкольных образовательных организаций в соответствии со строительными, санитарными, гигиеническими нормами на 01.01.2022 года составляет 2827 мест.

Все детские сады обеспечены физкультурно-спортивными залами.

Таблица 4

**Технико-экономические параметры существующих объектов**

**дошкольного образования**

| № п/п | Объекты  дошкольного  образования | Год ввода | Тип/  материал здания | Площадь здания,  кв. м | Сведения о количестве мест на основании лицензии в соответствии со строительными, санитарными, гигиеническими нормами, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАДОУ ДС №2 «Рябинка» |  |  | 8 328 | 342 |  |
| *1.1.* | *Учебное здание №1,*  *6 микрорайон,17* | *2009* | *типовое/ каменное* | *5 497* | *200* | *16* |
| *1.2.* | *Учебное здание №2,*  *5 микрорайон, 20* | *2010* | *типовое/ каменное* | *2 831* | *142* | *13* |
| 2. | МАДОУ ДС №4 «Родничок» | 2012 | типовое/ каменное | 5 253 | 284 | 11 |
| 3. | МАДОУ ДС № 5 «Росток» | 2012 | типовое/ каменное | 5 235 | 280 | 11 |
| 4. | МАДОУ ДС №9 «Черепашка» |  |  | 9 483 | 563 |  |
| *4.1.* | *Учебное здание №1,*  *1 микрорайон,18* | *1987* | *типовое/ каменное* | *4 679* | *281* | *34* |
| *4.2.* | *Учебное здание №2,*  *1 микрорайон, 16* | *1985* | *типовое/ каменное* | *4 804* | *282* | *34* |
| 5. | МАДОУ ДС №10 «Березка» | 1987 | типовое/  каменное | 4 422 | 295 | 35 |
| 6. | МАДОУ № 12 «Буратино» | 2011 | типовое/  каменное | 5 103 | 222 | 10 |
| 7. | МАДОУ ДС №15 «Росинка» | 1988 | типовое/  каменное | 4 455 | 309 | 31 |
| 8. | МАДОУ ДС №16 «Снежинка» | 1988 | типовое/  каменное | 4 477 | 290 | 27 |
| 9. | МАУДОУ ДС №18 «Северяночка» | 1989 | типовое/  каменное | 3 921 | 242 | 36 |
|  | **Итого:** |  |  | 50 677 | 2 827 |  |

Доступность дошкольного образования в городе Радужный для детей от полутора лет является стопроцентной. Численность детей, получающих дошкольное образование, на конец 2021 года составляла 2 340 человек. Уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях – 95,0%.

Таблица 5

**Обеспеченность населения города Радужный**

**дошкольными образовательными организациями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Норматив | Обеспеченность | | | Дефицит, мест |
| Согласно нормативу | Фактическая | **%** |
| Дошкольные образовательные организации, мест | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | 2 976 | 2 827 | 95,0 | 149 |

***Общеобразовательные организации***

Общеобразовательные организации города Радужного реализуют программы начального, основного и среднего общего образования.

Услуги общего образования детям в возрасте от 7 до 18 лет предоставляются на базе 6 образовательных организаций, рассчитанных на 5 192 учеников, фактическая посещаемость на конец 2021 года составила 5 578 человек.

На территории города Радужный, как и во всей Российской Федерации, сохраняется проблема наличия второй смены. Имеющиеся площади общеобразовательных организаций не позволяют организовать обучение всех школьников в одну смену, а также учесть все изменившиеся действующие санитарно-эпидемиологические требования к организации учебного процесса. В 2020-2021 учебном году во вторую смену обучалось 37,3% всех обучающихся (34,0% - обучающиеся 1-4 классов).

Таблица 6

**Технико-экономические параметры существующих объектов**

**общего образования**

| № п/п | Объекты образования | Год ввода | Тип/  материал здания | Площадь здания, кв.м | Сведения о количестве мест на основании лицензии в соответствии со строительными, санитарными, гигиеническими нормами, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ № 2 | 1983 | типовое/  каменное | 7 248 | 586 | 40 |
| 2. | МБОУ СОШ № 3 | 1985 | типовое/  каменное | 7 352 | 668 | 36 |
| 3. | МБОУ СОШ № 4 | 1987 | типовое/  каменное | 7 271 | 754 | 34 |
| 4. | МБОУ СОШ № 5 | 1989 | типовое/  каменное | 8 985 | 915 | 33 |
| 5. | МБОУ СОШ № 6 |  |  | 12 455 | 1 409 |  |
| *5.1.* | *Учебное здание №1,*  *5 микрорайон, 16* | *1993* | *типовое/*  *каменное* | *6 678* | *864* | *23* |
| *5.2.* | *Учебное здание №2,*  *микрорайон Южный, улица Школьная, 22* | *1991* | *типовое/*  *каменное* | *5 777* | *545* | *27* |
| 6. | МБОУ СОШ № 8 | 1996 | типовое/  каменное | 9 469 | 860 | 20 |
|  | **Итого:** |  |  | 52 780 | 5 192 |  |

Все образовательные организации размещены в типовых капитальных зданиях, которые введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1996 годы. Однако своевременное проведение мероприятий по текущему ремонту зданий обеспечило сохранение хорошего технического состояния.

На сегодняшний день 97,9% школ города соответствуют современным требованиям.

По состоянию на начало 2022 года мощность общеобразовательных организаций составляет 5 192 места. Уровень обеспеченности местами в школах города – 70,9%.

Восполнить существующий дефицит мест в общеобразовательных организациях поможет строительство на территории города новых школ.

Таблица 7

**Обеспеченность населения города Радужный**

**общеобразовательными организациями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Норматив | Обеспеченность | | | Дефицит |
| Согласно нормативу | Фактическая | % |
| Общеобразовательные организации, мест | 100 % охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным основным общим образованием, 90 % охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | 7 323 | 5 192 | 70,9 | 2 131 |

*Организации дополнительного образования*

Система дополнительного образования в городе Радужный достаточно развита и представлена организациями различных форм собственности. Дополнительное образование дети получают на базе самих образовательных организаций дополнительного образования, а также на базе организаций культуры, дошкольных и общеобразовательных организаций. Широкая сеть организаций, вариативность программ позволили достигнуть высокого уровня охвата детей дополнительным образованием. Дополнительные образовательные услуги детям в возрасте 5-18 лет оказывают 24 организации различной ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности. В 2021 году услуги по дополнительному образованию предоставлялись 8 112 детям в возрасте с 5 до 18 лет. Охват составил - 91,4%, что выше аналогичного показателя в 2020 году (83,0 %).

9,5% (845 детей) в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Радужный*,* охвачены деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, Детского технопарка «Кванториум».

Услуги дополнительного образования дети получают на базе 4 муниципальных учреждений дополнительного образования различной ведомственной принадлежности:

- 2 учреждения в сфере образования – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр творчества и развития «Детвора» город Радужный (далее - ЦТР «Детвора»), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Компьютерная школа» (далее - Компьютерная школа);

- 2 учреждения в сфере культуры – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - Детская школа искусств), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее - Детская художественная школа).

Таблица 8

**Технико-экономические параметры существующих**

**объектов дополнительного образования**

| № п/п | Объекты дополнительного образования | Год ввода | Тип/  материал здания | Площадь здания,  кв. м | Мощность здания, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАУ ДО ЦТР «Детвора» города Радужный | 1989 | приспособленное/  каменное | 1 928 | 220 | 40 |
| 2. | МАУ ДО «Компьютерная школа» | 1989 | типовое/  каменное | 469 | 50 | 18 |
| 3. | МАУ ДО «ДШИ» города Радужный | 1988 | типовое/  каменное | 1 684 | 545 | 33 |
| 4. | МАУ ДО «ДХШ» города Радужный | 1989 | приспособленное/  каменное | 693 | 150 | 32 |
|  | **Итого:** |  |  | 4 774 | 965 |  |

Здание ЦТР «Детвора» располагается в приспособленном капитальном здании. Компьютерная школа размещена в жилом доме в 6 микрорайоне города.

Мощность ЦТР «Детвора» составляет 220 мест, Компьютерной школы – 50 мест.

По состоянию на начало 2022 года уровень обеспеченности населения центрами детского творчества составляет 21,4%.

На территории города Радужный функционируют 2 учреждения эстетического дополнительного образования детей – МАУ ДО «ДШИ» города Радужный, МАУ ДО «ДХШ» города Радужный.

Детская школа искусств располагается в типовом капитальном здании, Детская художественная школа - в приспособленном капитальном здании.

Мощность Детской школы искусств составляет 545 мест, Детской художественной школы – 150 мест.

Уровень обеспеченности местами школами искусств, школами эстетического образования на 01.01.2022 составляет 51,5 %.

Работа организаций дополнительного образования детей организована в 2 смены и имеет прямую зависимость от режима работы общеобразовательных организаций города.

Таблица 9

**Обеспеченность населения города Радужный**

**объектами дополнительного образования по состоянию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты дополнительного образования | Норматив (охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) | Обеспеченность | | | Дефицит, мест |
| Согласно нормативу, мест | Фактическая, мест | % |
| Центры детского творчества | 14 % | 1 260 | 270 | 21,4 | -990 |
| Центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств) | 15 % | 1 350 | 695 | 51,5 | -655 |

**1.2.2. Культура**

Сфера культуры достаточно разнообразна и включает объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки, музеи), культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры).

Сеть муниципальных учреждений сферы культуры города Радужный представлена АУК «Дворец культуры «Нефтяник» города Радужный (далее – ДК «Нефтяник») и БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный (далее - Библиотечно-музейный центр).

ДК «Нефтяник» располагается в капитальном типовом здании. В 2008 году проведена реконструкция здания, в 2020 году – модернизация специализированного оборудования сцены зрительного зала. Для поддержания здания в надлежащем состоянии регулярно проводятся текущие ремонты помещений, а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Проектная мощность ДК «Нефтяник» составляет 236 мест.

По состоянию на начало 2022 года уровень обеспеченности домами культуры - 50 %.

Библиотечно-музейный центр включает в себя Централизованную библиотечную систему и эколого-этнографический музей.

Централизованная библиотечная система включает в себя центральную библиотеку и 2 филиала. Библиотеки располагаются в капитальных приспособленных помещениях. Сложившаяся сеть библиотек обеспечивает доступ жителей к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Суммарный фонд существующих библиотек на конец 2021 года составлял 124,9 тыс. экземпляров, число посадочных мест – 105, количество пользователей – 11,4 тыс. посетителей. Библиотечными организациями население города Радужный обеспечено на 100 %.

Музейную деятельность на территории города Радужный осуществляет Эколого-этнографический музей, расположенный в капитальном приспособленном помещении. По состоянию на конец 2021 года фондовая коллекция музея насчитывала 9 547 единиц хранения из них, 7 402 единицы хранения предметов материальной и духовной культуры основного фонда и 2 145 единиц хранения научно-вспомогательного фонда.

Уровень фактической обеспеченности музеями составляет 50%.

Таблиц 10

**Обеспеченность населения города Радужный**

**объектами культуры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культуры | Норматив | Обеспеченность | | | Дефицит |
| Согласно нормативу | Фактическая | % |
| Дом культуры, объект | 1 на 20 тыс. человек при населении до 100 тыс. человек | 2 | 1 | 50,0 | -1 |
| Общедоступные библиотеки, объект | 1 на 20 тыс. жителей | 2 | 2 | 100,0 | 0 |
| Детские библиотеки, объект | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | 1 | 100,0 | 0 |
| Музеи, объект | 1 - краеведческий музей независимо от количества населения;  1 - тематический музей независимо от количества населения | 2 | 1 | 50,0 | -1 |

В области культуры и искусства имеется ряд проблем, препятствующих более динамичному развитию этой области и требующих решений:

* недостаточная обеспеченность учреждениями культуры (учреждения клубного типа, музеи);
* неравномерное распределение объектов культуры по территории города (объекты сосредоточены в одном месте);
* наличие объектов культуры, не отвечающих современным веяниям и требованиям (потребность в создании современных культурно-досуговых, библиотечных и музейных центров);
* недостаток современных видов услуг учреждений культуры.

**1.2.3. Физическая культура и массовый спорт**

Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом, пропаганда здорового образа жизни населения – это одни из главных задач развития городского округа. Развитию спортивно-технической базы, повышению доступности спортивных объектов для населения и проведению массовых спортивных мероприятий уделяется особое внимание.

В 2021 году численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 20 863 человека или 49,3% от численности населения города в возрасте от 3-79 лет (2020 год – 45,3%).

В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по состоянию на 31 декабря 2021 года материально-спортивная база города Радужный включала 93 спортивных сооружения с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом:

- 23 спортивных зала (с учетом общеобразовательных организаций города);

- 6 плавательных бассейнов (с учетом общеобразовательных организаций города);

- 18 плоскостных сооружений (с учетом общеобразовательных организаций города), из них 4 футбольных пол;

- 1 лыжная база;

- 1 сооружение для стрелковых видов спорта (с учетом общеобразовательных организаций города);

- 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом;

- 38 другие спортивные сооружения;

- 5 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом.

Единовременная пропускная способность (далее – ЕПС) действующих спортивных сооружений составляла 2 249 человек. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями - 26,7%.

На территории города функционируют МАУ СШОР «Юность», АУ «Дворец спорта» города Радужный, АУ СК «Сибирь» города Радужный, АУ «ПБ «Аган» города Радужный. Кроме того, услуги в области спорта населению города предоставляют спортивные сооружения, расположенные при дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях.

Наиболее востребованными видами спорта в городе являются: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, кикбоксинг, киокусинкай, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, полиатлон, самбо, настольный теннис, фигурное катание, футбол, хоккей, художественная гимнастика, шахматы.

Уровень обеспеченности населения города Радужный объектами физической культуры и массового спорта за 2021 год представлен в таблице 11.

Таблиц 11

**Обеспеченность населения города Радужный**

**объектами физической культуры и массового спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта | Норматив | Обеспеченность | | | Дефицит |
| Согласно нормативу | Фактическая | % |
| Объекты физической культуры и массового спорта, человек | 190 на 1 тыс. человек | 8 414 | 2 249 | 26,7 | - 6 165 |
| Физкультурно-спортивные залы, кв.м площади пола | 350 на 1 тыс. человек | 15 499 | 10 042 | 64,8 | - 5 457 |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек | 3 321 | 493 | 14,8 | - 2 828 |
| Плоскостные сооружения, кв.м | 1950 на 1 тыс. человек | 86 350 | 23 806 | 27,6 | -62 544 |

С увеличением численности постоянного населения города Радужный и без того низкая обеспеченность объектами физической культуры и спорта будет снижаться.

Основными направлениями развития области спорта городского округа к 2040 году являются:

* обновление устаревшей материально-технической спортивной базы (оснащение объектов современным оборудованием, проведение капитального ремонта);
* дальнейшее увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
* увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города;
* подготовка спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры для создания условий успешного выступления спортсменов города Радужный на соревнованиях различных уровней;
* привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом за счет активной пропаганды здорового образа жизни (проведение различных спортивных мероприятий) и создания нестандартных современных молодежных объектов спорта.

**1.2.4. Здравоохранение**

Сфера здравоохранения представлена амбулаторно-поликлиническими учреждениями, стационарными отделениями, станцией скорой медицинской помощи, аптечными учреждениями и т.д.

Сеть государственных медицинских организаций города Радужный включает в себя следующие объекты:

* БУ «Радужнинская городская больница», которая является многопрофильным учреждением, имеющем в своем составе амбулаторные, стационарные и диагностические подразделения;
* БУ «Радужнинская городская стоматологическая поликлиника»;
* Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.  Радужном».

Проектная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений города составляет 882 посещения в смену, стационарных отделений – 252 койки, дневных стационаров – 45 коек, станций скорой медицинской помощи − 5 автомобилей.

Помимо государственных медицинских организаций в городе Радужный функционирует ряд медицинских организаций коммерческого характера: медицинские центры, аптеки (оптики).

Техническое состояние зданий медицинских организаций в среднем удовлетворительное. Некоторые объекты требуют мероприятий по реконструкции/капитальному ремонту помещений, а некоторые полного восстановления и замены.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», с 01.01.2014 организация медицинской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры относится к полномочиям органов исполнительной власти автономного округа.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа − Югры и государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Современное здравоохранение», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 31.10.2021 № 467-п, в области здравоохранения объекты к размещению не предусмотрены.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

**(в соответствии с прогнозом изменения численности**

**и половозрастного состава населения) в областях образования,**

**здравоохранения, физической культуры и массового спорта,**

**культуры с учетом объема планируемого жилищного**

**строительства в соответствии с выданными разрешениями**

**на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации**

**объектов социальной инфраструктуры**

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры сформирован:

- в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения;

- с учетом перспектив развития жилищного строительства на территории города в соответствии с Генеральным планом города Радужный и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры;

- с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, утвержденными постановлением администрации города Радужный от 29.09.2022 № 1480 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Радужный».

Спрос на услуги социальной инфраструктуры спрогнозирован по категориям получателей и целевым группам населения, на которую направлена конкретная муниципальная услуга.

Обеспечение населения в услугах организаций социальной инфраструктуры в перспективе возможно посредством строительства новых современных зданий образовательных организаций, спортивных сооружений и учреждений культуры.

Согласно Генеральному плану города Радужный, с учетом прогнозируемой численности населения города Радужный к концу 2040 года до 45,6 тыс. человек и уровня средней жилищной обеспеченности, определенного Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 476-п, объем жилищного фонда должен достичь порядка 1,2 млн. кв. м общей площади жилых помещений. Существующая жилая застройка будет сохранена, исходя из технического состояния жилищного фонда. Для достижения прогнозируемых параметров ежегодные темпы ввода жилья должны составить не менее 20 тыс. кв. м в год.

В целях улучшения жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Радужный предусматривается несколько вариантов увеличения жилищного фонда: освоение новых территорий (северная часть территории населенного пункта), преобразование существующей застройки (4, 5 и 9 микрорайоны), а также точечная жилая застройка (1 и 2 микрорайоны). Развитие городской жилой застройки ориентировано на индивидуальные, малоэтажные и среднеэтажные жилые дома.

Рост жилищного строительства и демографическая ситуация требует от органов местного самоуправления принятия мер для удовлетворения потребности населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения в сфере образования, культуры и спорта.

Генеральным планом города Радужный предусмотрены следующие мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы и достижения требуемого уровня обеспеченности населения объектами социального обслуживания населения:

* снос объектов, имеющих высокий процент технического износа;
* строительство новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью, а также объектов, запланированных к размещению программами социально-экономического развития;
* реконструкция действующих объектов.

Расчет потребности населения города Радужный в объектах социальной инфраструктуры до 2040 года, относящихся к объектам местного значения города Радужный представлен в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателя,  единица измерения | Сохраняемая мощность действующих объектов | Норматив | Требуемая мощность | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***В области образования*** | | | | | |
| 1. | Дошкольные образовательные организации, место | 2 827 | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | 2 827 | 0 |
| 2. | Общеобразовательные организации, учащийся | 5 192 | 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 7 524 | -2 332 |
| 3. | Организации дополнительного образования, место | 965 | 65 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 2 964 | - 1 999 |
| ***В области культуры и искусства*** | | | | | |
| 4. | Клубы, дома культуры, объект | 1 | 1 на 20 тыс. человек при населении до 100 тыс. человек | 2 | -1 |
| 5. | Общедоступные библиотеки, объект | 2 | 1 на 20 тыс. человек | 2 | 0 |
| 6. | Детские библиотеки, объект | 1 | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 0 |
| 7. | Музеи, объект | 1 | 1 – краеведческий музей  1 – тематический музей | 2 | -1 |
| ***В области физической культуры и массового спорта*** | | | | | |
| 8. | Физкультурно-спортивные залы общего пользования, кв. м общей площади | 10 042 | 350 на 1 тыс. человек | 15 960 | - 5 918 |
| 11. | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 493 | 75 на 1 тыс. человек | 3 420 | - 2 927 |
| 12 | Плоскостные сооружения, кв. м | 23 806 | 1950 на 1 тыс. человек | 88 920 | - 65 114 |

В соответствии с Генеральным планом города Радужный на территории города предусмотрена возможность строительства следующих объектов социальной инфраструктуры:

- образовательный комплекс «дошкольная образовательная организация на 150 мест – общеобразовательная организация на 300 мест»;

- средняя общеобразовательная школа (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1100 мест;

- легкоатлетический манеж, ЕПС – 40 человек;

- спортивно-культурный комплекс, ЕПС – 180 человек (2 объекта);

- физкультурно-спортивный комплекс, ЕПС – 180 человек;

- спортивный зал, ЕПС – 40 человек;

- лыжная база, ЕПС – 40 человек (2 объекта);

- лыжероллерная трасса, ЕПС – 20 человек;

- многофункциональная спортивная площадка, ЕПС – 75 человек (2 объекта);

- площадка для подвижных игр, ЕПС – 85 человек (4 объекта);

- многофункциональный объект культуры на 1000 мест;

- библиотечно-музейный центр – 1 объект;

- реконструкция и модернизация культурно-спортивного комплекса «Досуг» - 1 объект.

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Радужный**

Функционирование объектов социальной инфраструктуры города Радужный регламентируется законами, нормативно-правовыми актами, принятыми на федеральном, региональном уровнях. Основные из них:

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D33253F2348A3E68BA8211C38D74F6A5D7E736E3FA96581F83E1211C13C326718D7C208EDE9855E05A9F6C1AAFJF18M) от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F092DF22536D6AF27C5CFB31343E144BE1970AD3ER0D) Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F092DF22536D6AF26C0CCB31D43E144BE1970AD3ER0D) Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D33253F2348A3E68BA8211C38D74F6A5D0ED33E0F090581F83E1211C13C326718D7C208EDE9855E05A9F6C1AAFJF18M) от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D33253F2348A3E68BA8211C38D74F6A5D0ED33E7F091581F83E1211C13C326718D7C208EDE9855E05A9F6C1AAFJF18M) от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- «[Основы](consultantplus://offline/ref=D33253F2348A3E68BA8211C38D74F6A5D0ED37E6F095581F83E1211C13C326718D7C208EDE9855E05A9F6C1AAFJF18M) законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1;

- Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=D33253F2348A3E68BA8211C38D74F6A5D7E433EBF790581F83E1211C13C326718D7C208EDE9855E05A9F6C1AAFJF18M) Российской Федерации;

- [постановление](consultantplus://offline/ref=48A1590DE0DFAEB22E45CFA4C8F910AA863F11F1D1341D4AF0391072DF9921513609D2EF14547BD610432ADDA8A2r7M) Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- [Закон](consultantplus://offline/ref=D33253F2348A3E68BA820FCE9B18A1AAD5EE6AEFF0975548DBB7274B4C932024DF3C7ED78FDA1EEC5887701BAFE464727FJ81CM) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- [распоряжение](consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB2728366479DBD2F3005A12660595DAE7FFB49CFBA01F56B682DADFFEEA8EF50BBFN) Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- [приказ](consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB272837637AD8DCF2005A12660595DAE7FFB49CFBA01F56B682DADFFEEA8EF50BBFN) Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- [письмо](consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB272836667CDDD0F5005A12660595DAE7FFB49CFBA01F56B682DADFFEEA8EF50BBFN) Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, культурную деятельность и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной инфраструктуры основывается на параметрах [Стратегии](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B6104BB410EE1F27F2B0F04A8B4933A17ECBEF1DDA440E743AR1D) социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, Генеральном [плане](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B6164DB41EE91F27F2B0F04A8B4933A17ECBEF1DDA440E743AR3D) города Радужный, а также [Схеме](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B61740B119E31F27F2B0F04A8B4933A17ECBEF1DDA440E743AR2D) территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, определяющей вид, назначение объектов регионального значения в социальной сфере, планируемых для размещения на территории автономного округа.

Основные требования к минимально допустимому уровню обеспеченности населения города Радужный объектами социальной инфраструктуры местного значения, к показателям территориальной доступности таких объектов для населения установлены местными [нормативами](consultantplus://offline/ref=806431D14EB9507F5FA2E9103F6124FAE6D7EF3C174F2CD0D667B4501D668469D1C32D453DA48E6C31A729FDA83DD981901A350484FB80C66D7A3AEAiE73M) градостроительного проектирования города Радужный, утвержденными постановлением администрации города Радужный от 29.09.2022 № 1480.

Таким образом, минимально необходимая нормативно-правовая база для функционирования и развития социальной инфраструктуры на территории города Радужный сформирована.

**II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, города Радужный учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

* недостаточное количество мест в образовательных организациях;
* существующая сеть организаций культуры и физической культуры и спорта не соответствует нормативам минимальной обеспеченности;
* предусмотренная Генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B6164DB41EE91F27F2B0F04A8B4933A17ECBEF1DDA440E743AR3D) города Радужный градостроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

В соответствии с Генеральным планом города Радужный на территории муниципального образования к концу 2040 года предложено размещение следующих объектов социальной инфраструктуры:

**В сфере образования:**

В связи с аварийным состоянием здания МАДОУ ДС № 4 «Родничок» и неэффективным использованием существующего здания школы, находящегося в неудовлетворительном состоянии, в микрорайоне «Южный» Генеральным планом города Радужный предложено размещение образовательного комплекса «дошкольная образовательная организация на 150 мест – общеобразовательная организация на 300 мест». Строительство образовательного комплекса позволит сохранить уровень доступности объектов образования на территории города Радужный.

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 31.10.2021 № 468-п в городе Радужный в 2025-2027 годах в микрорайоне № 10 предусмотрено строительство средней общеобразовательной школы (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1100 мест.

При планировании развития сети организаций дополнительного образования учтены ориентиры, обозначенные региональным проектом Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Успех каждого ребенка». В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» доля детей, охваченных дополнительным образованием на территории города Радужный к 2024 году должна составить не менее 84%. Увеличение показателя к концу 2040 года будет обеспечено за счет организации направления в области дополнительного образования детей на базе планируемых к реализации объектов образования, культуры и спорта.

В сфере физической культуры и спорта:

К концу 2040 года в области спорта Генеральным планом города Радужный предложено размещение следующих объектов:

* легкоатлетический манеж, ЕПС – 40 человек;
* спортивно-культурный комплекс, ЕПС – 180 человек (2 объекта);
* физкультурно-спортивный комплекс, ЕПС – 180 человек;
* спортивный зал, ЕПС – 40 человек;
* лыжная база, ЕПС – 40 человек (2 объекта);
* лыжероллерная трасса, ЕПС – 20 человек;
* многофункциональная спортивная площадка, ЕПС – 75 человек (2 объекта);
* площадка для подвижных игр, ЕПС – 85 человек (4 объекта).

Реализация данных мероприятий позволит добиться более высокого качества жизни, позволяющего горожанину чувствовать себя удовлетворенным жизнью в городе Радужный.

В сфере культуры:

Учитывая сложившуюся ситуацию на территории города Радужный, заданные документами стратегического планирования направления развития, а также прогноз демографического развития на конец 2040 года, в области культуры Генеральным планом города Радужный к реализации предложены следующие мероприятия:

- Реконструкция и модернизация культурно-спортивного комплекса «Досуг». Реализация мероприятия будет способствовать рассредоточению по территории города предлагаемых услуг в области культуры и позволит населению южной части города активно участвовать в культурных мероприятиях;

- Строительство многофункционального объекта культуры, который будет включать дом культуры со зрительным залом (мощность 1000 мест), а также библиотечную организацию. Реализация мероприятия позволит достичь стопроцентного уровня обеспеченности учреждениями культурно досугового типа;

- Строительство библиотечно-музейного центра. В настоящее время библиотеки города располагаются в многоквартирных жилых домах, на первых этажах, в соответствии с Генеральным планом города Радужный предлагается к размещению Библиотечно-музейный центр. Строительство нового крупного объекта позволит вынести организации из приспособленных помещений и предоставить приемлемые помещения, которые позволят целесообразно расположить книжный фонд, организовать современное и комфортное обслуживание населения (библиотечное обслуживание, организация различных мероприятий). Помимо библиотечных организаций в здании предполагается размещение Эколого-этнографического музея.

Осуществление мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Радужный, позволит довести обеспеченность населения объектами культуры до нормативных значений, в том числе по показателю территориальной доступности. Реализация проектных решений, направленных на развитие культурного пространства, обеспечит устойчивое развитие города Радужный.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный сгруппирован по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием:

- наименования;

- местоположения;

- технико-экономических параметров;

- сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам);

- источника мероприятия.

Общий перечень мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры город Радужный на 2022 - 2040 годы в соответствии Генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F1720E44961D9AB2C9AC4B6164DB41EE91F27F2B0F04A8B4933A17ECBEF1DDA440E743AR3D) города Радужный представлен в [таблице](#P4270) 13.

[Таблица](#P4270) 13

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры города Радужный

| №  п/п | | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | | Местоположение объекта | | Параметры объекта | | Сроки реализации мероприятия | | Источник мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**. | **Проектирование, строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного образования** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство образовательного комплекса «дошкольная образовательная организация на 150 мест – общеобразовательная организация на 300 мест» | | г. Радужный  мкр. Южный | | 150 мест/  300 мест | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 1.2. | Строительство средней общеобразовательной школы (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | | г. Радужный  10 мкр. | | 1 100 мест | | 2025-2027 | | Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Развитие образования»/  Генеральный план города Радужный | |
| **2.** | **Проектирование, строительство объектов культуры** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство многофункционального объекта культуры | | г. Радужный  7а мкр. | | 1 000 мест | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 2.2. | Строительство библиотечно-музейного центра | | г. Радужный  8 мкр. | | 1 объект | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 2.3. | Реконструкция и модернизация культурно-спортивного комплекса «Досуг» | | г. Радужный  мкр. Южный | | 1 объект | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| **3.** | **Проектирование, строительство объектов физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство легкоатлетического манежа | | г. Радужный  7а мкр. | | 40 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.2. | Строительство спортивно-культурного комплекса | | г. Радужный  мкр. Южный | | 180 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.3. | Строительство спортивно-культурного комплекса | | г. Радужный  8 мкр. | | 180 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.4. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | | г. Радужный  7а мкр. | | 180 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.5. | Строительство спортивного зала | | г. Радужный  мкр. Южный | | 40 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.6. | Строительство лыжной базы | | г. Радужный  мкр. Южный | | 40 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.7. | Строительство лыжной базы | | г. Радужный  8 мкр. | | 40 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.8. | Строительство лыжероллерной трассы | | г. Радужный  территория набережной «Отдыха» | | 20 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.9. | Строительство многофункциональной спортивной площадки | | г. Радужный  мкр. Южный | | 75 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.10. | Строительство многофункциональной спортивной площадки | | г. Радужный  22 мкр. | | 75 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.11. | Строительство площадки для подвижных игр | | г. Радужный  мкр. Южный | | 85 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.12. | Строительство площадки для подвижных игр | | г. Радужный  22 мкр. | | 85 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.13. | Строительство площадки для подвижных игр | | г. Радужный  мкр. «жилой поселок СУ-969» | | 85 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |
| 3.14. | Строительство площадки для подвижных игр | | г. Радужный  территория набережной «Отдыха» | | 85 человек | | 2027-2040 | | Генеральный план города Радужный | |

# **III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный**

Оценка объемов и источников финансирования Программы по инвестиционным проектам представлена в таблице 14.

Таблица 14

**Объемы и источники финансирования строительства**

**объектов местного значения**

| №  п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство,  млн. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Образовательные учреждения** | | | | |
| 1.1. | Строительство образовательный комплекс «дошкольная образовательная организация на 150 мест – общеобразовательная организация на 300 мест» | г. Радужный  мкр. Южный | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 1.2. | Строительство средней общеобразовательной школы (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1100 мест | г. Радужный  10 мкр. | 2025-2027 | 1 829,0 | бюджет города Радужный – 182,9 млн.руб.,  бюджет автономного округа – 1 646,1 млн.руб. |
|  | **2. Учреждения культуры и искусства** | | | | |
| 2.1. | Строительство многофункционального объекта культуры на 1000 мест | г. Радужный  7а мкр. | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 2.2. | Строительство библиотечно-музейного центра | г. Радужный  8 мкр. | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 2.3. | Реконструкция и модернизация культурно-спортивного комплекса «Досуг» | г. Радужный  мкр. Южный | 2027-2040 | не определены | не определены |
|  | **3. Спортивные сооружения** | | | | |
| 3.1. | Строительство легкоатлетического манежа, ЕПС – 40 человек | г. Радужный  7а мкр. | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.2. | Строительство спортивно-культурного комплекса, ЕПС – 180 человек | г. Радужный  мкр. Южный | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.3. | Строительство спортивно-культурного комплекса, ЕПС – 180 человек | г. Радужный  8 мкр. | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.4. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса, ЕПС – 180 человек | г. Радужный  7а мкр. | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.5. | Строительство спортивного зала, ЕПС – 40 человек | г. Радужный  мкр. Южный | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.6. | Строительство лыжной базы, ЕПС – 40 человек | г. Радужный  мкр. Южный | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.7. | Строительство лыжной базы, ЕПС – 40 человек | г. Радужный  8 мкр. | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.8. | Строительство лыжероллерной трассы, ЕПС – 20 человек | г. Радужный  территория набережной «Отдыха» | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.9. | Строительство многофункциональной спортивной площадки, ЕПС – 75 человек | г. Радужный  мкр. Южный | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.10. | Строительство многофункциональной спортивной площадки, ЕПС – 75 человек | г. Радужный  22 мкр. | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.11. | Строительство площадки для подвижных игр, ЕПС – 85 человек | г. Радужный  мкр. Южный | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.12. | Строительство площадки для подвижных игр, ЕПС – 85 человек | г. Радужный  22 мкр. | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.13. | Строительство площадки для подвижных игр, ЕПС – 85 человек | г. Радужный  мкр. «жилой поселок СУ-969» | 2027-2040 | не определены | не определены |
| 3.14. | Строительство площадки для подвижных игр, ЕПС – 85 человек | г. Радужный  территория набережной «Отдыха» | 2027-2040 | не определены | не определены |

Примечание: объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный будут уточнены исходя из возможностей бюджета города Радужный, вышестоящих бюджетов (с учетом участия города Радужный в соответствующих национальных проектах), внебюджетных источников.

**IV. Целевые индикаторы Программы**

Реализация мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный на 2022 – 2040 годы позволит улучшить показатели обеспеченности жителей города Радужный объектами социальной инфраструктуры с учетом требуемых нормативных показателей пешеходной и транспортной доступности, установленных для данных объектов и соответствовать тенденциям прироста численности населения города.

По результатам реализации мероприятий Программы мощность объектов дошкольного образования, учреждений культуры клубного типа, музеев достигнет норматива минимально допустимого уровня обеспеченности.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста на уровне 100%;

- увеличение технико-экономических параметров муниципальных общеобразовательных организаций с 5 192 мест в 2021 году до 6 047 мест в 2040 году;

- увеличение объектов культуры клубного типа с 1 в 2021 году до 2 в 2040 году;

- сохранение количества библиотек на уровне 3 к 2040 году;

- увеличение единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта с 2 249 человек в 2021 году до 3 459 человек в 2040 году.

**V. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально - экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования города Радужный. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается в улучшении условий качества жизни населения города Радужный, в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме, в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения города.

Успешная реализация Программы позволит к 2040 году улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений социальной сферы, увеличить спектр предоставляемых государственных и муниципальных услуг, повысить их доступность, безопасность и качество, в том числе ожидается:

- увеличение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (таблица 15);

- сохранение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста;

- улучшение качества жизни населения.

Таблица 15

# **Оценка эффективности мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % | | | | | | | | | Ответственные исполнители |
| Показатель | Норматив | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2040 годы |
| 1 | Строительство объектов образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % | 70% охват детей  в возрасте от 0 до 7 лет | 95,0 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования администрации города Радужный |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 70,9 | 69,5 | 70,4 | 70,2 | 70,1 | 69,9 | 80,4 | Управление образования администрации города Радужный |
| 2 | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта, % от норматива | 190 на 1 тыс. человек | 26,7 | 26,6 | 26,5 | 26,4 | 26,4 | 26,3 | 39,9 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный |
| 3 | Строительство объектов культуры | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 1 на 20 тыс. человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный |
| Уровень обеспеченности общедоступными библиотеками, % от норматива | 1 на 20 тыс. человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный |
| Уровень обеспеченности детскими библиотеками, % от норматива | 1 на 10 тыс. детей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный |
| Уровень обеспеченности музеями, % от норматива | 1 – краеведческий музей  1 – тематический музей | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный |

**VI. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Радужный**

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа разрабатываются в целях обеспечения гарантии реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Органами местного самоуправления города Радужный приняты все муниципальные нормативные правовые акты по регулированию вопросов градостроительной деятельности, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. После внесения изменений в Генеральный план города Радужный внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования.

Проектные мощности планируемых данной Программой объектов учтены в расчетах перспективной нагрузки инженерной инфраструктуры города Радужный (схеме теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подлежат ежегодной актуализации с учетом выданных технических условий для присоединения планируемых к строительству или реконструкции объектов.

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории города Радужный.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий. Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения города Радужный.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Радужный являются:

- внесение изменений в Генеральный план города Радужный при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии города, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

В целях информационного обеспечения реализации Программы, Программа размещается на официальном сайте администрации города Радужный.