Городской округ Радужный

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

- РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2024 года                                                                             № 379

Об итогах реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Радужный» в 2023 году

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации муниципальной программы в «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный» в 2023 году, Дума города Радужный решила:

Информацию об итогах реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный» в 2023 году принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы города 	    Г.П. Борщёв

«___» ___________ 2024 года

Приложение

к решению Думы города

от 26.09.2024 № 379

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный»

в 2023 году

Постановлением администрации города Радужный от 15.12.2021 №2106 утверждена муниципальная программа города Радужный «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный» (далее – Программа).

Целями Программы являются: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и обеспечение доступности коммунальных бытовых услуг.

Программа включает в себя 6 подпрограмм:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

3. Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

5. Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

6. Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда.

Раздел I. Основные результаты

В 2023 году мероприятия в жилищно-коммунальной сфере выполнялись в соответствии приоритетными направлениями, определенными Федеральным законом № 261-ФЗ и стратегией социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, утвержденной решением Думы города Радужный от 19.06.2009 № 590, как за счет средств окружного и местного бюджета, так и за счет внебюджетных источников (средства предприятия).

Общий объем расходов за счет всех источников в 2023 году составил 252 973,38 тыс. руб. при плане 253 923,22 тыс. рублей, или 99,63%, в том числе: 22 179,70 тыс. рублей – окружной бюджет при плане 22 171,59 тыс. рублей, или 99,97%, 67 894,10 тыс. рублей – бюджет города Радужный при плане 67 624,91 тыс. рублей, или 99,60%, 163 849,42 тыс. рублей – иные внебюджетные источники (средства предприятий) при плане 163 176,88 тыс. рублей, или 99,59%.

Исходя из наличия финансовых возможностей всех источников (бюджет округа, бюджет города Радужный, внебюджетные источники (средства предприятий) в 2023 году для решения задач и достижения целей, реализовывались основные мероприятия по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры».

Задача 1 «Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов».

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса», были реализованы следующие мероприятия, на общую сумму 126 540,93 тыс. рублей при плане 127 213,47 тыс. рублей, или 99,47%, в том числе: 21 188,50 тыс. рублей – окружной бюджет при плане 21 188,50 тыс. рублей, или 100%, 1 695,50 тыс. рублей – бюджет города Радужный при плане 1 695,50 тыс. рублей, или 100%, 103656,93 тыс. рублей – иные внебюджетные источники (средства предприятий) при плане 104329,47 тыс. рублей, или 99,35%, а именно:

Мероприятие 1.1.2. «Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры».

В соответствии с заключенным дополнительным Соглашением между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Радужный от 27.12.2023 № 11-МКИ-2023/3 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и заключенным дополнительным соглашением между администрацией города Радужный и  МУП «РТС» города Радужный от 29.11.2023 № 1 к Соглашению № 01/02-06-65 от 28.06.2023 о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленных на реализацию данного мероприятия, были предусмотрены бюджетные ассигнования и иные источники (средства предприятия) в сумме 23 359,97 тыс. рублей, где 21 188,50 тыс. рублей – бюджет бюджета автономного округа, 1 695,50 тыс. рублей – бюджет города Радужный, 475,97 тыс. рублей – иные внебюджетные источники (средства предприятия). Кассовый расход на 31.12.2023 составил: 23 359,97 тыс. рублей, или 100% от плана, где 21 188,50 тыс. рублей – бюджет автономного округа, 1 695,50 тыс. рублей – бюджет города Радужный, 475,97 тыс. рублей – иные внебюджетные источники (средства предприятия).

За счет субсидии и средств предприятия для повышения надежности теплоснабжения потребителей выполнено мероприятия по капитальному ремонту магистрального трубопровода от МТК 10-01 – ТК 1-12 по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, 9 микрорайон, протяженностью 1,08 км.

Мероприятие 1.1.3. «Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС-15000 м3/сут.) муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный».

На реализацию данного мероприятия АО «Горэлектросеть» в рамках инвестиционной программы по модернизации объектов водоотведения в 2023 году было предусмотрено направить средства предприятия в сумме         21 284,20 тыс. рублей. Кассовый расход на 31.12.2023 составил 20 611,69 тыс. рублей, или 96,84% от плана.

Филиалом АО «Горэлектросеть» «Радужнинские городские энергетические сети» (далее – филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС») за счет средств предприятия в 2023 году произведены работы по реконструкции КОС-15000, в том числе монтаж мешалок QJB 5/12-620/3-480 в количестве 3 шт., монтаж металлических площадок обслуживания насосов РОСВ № 1, монтаж воздуходувной станции в машинном зале, прокладка эрлифтов №№ 1,2 и подача воздуха к песколовке РОСВ № 1.

Мероприятие 1.1.4. «Проведение ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду».

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов предприятиями МУП «РТС» города Радужный и филиалом АО «Горэлектросеть» «РГЭС» были предусмотрены средства предприятий в сумме 16 847,50 тыс. рублей, в том числе: 8 327,50 тыс. рублей – МУП «РТС» города Радужный, 8 520,00 тыс. рублей – филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС».

Кассовый расход на 31.12.2023 составил 16847,50 тыс. рублей, или 100%.

Для надежности предоставления коммунальных услуг потребителям за счет средств предприятия в 2023 году МУП «РТС» города Радужный были выполнены мероприятия с учетом фактических затрат на приобретение материалов на сумму 8 327,50 тыс. рублей и филиалом АО «Горэлектросеть» «РГЭС» на сумму 8 520,00 тыс. рублей. В рамках подготовки объектов централизованной системы теплоснабжения и водоснабжения были выполнены работы по замене ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 2,915 км., холодного водоснабжения протяженностью 1,06 км., а также подготовке 4 котельных, 11 ЦТП и 14,345 км газопроводов.

За счет субсидии и средств предприятия для повышения надежности теплоснабжения потребителей, выполнены мероприятия по капитальному ремонту магистрального трубопровода от МТК 10-01 – ТК 1-12 по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, 9 микрорайон, протяженностью 1,08 км.

Мероприятие 1.1.5. «Проведение модернизации и реконструкции систем электроснабжения, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия».

На реализацию данного мероприятия АО «Горэлектросеть» в рамках инвестиционной программы по модернизации объектов электроснабжения в 2023 году было предусмотрено направить средства предприятия в сумме 36 462,00 тыс. рублей.

Кассовый расход на 31.12.2023 составил 36 462,00 тыс. рублей, или 100% от плана.

Предприятием филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС» для повышения надежности электроснабжения потребителей и повышения энергетической эффективности, за счет средств предприятия были выполнены работы по модернизации и реконструкции объектов систем электроснабжения, а именно: реконструкция КТПН – 33, ПС 35/6 кВ «Город-2».

Мероприятие 1.1.6. «Строительство сетей электроснабжения, в том числе для осуществления технологического присоединения потребителей электрической энергии».

Плановая стоимость работ за счет средств предприятия составляет 24 475,30 тыс. рублей.  Кассовый расход на 31.12.2023 составил 24 475,30 тыс. рублей, или 100% от плана.

Предприятием филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за счет средств предприятия были выполнены работы по строительству сетей электроснабжения: КТПН-2303А, ВЛ-10-10кВ от ПС 35/10 кВ «Город-3» до КТПН-2303, 2 КЛ – 6 кВ от КТП-113 до КТПН-33, КЛ-0,4 кВ от КТПН-110 до КТП -160, 2 КЛ-0,4 кВ от КТПН-148 до административно-бытового корпуса № 1. Выполнение данного мероприятия позволило предприятию повысить надежность и качество предоставления коммунального ресурса потребителям.

Мероприятие 1.1.7. «Капитальный ремонт объектов».

Кассовый расход на 31.12.2023 составил 4 861,65 тыс. рублей, или 100% от плана.

Предприятием филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС» для повышения надежности электроснабжения потребителей, за счет средств предприятия выполнили капитальный ремонт: ТП, КТПН – 4 шт. Реализация данного мероприятия повысила надежность электроснабжения потребителей и снизила долю потери электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям.

Мероприятие 1.2. «Выявление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества». В связи с отсутствием выявленных в 2023 году бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, мероприятия не реализовывались.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов». По данной подпрограмме в рамках основного мероприятия 2.1. «Содействие проведению капитального ремонта  многоквартирных жилых домов» в 2023 году планировалось к реализации Мероприятие 2.1.1. «Субсидия на оказание на возвратной и (или) безвозмездной основе за счет средств бюджета города Радужный дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Радужный», но в связи с отсутствием неотложной  необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, данное мероприятие не реализовывалось. Предусмотренные бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в сумме 899,60 тыс. рублей были перераспределены на реализацию основного мероприятия 6.1. подпрограммы 6 муниципальной программы.

Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании».

В 2023 году в рамках  данной подпрограммы реализовывалось 3 основных мероприятия, где два мероприятия за счет иных внебюджетных источников (средства предприятия и собственников многоквартирных домов в рамках капитального ремонта общего имущества МКД) и одно за счет бюджета города Радужный в рамках муниципальных программ города Радужный: «Развитие образования в городе Радужный», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 23.12.2011 № 2225, «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 10.01.2022 № 04, а именно:

Основное мероприятие 3.1. «Реализация энергосберегающих проектов в организациях коммунальной инфраструктуры».

При реализации данного мероприятия за счет иных внебюджетных источников (средства предприятия) кассовый расход на 31.12.2023 составил 23 630, 10 тыс. рублей, или 100%, которые были направлены на реализацию мероприятия 3.1.1. «Замена трансформаторов старого ГОСТа на новый в ТП 6-10кВ».

Предприятием филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» выполнена замена КТПН – 113 с силовыми трансформаторами 400 кВа, замена силовых трансформаторов в КТП-160 2 шт. мощностью 630 кВа, что позволило снизить потери электроэнергии при ее передаче на 1,6 тыс. кВт*ч.

Мероприятие 3.2 «Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях города Радужный».

Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальных программ Управления образования администрации и Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный (бюджетными учреждениями в порядке текущей эксплуатации зданий была выполнены работы по замене осветительных приборов на энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 730 шт., что позволило снизить затраты в бюджетных учреждениях на общую сумму 5,1 тыс. рублей). Реализация 2 энергосервисных контрактов МБОУ СОШ № 5 позволило сэкономить в 2023 году 62,543 тыс. кВт, или 535,86 тыс. рублей, 0,38 тыс. Гкал, или 616,40 тыс. рублей.

Мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В 2023 году Югорским фондом капитального ремонта для повышения качества предоставления коммунальных услуг за счет средств собственников помещений были выполнены работы по капитальному ремонту (замене) в 3 многоквартирных домах общедомовых сетей теплоснабжения, в одном многоквартирном доме общедомовых сетей холодного и горячего водоснабжения на сумму 35 889,85 тыс. рублей, или 100% от плана.

В 2023 году в рамках данной подпрограммы реализовывалось 5 основных мероприятия, а именно:

Основное мероприятие 4.1. «Проведение обучающих семинаров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и распространение через средства массовой информации о мероприятиях в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе размещения социальных видеороликов по тематике энергосбережения» - в рамках данного мероприятия специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный в 2023 году проводилась разъяснительная работа среди бюджетных учреждений подконтрольных управлению образования и управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный по вопросам реализации мероприятий на объектах учреждений, в том числе необходимости замены светильников на энергосберегающие (светодиодные), для доведения информации до не определенного круга лиц тематики энергосбережения в быту были размещены видеоролики об энергосбережении в быту на официальном сайте администрации города Радужный в системе интернет,  раздел структура администрации города Радужный – управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля – в разделе новости – анонсы.

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству».

Данное мероприятие предусматривает расходы на обеспечение исполнения функций заказчика жилищно-коммунального хозяйства, также исполнителя муниципальной программы. На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 61 389,50 тыс. рублей. Кассовый расход на 31.12.2023 составил 61 138,58 тыс. рублей, или 99,59% от плана, в том числе:

оплата труда  и начисления к оплате труда – 41 553,52 тыс. рублей;

оплата льготного проезда – 858,64 тыс. рублей;

возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками – 12,50 тыс. рублей;

приобретение услуг связи, а также услуг программному обеспечению и обслуживанию – 1 074,11 тыс. рублей;

приобретение коммунальных услуг – 582,69 тыс. рублей;

уплата налогов на имущество, транспортного налога, штрафы, СРО – 13 093,28 тыс. рублей;

страхование служебного автомобиля – 2,77 тыс. рублей;

увеличение стоимости основных средств и не материальных доходов – 1 011,51 тыс. рублей;

услуги по содержанию имущества – 953,73 тыс. рублей;

прочие услуги (услуги вневедомственной охраны, приобретение (подписка) периодических изданий (газет, журналов) другие аналогичные расходы) – 1 667,78 тыс. рублей;

приобретение расходных материалов, предметов снабжения (оплата ГСМ, оплата канцелярских товаров, оплата запасных частей) – 328,05 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.4. «Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Во исполнение требований Федерального закона от 22.07.2017 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федерального закона  от  07.12.2011 № 701 «О водоснабжении и водоотведение», а также Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», была организована работа по актуализации схемы теплоснабжения города Радужный, утвержденной постановлением администрации города Радужный от 27.10.2022 № 1655  на период до 2040 года (актуализация на 2023 год), а также разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Радужный на период до 2040 года.

По результатам проведенного конкурса, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на актуализацию схемы теплоснабжения города Радужный на период до 2040 года (актуализация) и разработку схемы водоснабжения и водоотведения города Радужный на период до 2040 года из бюджета города Радужный были направлены бюджетные средства в сумме 869,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.5. «Разработка топливно-энергетического баланса города Радужный».

Во исполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», была организована работа по разработке топливно-энергетического баланса города Радужный за 2023 год на прогнозный период до 2030 года (далее – ТЭБ города Радужный). По результатам проведенного конкурса, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на разработку ТЭБ города Радужный из бюджета города Радужный были направлены бюджетные средства в сумме  53,98 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения».

В 2023 году в рамках данной подпрограммы реализовывалось 3 основных мероприятия, а именно:

Основное мероприятие 5.1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования округа в сумме 688,60 тыс. рублей. Кассовый расход на 31.12.2023 составляет 680,59 тыс. рублей, или 98,84%.

В рамках заключенного КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный муниципального контракта МК № 01873000078220002930001 от 10.01.2023 на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, бюджетные ассигнования были направлены на проведение мероприятий в отношении 41 безнадзорного животного.

Основное мероприятие 5.3. «Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и детаризации в городе Радужный».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования округа в сумме 302,60 тыс. рублей.

Для выполнения данного мероприятия КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный были заключены муниципальные контракты № 015/К-2023 от 01.04.2023 на оказание услуг по инсектицидным (ларвицидным) обработкам открытых территорий города Радужный и № 014/К-2023 от 01.04.2023 на оказание услуг по барьерной дератизации, сбору и утилизации трупов животных на территории города Радужный. Кассовый расход на 31.12.2023 составляет 302,50 тыс. рублей, или 99,97%.

Основное мероприятие 5.3. «Организация содержания мест захоронения (кладбища)».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования города Радужный в сумме 2 000,00 тыс. рублей. Кассовый расход на 31.12.2023 составил в сумме 1 985,72 тыс. рублей, или 99,29%.

За 2023 год было заключено, исполнено и оплачено 16 договоров, из них на:

- оказание услуг по расчистке территории кладбища от снега – 550,11 тыс. рублей;

- услуги по обращению с ТКО – 204,78 тыс. рублей;

- оказание услуг по спилу деревьев, покосу травы и уборке городского кладбища – 351,88 тыс. рублей;

- услуг по проведению инвентаризации кладбища и мест захоронений – 878,95 тыс. рублей.

Подпрограмма 6. «Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений, расположенных в жилых домах».

Мероприятие 6.1. «Капитальный, текущий ремонт жилых помещений, расположенных в многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых домах города Радужный»:

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета города Радужный в сумме 1 886,10 тыс. рублей. Кассовый расход на 31.12.2023 составил в сумме 1 882,13 тыс. рублей, или 99,79%.

В целях надлежащего содержания муниципального жилого фонда в 2023 году:

1. Выполнены работы по замене и установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в 17 муниципальных жилых помещениях на общую сумму 115,11 тыс. рублей.

2. В 3-х муниципальных квартирах в соответствии с муниципальными   контрактами выполнены и оплачены работы по текущему ремонту жилых  помещений на сумму 1 453,45 тыс. рублей.

3. Разработана проектная документация на капитальный ремонт 5 муниципальных жилых помещений на сумму 313,57 тыс. рублей.

Раздел II. Меры по реализации программы

Для уточнения объемов и источников финансирования для реализации программы в течение финансового 2023 года в Программу вносились изменения.

Раздел III. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Радужный, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации города Радужный от 21.10.2021 № 1780, с учетом решения Думы города Радужный города Радужный от 22.08.2023 № 278 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 07.12.2022 № 222 «О бюджете города Радужный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации города Радужный от 11.12.2023 № 1126 внесены изменения в постановление администрации города Радужный от 15.12.2021 № 2106 «Об утверждении муниципальной программы города Радужный «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный», которым определены объемы и источники финансирования реализации мероприятий на 2024 – 2030 годы.

При этом для повышения эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный», а также реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере требует выделение средств не только из местного бюджета, но и с привлечением внебюджетных источников (энергосервисные договора, инвесторы), для чего бюджетные учреждения ежегодно ведут работу с энергосервисными компаниями.

_________________________________